|  |  |  |  |  |  |  | Հավելված 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի արդյունաբերության, ՓՄՁ ոլորտի և մասնավոր հատվածի 2015-2018 թվականների զարգացման ծրագրի ֆինանսավորումը |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (հազ. դրամ) |
| N | Աշխատանքի անվանումը | Պլանավորված ֆինանսավորում |  |  |  | Ընդամենը պլանավորված ֆինանսավորում | Ծանոթություն |
|  |  | 2015թ. | 2016թ. | 2017թ. | 2018թ. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Մասնավոր ներդրողներ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Արմավիրի մարզում աղբի վերամշակման գործարանի կառուցում | 0.0 | 4,120,000.0 | 4,120,000.0 | 4,120,000.0 | 12,360,000.0 |  |
| 2 | Երասխահուն համայնքում վերամշակման գործարանի կառուցում | 1,000,000.0 | 1,060,000.0 | 0.0 | 0.0 | 2,060,000.0 |  |
| 3 | Այգեշատ (Արմ.) համայնքում վերամշակման գործարանի կառուցում | 0.0 | 0.0 | 4,120,000.0 | 0.0 | 4,120,000.0 |  |
|  | Ընդամենը | 1,000,000.0 | 5,180,000.0 | 8,240,000.0 | 4,120,000.0 | 18,540,000.0 |  |

Հավելված 4