|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հավելված 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզի կրթության ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2015-2018թթ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (հազ.դրամ) |
| Հ/Հ | Ծրագրի անվանումը | Նախահաշվային արժեքը | Մնացորդը 01.01.14թ. դրությամբ | 2014թ. ծրագիր | Պլանավորված ֆինանսավորում |  |  |  | Ընդամենը պլանավորված ֆինանսավորում |
|  |  |  |  |  | 2015թ. | 2016թ | 2017թ | 2018թ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Կրթական օբյեկտներ | 4649368.6 | 1717540.0 | 382200.0 | 6238200.0 | 6156978.0 | 5953911.9 | 5425047.5 | 23774137.4 |
|  | ՀՀ պետական բյուջե | 4649368.6 | 1717540.0 | 382200.0 | 6238200.0 | 6156978.0 | 5953911.9 | 5425047.5 | 23774137.4 |
| 1 | Քուչակի դպրոցի վերակառուցում | 140040.0 | 140040.0 | 107700.0 | 32340.0 |  |  |  | 32340.0 |
| 2 | Ծաղկահովիտի դպրոցի հիմնանորոգում | 362400.0 | 138400.0 | 97900.0 | 40500.0 |  |  |  | 40500.0 |
| 3 | Արագածի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցում | 796928.6 | 693300.0 | 78600.0 | 614700.0 |  |  |  | 614700.0 |
| 4 | Սասունիկի դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցում | 200000.0 |  |  | 100000.0 | 100000.0 |  |  | 200000.0 |
| 5 | Ապարանի թիվ 1 դպրոցի հիմնանորոգում | 130000.0 | 60100.0 |  | 60100.0 |  |  |  | 60100.0 |
| 6 | Նոր Ամանոսի դպրոցի ուժեղացում, վերականգնում/3-րդ աստիճանի վնասված/ | 180000.0 |  |  | 50000.0 | 60000.0 | 70000.0 |  | 180000.0 |
| 7 | Կաթնաղբյուրի դպրոցի հիմնանորոգում | 180000.0 | 141800.0 |  | 60000.0 | 81800.0 |  |  | 141800.0 |
| 8 | Հնաբերդի դպրոցի հիմնանորոգում | 120000.0 |  |  | 70000.0 | 50000.0 |  |  | 120000.0 |
| 9 | Ակունքի դպրոցի հիմնանորոգում | 100000.0 | 62000.0 |  | 62000.0 |  |  |  | 62000.0 |
| 10 | Եղնիկի դպրոցի հիմնանորոգում | 140000.0 | 140000.0 | 70000.0 | 70000.0 |  |  |  | 70000.0 |
| 11 | Դերեկի /Ճարճակիս/ դպրոցի հիմնանորոգում | 90000.0 | 62200.0 |  | 62200.0 |  |  |  | 62200.0 |
| 12 | Շենավանի դպրոց | 120000.0 |  |  | 70000.0 | 50000.0 |  |  | 120000.0 |
| 13 | Արայի հիմնական դպրոց | 70000.0 |  |  | 40000.0 | 30000.0 |  |  | 70000.0 |
| 14 | Արագածավանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց | 180000.0 |  |  | 80000.0 | 50000.0 | 50000.0 |  | 180000.0 |
| 15 | Աշտարակի թիվ 1 հատուկ դպրոց | 150000.0 |  |  | 80000.0 | 70000.0 |  |  | 150000.0 |
| 16 | Հարթավանի դպրոց | 120000.0 |  |  | 60000.0 | 60000.0 |  |  | 120000.0 |
| 17 | Ձորագլխի միջնակարգ դպրոց | 90000.0 | 90000.0 | 28000.0 |  | 62000.0 |  |  | 62000.0 |
| 18 | Արտենիի հիմնական դպրոց | 120000.0 |  |  |  | 60000.0 | 60000.0 |  | 120000.0 |
| 19 | Լեռնարոտի դպրոց | 80000.0 |  |  |  | 40000.0 | 40000.0 |  | 80000.0 |
| 20 | Կարինի դպրոց | 90000.0 |  |  |  | 50000.0 | 40000.0 |  | 90000.0 |
| 21 | Ղազարավանի դպրոց | 70000.0 |  |  |  | 70000.0 |  |  | 70000.0 |
| 22 | Նոր Եդեսիայի դպրոց | 120000.0 | 70500.0 |  |  | 70500.0 |  |  | 70500.0 |
| 23 | Ուջանի դպրոց | 100000.0 | 62000.0 |  |  | 62000.0 |  |  | 62000.0 |
| 24 | Գետափի դպրոց | 70000.0 |  |  |  | 40000.0 | 30000.0 |  | 70000.0 |
| 25 | Հացաշենի դպրոց | 80000.0 |  |  |  | 40000.0 | 40000.0 |  | 80000.0 |
| 26 | Նոր Արթիկի դպրոց | 80000.0 |  |  |  | 50000.0 | 30000.0 |  | 80000.0 |
| 27 | Դիանի դպրոց | 70000.0 |  |  |  | 40000.0 | 30000.0 |  | 70000.0 |
| 28 | Նորաշենի դպրոց | 90000.0 |  |  |  | 40000.0 | 50000.0 |  | 90000.0 |
| 29 | Աղձքի դպրոց | 60000.0 |  |  |  | 60000.0 |  |  | 60000.0 |
| 30 | Ամրե Թազայի դպրոց | 50000.0 |  |  |  |  | 50000.0 |  | 50000.0 |
| 31 | Գեղաձորի դպրոց | 160000.0 | 57200.0 |  |  |  | 57200.0 |  | 57200.0 |
| 32 | Սուսերի դպրոց | 70000.0 |  |  |  |  | 70000.0 |  | 70000.0 |
| 33 | Գառնահովիտի դպրոց | 70000.0 |  |  |  |  | 70000.0 |  | 70000.0 |
| 34 | Ջամշլուի դպրոց | 50000.0 |  |  |  |  | 50000.0 |  | 50000.0 |
| 35 | Սանգյառի դպրոց | 50000.0 |  |  |  |  | 50000.0 |  | 50000.0 |
|  | Ընդամենը կրթության ոլորտ |  |  |  | 4686360.0 | 4920678.0 | 5166711.9 | 5425047.5 | 20198797.4 |
| 36 | Հանրակրթություն |  |  |  | 4587279.0 | 4816643.0 | 5057475.1 | 5310348.9 | 19771745.9 |
| 37 | Հատուկ կրթություն |  |  |  | 80142.0 | 84149.1 | 88356.6 | 92774.4 | 345422.0 |
| 38 | Մարզադպրոցներ |  |  |  | 18939.0 | 19886.0 | 20880.2 | 21924.3 | 81629.5 |
|  | Համայնքային բյուջե |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Մարզի համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Հավելված 6.1