|  |  |  |  |  |  | Հավելված 6.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզի մշակույթի ոլորտի ռազմավարության ֆինանսավորումը 2015-2018թթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (հազ.դրամ) |  |  |  |
| Հ/Հ | Ծրագրի անվանումը | Նախահաշվային արժեքը | Մնացորդը 01.01.14թ. դրությամբ | 2014թ. ծրագիր | 2015թ. | 2016թ | 2017թ | 2018թ | Ընդամենը պլանավորված ֆինանսավորում |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Մշակութային օբյեկտներ | 1400000.0 | 0.0 | 122700.0 | 347565.0 | 503565.0 | 684565.0 | 65565.0 | 1601260.0 |
|  | ՀՀ պետական բյուջե | 1400000.0 | 0.0 | 122700.0 | 311565.0 | 461565.0 | 631565.0 | 1565.0 | 1406260.0 |
| 1 | Քուչակի մշակույթի տան ավարտում |  |  | 122700.0 |  |  |  |  | 0.0 |
| 2 | Վերին Սասնաշենի մշակույթի տուն | 80000.0 |  |  | 40000.0 | 40000.0 |  |  | 80000.0 |
| 3 | Թալինի մշակույթի տուն | 180000.0 |  |  | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 |  | 180000.0 |
| 4 | Ներքին Սասնաշենի մշակույթի տուն | 70000.0 |  |  | 30000.0 | 40000.0 |  |  | 70000.0 |
| 5 | Ներքին Բազմաբերդի մշակույթի տուն | 70000.0 |  |  | 30000.0 | 40000.0 |  |  | 70000.0 |
| 6 | Ոսկեվազի մշակույթի տուն | 120000.0 |  |  | 70000.0 | 50000.0 |  |  | 120000.0 |
| 7 | Ծաղկահովիտի մշակույթի տուն | 80000.0 |  |  | 40000.0 | 40000.0 |  |  | 80000.0 |
| 8 | Ավանի մշակույթի տուն | 70000.0 |  |  | 40000.0 | 30000.0 |  |  | 70000.0 |
| 9 | Ագարակի մշակույթի տուն | 50000.0 |  |  |  | 50000.0 |  |  | 50000.0 |
| 10 | Ուշիի մշակույթի տուն | 60000.0 |  |  |  | 60000.0 |  |  | 60000.0 |
| 11 | Արագածոտնի մշակույթի տուն | 50000.0 |  |  |  | 50000.0 |  |  | 50000.0 |
| 12 | Արայիի մշակույթի տուն | 50000.0 |  |  |  |  | 50000.0 |  | 50000.0 |
| 13 | Եղիպատրուշի մշակույթի տուն | 55000.0 |  |  |  |  | 55000.0 |  | 55000.0 |
| 14 | Նոր Ամանոսի մշակույթի տուն | 50000.0 |  |  |  |  | 50000.0 |  | 50000.0 |
| 15 | Արուճի մշակույթի տուն | 50000.0 |  |  |  |  | 50000.0 |  | 50000.0 |
| 16 | Կոշի մշակույթի տուն | 50000.0 |  |  |  |  | 50000.0 |  | 50000.0 |
| 17 | Օհանավանի մշակույթի տուն | 50000.0 |  |  |  |  | 50000.0 |  | 50000.0 |
| 18 | Մաստարայի մշակույթի տուն | 50000.0 |  |  |  |  | 50000.0 |  | 50000.0 |
| 19 | Ափնայի մշակույթի տուն | 45000.0 |  |  |  |  | 45000.0 |  | 45000.0 |
| 20 | Ակունքի մշակույթի տուն | 45000.0 |  |  |  |  | 45000.0 |  | 45000.0 |
| 21 | Գետափի մշակույթի տուն | 40000.0 |  |  |  |  | 40000.0 |  | 40000.0 |
| 22 | Նիգավանի մշակույթի տուն | 45000.0 |  |  |  |  | 45000.0 |  | 45000.0 |
| 23 | Թթուջուրի մշակույթի տուն | 40000.0 |  |  |  |  | 40000.0 |  | 40000.0 |
| 24 | Մշակութային միջոցառումների իրականացում |  |  |  | 1565.0 | 1565.0 | 1565.0 | 1565.0 | 6260.0 |
|  | Համայնքային բյուջե |  |  |  | 36000.0 | 42000.0 | 53000.0 | 64000.0 | 195000.0 |
| 28 | Մարզի համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր |  |  |  | 36000.0 | 42000.0 | 53000.0 | 64000.0 | 195000.0 |

Հավելված 6.2