| Հավելված 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ Արարատի մարզի ջրամատակարարման բնագավառի 2015-2018թթ. զարգացման ռազմավարության ֆինանասավորումը |  |  |  |  |  |  |  |
| / հազար դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ | Ոլորտը | երկարություն /կմ/ | Պահանջվող ֆինանսավորումն ըստ տարիների |  |  |  | Ընդամենը պահանջվող ֆինանսավորում |
|  |  |  | 2015թ. | 2016թ. | 2017թ. | 2018թ. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ջրաշենի ներքին ցանցի կառուցում | 5 | 10000.0 | 10000.0 | 20000.0 | 10000.0 | 50000.0 |
| 2 | Արտաշատ քաղաքի կոյուղու մաքրման կայանի կառուցում |  |  |  | 100000.0 | 100000.0 | 200000.0 |
| 3 | Մասիս քաղ. մաքրման կայանի վերակառուցում |  |  |  | 80000.0 |  | 80000.0 |
| 4 | Հովտաշատ համայնքի մայր ջրատարի կառուցում | 4 | 10000.0 | 5000.0 | 10000.0 |  | 25000.0 |
| 5 | Սայաթ-Նովա մայր ջրատարի կառուցում | 3 |  | 10000.0 | 11000.0 |  | 21000.0 |
| 6 | Սիս մայր ջրատարի կառուցում | 5 |  | 10000.0 |  | 10000.0 | 20000.0 |
| 7 | Սիփանիկ մայր ջրատարի կառուցում | 2.5 | 5000.0 | 10000.0 | 2000.0 |  | 17000.0 |
| 8 | Այգավանի մայր ջրատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 6 | 17000.0 | 15000.0 | 10000.0 |  | 42000.0 |
| 9 | Արարատ քաղաքի մաքրման կայանի կառուցում |  |  |  | 100000.0 | 100000.0 | 200000.0 |
| 10 | Զանգակատան ներքին ցանցի կառուցում | 10 | 20000.0 | 20000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 60000.0 |
| 11 | Ավշարի ներքին ցանցի կառուցում | 2 | 15000.0 |  |  |  | 15000.0 |
| 12 | Շաղափ ներքին ցանցի կառուցում | 8 | 20000.0 | 10000.0 | 10000.0 |  | 40000.0 |
| 13 | Պ. Սևակ ներքին ցանցի և մայր ջրատարի վերակառուցում | 4 | 10000.0 | 10000.0 |  | 5000.0 | 25000.0 |
| 14 | Վարդաշատ մայր ջրատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 3 | 11000.0 | 10000.0 |  |  | 21000.0 |
| 15 | Նոր-Կյուրին ներքին ցանցի վերակառուցում | 3 | 10000.0 | 11000.0 |  |  | 21000.0 |
| 16 | Նոր Խարբերդ ներքին ցանցի վերակառուցում | 6 | 12000.0 | 10000.0 | 20000.0 | 10000.0 | 52000.0 |
| 17 | Նիզամի մայր ջրատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 7.5 |  | 15000.0 | 10000.0 |  | 25000.0 |
| 18 | Ռանչպարի մայր ջրատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 15 | 35000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 5000.0 | 80000.0 |
| 19 | Ուրցալանջի մայր ջրատարի կառուցում | 2 |  | 14000.0 |  |  | 14000.0 |
| 20 | Արմաշի ներքին ցանցի կառուցում | 10 | 20000.0 | 20000.0 | 10000.0 | 20000.0 | 70000.0 |
| 21 | Լուսաշողի ներքին ցանցի կառուցում | 3 |  | 10000.0 | 11000.0 |  | 21000.0 |
| 22 | Լանջառի մայր ջրատարի կառուցում | 4 | 20000.0 | 10000.0 |  |  | 30000.0 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  | 215000.0 | 220000.0 | 424000.0 | 270000.0 | 1129000.0 |

| Ð³í»Éí³Í 10.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ Արարատի մարզի գազամատակարարման ոլորտի 2015- 2018թթ.. զարգացման ռազմավարության ֆինանսավորումը |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | /հազար դրամ/ |
| Հ/Հ | Ոլորտը | Տնտեսությունների թիվը | Պլանավորված ֆինանսավորումը ըստ տարիների |  |  |  | Ընդամենը պահանջվող ֆինանսավորումը |
|  |  |  | 2015թ. | 2016թ. | 2017թ. | 2018թ. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ջրաշեն համայնքի ներքին ցանցի կառուցում | 460 | 30000.0 | 30000.0 | 20000.0 |  | 80000.0 |
| 2 | Ռանչպար գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում, | 365 |  | 118000.0 | 70000.0 | 62000.0 | 250000.0 |
| 3 | Սիս համայնքի ներքին ցանցի կառուցում | 530 | 61000.0 |  |  |  | 61000.0 |
| 4 | Արբատի գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 400 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 80000.0 |
| 5 | Սուրենավանի գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 560 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 74400.0 | 374400.0 |
| 6 | Երասխի գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 174 | 100000.0 | 50000.0 | 54800.0 | 0.0 | 204800.0 |
| 7 | Արմաշի գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 580 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 120800.0 | 420800.0 |
| 8 | Շաղափի գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 190 | 150000.0 | 100000.0 | 80000.0 | 22000.0 | 352000.0 |
| 9 | Պ.Սևակի գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 152 | 100000.0 | 100000.0 | 50000.0 | 17200.0 | 267200.0 |
| 10 | Զանգակատան գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 240 | 20000.0 | 20000.0 | 32000.0 |  | 72000.0 |
| 11 | Վարդաշատի գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 52 | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 12400.0 | 102400.0 |
| 12 | Ուրցալանջի գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 42 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 56400.0 | 206400.0 |
| 13 | Լանջառի գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 43 | 100000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 56000.0 | 256000.0 |
| 14 | Լուսաշողի գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 137 | 50000.0 | 100000.0 | 50000.0 | 33600.0 | 233600.0 |
|  | Նորամարգի ներքին ցանցի կառուցում | 570 | 60000.0 | 30000.0 | 30000.0 |  | 120000.0 |
| 15 | Լանջանիստի գազատարի և ներքին ցանցի կառուցում | 43 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 67600.0 | 217600.0 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 4538 | 1021000.0 | 948000.0 | 786800.0 | 542400.0 | 3298200.0 |