| Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1441-Լ որոշման ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Նպատակ 1. Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ ա) Փոխգործելիության հարթակի շրջանակներում միավորել արդարադատության մարմիններում գործող բոլոր էլեկտրոնային համակարգերը և տվյալների շտեմարանները բ) արդիականացնել դատարաններում գործող էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը դրանց հիման վրա դատարաններում ներդնել և գործարկել դատական միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը կապահովի գործերի մեկ ատյանի դատարանից մեկ այլ ատյանի դատարան և միևնույն ատյանի դատարանի նստավայրերի միջև փոխանցումը, ինչպես նաև կողմ-կողմ, կողմ-դատարան ծանուցման արդյունավետ համակարգի գործարկումը, դատարան ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը, գ) ներդրել պաշտոնական առցանց նամակագրության համակարգ` ապահովելով էլեկտրոնային փաստաթղթերի շրջանառությունը գործի բոլոր մասնակիցների միջև, ինչպես նաև՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հնարավորություն ստեղծել առցանց կապ հաստատել, դիմում, բողոք և այլ փաստաթղթեր ներկայացնել պետական մարմիններին, բացի այդ, ընձեռել գործի ընթացքին առցանց հետևելու հնարավորություն, դ) ապահովել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի միջոցով վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1-ին. Իրականացնել արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրություն: Գործողություն 1-ի արդյունք. Իրականցվել է արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրություն:Գույքագրվել են գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը: Գործողություն 2-րդ.Մշակել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը Գործողություն 2.-ի արդյունք. Մշակվել է Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը: Գործողություն 3. Էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումների իրականացման անհրաժեշտ գործիքակազմի ներդրում Գործողություն 3-ի արդյունք.Ապահովվել են տեղական ինքնակառավարման մարմնի, իրավաբանական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ, փաստաբանի, գործին մասնակցող անձին դատարանի կողմից էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված ցանկացած ակտ դատավարության մասնակցի կողմից դատարանին տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկելու կարգավորումները` ինչպես նաև հիմք ընդունելով ծանուցումների միասնական համակարգի լուծումները: Գործողություն 4.Արդիականացնել դատարաններում գործող էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը,ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգ: Գործողություն 4.-ի արդյունք.Արդիականացվել են դատարաններում գործող էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը, ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգը: Գործողություն 5. Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգի կատարելագործում Գործողություն 5-ի արդյունք. Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգը կատարելագործված է և հաշվի է առնում դատավորի ծանրաբեռնվածությունը և գործի բարդությունը, ինչպես նաև չկան դատավորներ, որոնք բացառիկ լիազորություն ունեն քննելու կոնկրետ կատեգորիայի գործեր: Գործողություն 6. Դատավարական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու անհրաժեշտ կառուցակարգերի ներդրում Գործողություն 6-ի արդյունք.Ներդրվել է դատավարական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով դատարան և գործին մասնակցող անձանց ներկայացնելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմը: Գործողություն 7. Դատարաններում ներդնել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: Գործողություն 7-ի արդյունք. Դատարաններում ներդրվել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը: Գործողություն 8. Ներդնել դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչությունների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգ: Գործողություն 8.-ի արդյունք.Ներդրվել է դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչությունների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգը: Գործողություն 9. Ներդնել և գործարկել սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy): Գործողություն 9.-ի արդյունք.Ներդրվել է սնանկության էլեկտրոնային հարթակը, ապահովվել է սնանկության վարույթի հետ կապված գործընթացների թվայնացումը: Գործողություն 10. Ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը: Գործողություն 10.ի արդյունք.Ներդրվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը, ապահովվել քաղաքացիական և վարչական դատավարության գործընթացի թվայնացումը: Գործողություն 11. Ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քրեական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը: Գործողություն 11. արդյունք. Ներդրվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քրեական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը, ապահովվել է իրավապահ, դատական և իրավակիրառ մարմինների միջև փաստաթղթաշրջանառությունը և փոխգործելիությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  | Պատաս-խանատու մարմին |  | Ելակետա-յին դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  | Ֆինանսա-վորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Իրականացնել արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրու-թյուն: |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն «Էկենգ» ՓԲԸ(համաձայնու-թյամբ) Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործում են տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգեր, որոնց փոխգործելիությունը միմյանց և այլ համա-կարգերի հետ ապահով-ված չէ: | Իրականցվել է արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրու-թյուն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Գույքագրվել են արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը, որոնք հասանելի են Փոխգործելիության լուծումների Catis կատալոգում: |  |  |  |  |  |  |  | էլեկտրոնային համակարգերի միջև փոխգործելիության ապահովմանն ուղղված տեղեկատվության նկարագրությունը ներկայացվել է կարծիքի շահագրգիռ մարմիններին: |  | Գույքագրվել են արդարադատո ւթյան ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը, վերհանվել են վերոնշյալ մարմիններում ներդրված համակարգե-րում և տվյալների շտեմարան-ներում առկա բացերը: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2020 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Մշակել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Բացակայում է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը, սահմանված չէ էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի կառուցվածքը, ստանդարտները, համակարգի և արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող բոլոր էլեկտրոնային համակարգերի և տվյալների շտեմարանների միջև կապը և փոխգործելիության հնարավո-րություն-ները, համա-կարգի կոմպոնենտների նկարագրերը, առկա չէ միասնական վիճակագրություն: | Մշակվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը |  |  |  |  |  | Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը ներկայացվել է կարծիքի շահագրգիռ մարմիններին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագրի ամփոփում՝ շահագրգիռ մարմինների կողմից ներկայացված կարծիքների հիման վրա: |  | Մշակվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2020 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ՀՀ վարչական և ՀՀ քաղաքացիա-կան դատավարու-թյան օրենսգրքերում կատարել փոփոխու-թյուններ՝ վերանայելով էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումները: |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրա-գույն դատա-կան խորհուրդ |  | ՀՀ քաղաքացի ական դատավարության նոր օրենսգրքով նախատեսված է դատական ծանուցումների էլեկտրոնային կարգ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ, փաստաբանի և գործին մասնակցող այն անձանց համար, ովքեր միջնորդել են իրենց էլեկտրոնային կարգով ծանուցելու համար: Մինչդեռ, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նման կարգ նախատեսված չէ և դատական ծանուցագրերը շարունակվում են ուղարկել փոստի միջոցով: | Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքին նախագծերը հավանությանեն արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում: |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատու մարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2020 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Դատարաններում ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, արդարադատության ոլորտի շահագրգիռ մարմիններ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Դատական ոլորտի առջև ծառացած են մի շարք խնդիրներ ոլորտի արդիականացման գործընթացի,տեղեկատվության հասանելիության և թափանցիկության ապահովման ուղղությամբ: Էլեկտրոնային դատական կառավարման միասնական համակարգի ներդրումը նպատակաուղղված է լինելու թվայնաց-նել դատական գործերի թղթային տարբերակները՝ տեղեկատվության կորուստը կամ փաստաթղթերի ֆիզիկական վնասները բացառելու համար: | Դատարաններում ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգը, որի շրջանակներում ստեղծվել է էլեկտրոնային դատական գործ՝ ապահովելով առցանց եղանակով գործի նյութերին ծանոթանալը, պատճեններ ստանալը, ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Իրականցվել է գործերի մեկ ատյանի դատարանից մեկ այլ ատյանի դատարան և միևնույն ատյանի դատարանի նստավայրերի միջև փոխանցումը: |  |  |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: |  | Դատարաններում ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ: |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատու մարմին |  | Ելակետա-յին դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման Միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգի կատարելա-գործում |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրա-գույն դատա-կան խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  | Գործող կարգի պայմաններում գործերի բաշխման կարգը հաշվի չի առնում դատավորի ծանրաբեռնվածությունը և գործի բարդությունը, ինչը հանգեցնում է որոշ դատավորների անհամաչափորեն ավելի շատ ծանրա-բեռնվածու-թյան։ Բացի այդ, օպերատիվ-հետա-խուզական գործո-ղությունների նկատ-մամբ դատա-կան վերա-հսկո-ղության շրջանակներում նշանակվում են կոնկրետ դատավորներ, որոնք բացառիկ լիազորություն ունեն նշված գործառույթն իրականացնելու, ինչի հետևանքով խախտվում է գործերի պատահական բաշխման տրամաբանությունը և նպատակը։ Ներկայումս արդիական խնդիր է գործերի բաշխումը ըստ ոլորտային մասնագիտացման՝ հատկապես քաղաքացիաիրավական մասնագիտացման դատավորների միջև: Այժմ գործող ընդհանուր բաշխման մոդելը չի ապահովում գործերի արդյունավետ քննություն: Ուստի, հիմնարար բարեփոխման կարիք ունեն դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և գործերի բաշխման կարգը։ | Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգի կատարելագործմանն ուղղված ծրագիրը մշակվել է՝ շահագրգիռ մարմինների և համապատասխան ծրագրային ապահովումն իրականացնող կազմակերպության հետ քննարկումների հիման վրա |  |  |  |  |  |  |  | Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգի կատարելագործմանն ուղղված փոփոխությունների նախագիծը և գործնական կառուցակարգերը մշակվել են, քննարկվել են շահագրգիռ մարմինների հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ԱԺ |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգը կատարելագործելուն ուղղված փոփոխությունների նախագիծը և գործնական կառուցակարգերը մշակվել են, քննարկվել են շահագրգիռ մարմինների հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ԱԺ |  | Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգը կատարելագործված է և հաշվի է առնում դատավորի ծանրաբեռնվածությունը և գործի բարդությունը, ինչպես նաև չկան դատավորներ, որոնք բացառիկ լիազորություն ունեն քննելու կոնկրետ կատեգորիայի գործեր |  |  |  | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատաս-խանատումարմին |  | Ելակետա-յին դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման Միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  | 2022 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.ՀՀ վարչական և ՀՀ քաղաքացիա-կան դատա-վարության օրենսգրքերում կատարել փոփոխություն-ներ՝ ներդնելով էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերի ներկայացման ընթացակար-գեր: |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրա-գույն դատա-կան խորհուրդ (համաձայնությամբ) Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն |  | ՀՀ քաղաքացիական և ՀՀ վարչականդատավարության օրենսգրքերով դատա-վարական փաստա-թղթերը (հայցադի-մում, դիմում, բողոք, հայցադ-իմումի պատաս-խան, միջնոր-դություն և այլն) էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու հնարավորություն է ընձեռված: Ընդ որում, նշված կարգավորումների համաձայն դատավարական փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակովներկայացնելու կարգը սահման-վում է Բարձրա-գույն դատականխորհրդի կողմից: Այդուհանդերձ, նման կարգ դեռևս սահման-ված չէ, ինչպես նաև առկա չեն այդ փաստա-թղթերը էլեկտրո-նային եղանակովներկայացնելու տեխնիկական կառուցա-կարգեր: | Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիա-կան դատա-վարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարու-թյան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքա-ցիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքա-ցիական դատավարու-թյան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարու-թյան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  | «ՀՀ քաղաքա-ցիական դատավարու-թյան օրենսգրքում փոփոխություն-ներ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարու-թյան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով սահմանվել են էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերիներկայացման ընթացակար-գեր: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| Գործողություն |  | Պատաս-խանատումարմին |  | Ելակետա-յին դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2021 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Դատարան-ներում ներդնել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձ-րագույն դատա-կան խորհուրդ (համաձայնությամբ) Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Ներկայումս առկա է անհրաժեշտություն բարելավել դատական ընթացիկ գործընթացները և ապահովել տեղեկատվության հասանելիության պետական մարմին-ների և քաղաքա-ցիների համար: | Ներդրվել է պաշտոնական էլեկտրոնային նամակագրության համակարգ՝ ապահովելով դատավորների պաշտոնական էլ.փոստի առկայությունը, էլեկտրոնային փաստաթղթերի շրջանառությունը գործի բոլոր մասնակիցների միջև: Ֆիզիկա-կան և իրավաբա-նական անձանց համար ստեղծվել է առցանց եղանակով դիում, բողոք և այլ փաստաթղթեր ներկայացնելու,պաշտոնական ծանուցում ստանալու և գործի ընթացքին հետևելու հնարավորու-թյուն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Իրականացվել է կողմ-կողմ, կողմ-դատարան ծանուցման արդյունավետ համակարգի գործարկումը: |  |  |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավորները, իրականացվել են հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանք-ներ: |  | Դատարաններում ներդրվել էլ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատաս-խանատու մարմին |  | Ելակետա-յին դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսա-վորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2022 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Ներդնել դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչու-թյուների հետ տեղեկատվու-թյան տրամադրման և ստացման համակարգ |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրա-գույն դատա-կան խորհուրդ (համա-ձայնու-թյամբ) Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունա-բերության նախարարություն |  | Ներկա-յումս դատարանները, արդարադատության ոլորտի մարմին-ները բախվում են մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ Թղթային եղանակով փաստաթղթաշրջանառության մեծ ծավալ-ները, գործող համա-կարգերի վարման միասնա-կան քաղաքականության բացակայությունը, կադրային և ֆինան-սական ռեսուրս-ների վատ-նումը, տվյալների կորստի հնարավորությունը, բարդեց-ված վարչարարությունը: | Մշակվել է դատական իշխանությանն առնչվող այլ գերատեսչություների հետ տեղեկատվու-թյան տրամադրման և ստացման համակարգի տեխնիկական նկարագիրը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներդրվել է դատական իշխանությանն առնչվող այլ գերատեսչություն-ների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգ, ինչը հնարավորություն կտա ավտոմատ կերպով գործի վարույթից որոշակի տեղեկատվություն տրամադրել այլ գերատեսչություն-ներին (ՀԱԿԾ, Նոտարներ, բանկեր, ֆինանսական կազմակերպու-թյուններ և այլ գերատեսչու-թյուններ): |  |  |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: |  | Ներդրվել է դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչությունների հետ տեղեկատվու-թյան տրամադրման և ստացման համակարգը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատաս-խանատու մարմին |  | Ելակետա-յին դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսա-վորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Ներդնել և գործարկել սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy): |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Աշխարհի մի շարք երկրնե-րում ընդունված և կիրառվող էլեկտրոնային սնանկու-թյան համակարգը Հայաս-տանի Հանրապետությու-նում դեռևս ներդրված չէ: Վարույթի ընթաց-քում ծանուցումներ, փաստաթղթերի ուղարկումը և ստացումը, տեղեկատվության փոխանակումը, ժողովների հրավիրումը և անցկացումը և այլ գործողությունների իրականացումը կատար-վում են ոչ ժամանակակից մեթոդներով, որն էականո-րեն բարդաց-նում է գործընթացների իրականացումը,երկարացնում է վարույթի տևողու-թյունը և մեծացնում է ծախսա-տարու-թյունը: Էլեկտրոնային սնանկու-թյան համակարգի և սնանկու-թյան վարույթի շրջանակներում իրականացվող գործընթացների էլեկտրոնացման արդյուն-քում ակնկալ-վում է նախ և առաջ կրճատել վարույթի ժամանակատարությունը, իսկ էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթաշրջանառության իրականացումն ինքնին հանգեցնելու է նաև վարույթի ծախսատարության կրճատ-մանը: | Ներդրվել և գործարկվել է սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy), ապահովվել է սնանկության վարույթի մասնակիցների էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթաշրջանառությունը, ծանուցումները, տեղեկատվու-թյան փոխանակումը, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը՝ ապահովել սնանկության վարույթի հետ կապված գործընթացների թվայնացումը՝ սկսած սնանկության վարույթի հարուցումից, մինչև սնանկության գործի ավարտը: |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Իրականացվել է սնանկության կառավարիչների ընտրության և նշանակման գործընթացը, ստեղծվել է հատուկ միջավայր պարտատերերի առցանց ժողովների իրականացման և քվեարկության անցկացման համար: ## Ներդրվել է սնանկության վարույթների վերաբերյալ վիճակագրական գործիք: |  |  |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավոր-ները, սնանկության կառավարիչները, իրականացվելեն հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանք-ներ: |  | Սնանկության էլեկտրոնային հարթակը ներդրվել և գործարկվում է: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատաս-խանատումարմին |  | Ելակետա-յին դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսա-վորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը: |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրագույն դատա-կան խորհուրդ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Քաղաքացիական և վարչական գործերով հայցադիմումի, դիմումի, բողոքի, հայցադիմումի պատասխանի, միջնորդության և այլ փաստաթղթերի ներկայացման գործող ընթացակարգերին զուգահեռ գործին մասնակ-ցող անձինք չեն կարողա-նում օգտվել օրենքով սահման-ված իրենց իրա-վունքից հիշյալ փաստա-թղթերը էլեկտրոնային համա-կարգի միջոցով ներկայաց-նելու համար: | Իրականցվել է առցանց եղանակով գործի նյութերին ծանոթանալը, պատճեններ ստանալը, ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություն-ներ կատարելը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներդրվել և գործարկվել են էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը: |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկտրոնայինարդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը ներդրվել է: Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավոր-ները, իրականացվելեն հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանք-ներ: |  | Ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիա-կան և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը՝ ապահովելով քաղաքացիա-կան և վարչական դատավարու-թյան թվայնացումը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատաս-խանատու մարմին |  | Ելակետա-յին դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսա-վորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2022 1-ին եռամսյակ |  |  |  | 2023 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  | 2023 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Ներդնել և գործարկել քրեական գործերով էլեկտրոնային ենթահամա-կարգը: |  | ՀՀ Արդարա-դատու-թյան նախարա-րություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀԿԱԾ (համաձայնությամբ), Պրոբացիայի ծառայու-թյուն (համաձայնությամբ), Քրեակատարողա-կան ծառայու-թյուն (համաձայնությամբ), ՀՀ գլխավոր դատա-խազու-թյուն (համաձայնությամբ), Ոստիկանություն (համաձայնությամբ), Հատուկ Քննչական ծառայու-թյուն (համաձայնությամբ), ԱԱծ (համաձայնությամբ), Քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), ՊԵԿ (համաձայնությամբ) |  | Ներկա-յումս քրեական դատավարության գործընթացները հիմնականում իրականացվում են փաստաթղթային եղանա-կով: Արդարադատության ոլորտի մարմինները փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային համակարգ առկա չէ: | Մշակվել է «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատա-կազմ: |  |  |  | ՀՀ քրեական դատավարության օրենս-գրքում փոփոխություններ կատարե-լու մասին» օրենս-գրքում փոփոխություններ կատարե-լու մասին» օրենքի նախա-գիծը հավանության է արժանա-ցել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  | Մշակել և ներդրվել է էլեկտրոնային քրեական գործեր համակարգը՝ ապահովելով իրավա-պահ (հետա-քննության և նա-խաքննու-թյան մարմին-ներ, դատախազություն), դատական և իրավա-կիրառ մարմինների (ՀԿԱԾ, քրեակա-տարողա-կան ծառայու-թյուն, պրոբա-ցիայի ծառայու-թյուն) մարմին-ների միջև փաստա-թղթա-շրջանա-ռությունը և փոխ-գործելիու-թյունը: |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: Վերապատ-րաստվել են դատական համակարգի աշխատակից-ները, դատավոր-ները, իրականացվել են հանրային իրազեկվա-ծության բարձրացմաննուղղված աշխատանք-ներ: |  | էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քրեական գործերով էլեկտրոնային ենթահամա-կարգի միջոցով ապահովելով իրավապահ, դատական և իրավակիրառ մարմինների միջև փաստա-թղթաշրջա-նառությունը և փոխգործելիու-թյունը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Նպատակ 2. Արդարադատության բնագավառի էլեկտրոնային համակարգերի և տվյալների էլեկտրոնային բազաների մատչելիության ապահովում և արդիականացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ ա) Արդիականացնել արդարադատության բնագավառի առկա էլեկտրոնային համակարգերը՝ համապատասխանեցնելով արդի ժամանակաշրջանի պահանջներին: բ) Ապահովել տվյալների բազաների թվայնացումը: գ) Ապահովել տվյալների բազաների վերաբերյալ համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի փոփոխությունները: դ) Կրճատել վարչարարությունը: ե) Ապահովել ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի թվային արխիվների ստեղծումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1-ին. Արդարադատության մատչելիության և արդյունավետության երաշխավորման նպատակով զարգացնել e-notary Էլեկտրոնային համակարգը: Գործողություն 1-ի արդյունք. Ապահովել նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարք վավերացնելու և փաստաթղթեր փոխանակելու (փոխանցելու) հնարավորությունը ՀՀ ամբողջ տարածքում: Գործողություն 2-րդ. Ընդլայնել առցանց եղանակով իրականացվող նոտարական գործողությունների շրջանակը՝ ապահովելով նոտարի կողմից տրվող կատարողական մակագրության թերթի ինստիտուտի ընդլայնումը: Գործողություն 2-ի արդյունք. Կարգավորումների արդյունքում կընդլայնվի կատարողական մակագրության թերթի տրամադրման ինստիտուտը, որը կնպաստի նոտարական գործողությունների ճիշտ և արագ կատարմանը, քաղաքացիների սպասարկման որակի բարձրացմանը, դատարանների ծանրաբեռնվածության թեթևացմանը: Գործողություն 3-րդ. .ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքի և անհատական ծանուցումների համակարգի արդիականացում։ Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգի ստեղծում: Գործողություն 3-ի արդյունք. Գործում է անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգը։ Գործողություն 4-րդ. Արդիականացնել իրավաբանական անձանց պետական գրանցման e-register էլեկտրոնային համակարգը: Գործողություն 4-ի արդյունք. Արդիականացված իրավաբանական անձանց պետական գրանցման e-register էլեկտրոնային համակարգը՝ նոր ծրագրային լուծումներով: Գործողություն 5-րդ. Թվայնացնել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերը և ստեղծել թվային արխիվներ: Գործողություն 5-ի արդյունք. Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերը թվայնացված են, թվային արխիվները ստեղծված են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողու-թյուն | Պատաս-խանա-տու մարմին |  | Ելակետային դրություն |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգ-ման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք | Ֆինան-սավոր-ման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Էլեկտրոնա-յին նոտարական e-notary համակարգի զարգացում | ՀՀ արդա-րադատու-թյան նախա-րարու-թյուն ՀՀ նոտա-րական պալատ (համա-ձայնու-թյամբ) Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | «Նոտարիատիմասին» և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված չէ նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարքի վավերաց- ման և փաստա-թղթերի փոխանակման հնարավորու-թյունը: |  |  | Մշակվել է «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերըսահմանվածկարգով շրջանառվելեն և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետիաշխատակազմ: |  |  |  | «Նոտարիա-տի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխու-թյուններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխու-թյուններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը, հավանու-թյան են արժանացել ՀՀ կառա-վարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իրակա-նացվել է e-notary համա-կարգի ծրագրային ապահովման զարգա-ցումը՝ ապահո-վելով նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսա-հաղորդակցության միջոցնե-րով գործարքի վավերա-ցումը և փաստա-թղթեր փոխանա-կումը (փոխան-ցումը) |  |  | «Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարե-լու մասին» և «Պետա-կան տուրքի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարե-լու մասին» օրենքների նախա-գծերը, հավանու-թյան են արժանա-ցել ՀՀ կառավա-րության կողմից: Էլեկտրոնային e-notary համա-կարգի միջոցով ապա-հովվել են նոտարի կողմից էլեկտրո-նային տեսահաղորդակցության միջոցնե-րով գործարք վավերաց-նելու և փաստա-թղթեր փոխանա-կելու (փոխան-ցելու) հնարա-վորությունները: |  | ՀՀ Նոտա-րիատի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: Էլեկտրոնային e-notary համակարգի միջոցով իրականցվում է նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղոր-դակցության միջոցներով գործարք վավերացում և փաստաթղթեր փոխանակում (փոխանցում): | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուր-ներ |  |  |
| Գործողու-թյուն | Պատաս-խանա-տու մարմին |  | Ելակետային դրություն |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգ-ման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք | Ֆինան-սավոր-ման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Նոտարի կողմից Էլեկտրոնա-յին եղանա-կով վավե-րացման ենթակա էլեկտրոնա-յին պայմա-նագրերի և փաստա-թղթերի փոխանակ-ման համար անհրաժեշտ էլեկտրո-նային համակարգի ներդրում | ՀՀ արդարա-դաատու-թյան նախարարություն ՀՀ Կենտրո-նական բանկ (համա-կատա-րող) Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն |  | էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանա-գրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգի սահմանում |  |  | Հաստատվել է էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներդրվել է նոտարիատի բնագավառում էլեկտրոնային կառավարման համակարգ՝ ապահովելով էլեկտրոնային կապ նոտարների, բանկային, վարկային կազմակերպություն-ների միջև: |  |  |  |  |  |  | Հաստատվել է էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմա-նագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերաց-ման կարգը: Ներդրվել է նոտա-րիատի բնագավառում էլեկտրոնային կառավարման համա-կարգը: |  | Ներդրվել է էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որն ապահովում Էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա էլեկտրոնային պայմանագրերի և փաս-տաթղթերի փոխանակումը. կատարո-ղական մակագրության թերթի տրամադրումը: | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուր-ներ: |  |  |
| Գործողու-թյուն | Պատաս-խանա-տու մարմին |  | Ելակետային դրություն |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգ-ման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք | Ֆինան-սավոր-ման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ՀՀ հրապա-րակային ծանուցում-ների պաշտոնա-կան ինտեր-նետային կայքի և անհատա-կան ծանու-ցումների համակարգի արդիականացում։ Անհատական և հրա-պարակային ծանուցում-ների միասնական համակարգի ստեղծում: | ՀՀ Վարչա-պետի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) ՀՀ արդա-րադատության նախարարություն «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Հայտարարու-թյունների քանակի աճով պայմանավոր-ված` հաճախակի խնդիրներ են առաջանում Կայք մուտք գործելու և վարելու հետ, դանդաղում է աշխատանքը, արդյունավետ չի աշխատում որոնման համակարգը, հնարավոր չէ արդյունավե-տորեն արխիվացնել տեղեկատվու-թյունը: Բացակայում է օգտատե-րերին հայտա-րարություն-ների մասին ծանուցման համակարգը։ |  |  | Կազմել է Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հրապարակային և անհատական ծանուցումների գործող համակարգի հենքի վրա ստեղծվել է Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգը։ Առկա է առավել մատչելի և ընկալելի ինտերֆեյսը, կիրառվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման պրակտիկան, որով վերացվում են վերջիններիս մուտքը վեբ կայքեր խոչընդոտող արգելքները: Ներդրվել է որոնման խելացի համակարգը, բաժանորդագրման հնարավորությունը, անձնական էլեկտրոնային գրասենյակը՝ անվճար կամ վճարովի հիմունքներով հայտարարություն-ներ և ծանուցումներ տեղադրելու համար։ Ապահովվել է Կայքը փոխգործելիությունը էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի, փոստային համակարգի, պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառության Մալբրի համակարգերի հետ: |  |  |  |  |  |  | Կազմել է տեխնիկական առաջադրանքը, Ստեղծվել և փոր-ձարկվել է Անհատական և հրա-պարակա-յին ծանուցումների միասնա-կան համա-կարգը, նախկին համա-կարգի տվյալները փոխանց-վել են նոր համա-կարգ ձեռնարկ-ված են հանրային իրազեկ-վածու-թյան բարձրաց-մանն ուղղված աշխա-տանքներ: |  | Գործում է անհատական և հրապարա-կային ծանուցումների միասնական համակարգը։ Պարզեցվել է հրապարա-կային և անհատական ծանուցումների ոլորի վարչարարու-թյունը։ | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուր-ներ: |  |  |
| Գործողու-թյուն | Պատասխանա-տու մարմին |  | Ելակետային դրություն |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգ-ման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք | Ֆինան-սավոր-ման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային գրանցման e-register համակարգի արդիականացում | ՀՀ արդարա-դատու-թյան նախա-րարու-թյուն Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն |  | «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնաց-ված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետ՝ օրենք) 2012 թվականին շարադրվել է նոր խմբա-գրությամբ, սակայն e-register համակարգումբարելավում-ներ չեն իրականացվել, որն էլ նպաստել է համակարգի թեր գործառ-նությանը: |  |  | Կազմել է տեխնիկական առաջադրանքը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արդիականացվել է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային համակարգը: |  |  |  |  |  |  | Կազմել է տեխնիկական առաջա-դրանքը, արդիա-կանցվել է ՀՀ իրա-վաբանա-կան անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրո-նային համա-կարգը: |  | Արդիակա- նացվել է իրավաբանա-կան անձանց պետական ռեգիստրի գործակալու-թյան էլեկտրոնային համակարգը և համապատասխանում է արդի պահանջներին: | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուր-ներ: |  |  |
| Գործողու-թյուն | Պատաս-խանա-տու մարմին |  | Ելակետային դրություն |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգ-ման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք | Ֆինան-սավոր-ման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերի թվայնացում,թվային արխիվների ստեղծում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | 2018 թվականի դրությամբ ՀՀ ԱՆ պետական ռեգիստրի գործակալությունում պահպանվում են ընդհանուր առմամբ անհատ ձեռնարկատերերի 93200 ընթացիկ «արխիվային գործեր» և 91958 գործունեու-թյունը դադարեցրածանհատ ձեռնարկա-տերերի «արխիվային գործեր», 76870 իրավաբանական անձանց «արխիվային գործեր» և 16322 լուծարված իրավաբանա-կան անձանց «արխիվային գործեր», որոնք իրենց մեջ պարունակում են մոտավոր 10 մլն թերթ: Մինչ օրս նշված փաստա-թղթերն ամբողջու-թյամբ թվայնացված չեն (թվայնացված են միայն գործող իրավաբա-նական անձանց վերջին կանո-նադրություն-ները): |  |  | Իրականցվել է արխիվային փաստաթղթերի թվայնացում՝ ըստ սահմանված ժամանակացույցի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստեղծվել է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի թվային արխիվը: Ապահովվել է թվայնացված արխիվային փաստաթղթերի մատչելիությունը և արդյունավետու-թյունը: |  |  |  |  |  |  | Թվային արխիվի հասանելիություն ապահովում e-register համա-կարգի միջոցով: |  | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերի թվայնացում, թվային արխիվների ստեղծում: | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուր-ներ |  |  |
| ԳՈՐԾՈՂՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐ | ՊԱՏԱՍ-ԽԱՆԱ-ՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆ |  | ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  | ԹԻՐԱԽԸ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգ-ման միջոցը |  | Ակնկալվող արդյունք | Ֆինան-սավոր-ման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության(այս կետում՝ Ծառայու-թյուն) էլեկտրո-նային համակարգի (ՀԿԱԾ էլ. համակարգ) զարգացում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Ներկայումս Ծառայությու-նում գործում են ՀԿԱԾ փաս-տաթղթա-շրջանառու-թյnւն, վարույթի ծրագիր, էլեկտրոնային աճուրդ էլ. համակար-գերը, որոնք միմյանց հետ համակցված չեն:Աշխատանքի ծավալների ավելացմամբ և օրենսդրական փոփոխություններով պայմանավորված վերոնշյալ համակարգերը առանձին-առանձին մշտապես լրամշակվել և ենթարկվել են փոփոխությունների, ինչի հետևանքով դրանք աշխատում են ծանրա-բեռնված, դանդաղ' ծրագրային խնդիրներով: 2018թ֊ից ներդրված «Արմլեքս» համակարգը նույնպես չի համակցվել գործող կառուցակարգերին, ինչը առաջացնում է լրացուցիչ միջոցների վատնում: |  |  | Իրականցվել է ՀԿԱԾ էլեկտրոնային համակարգի արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իրականացվել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի արդիականացում: |  |  |  |  |  |  | Արդիականացված ՀԿԱԾ էլեկտրոնային համա-կարգ |  | Կատարո-ղական գործողու-թյունների առավել լայն շրջանակի հասանելիու-թյունը կատարողա-կան վարույթի մասնակից-ներին, կայացվող որոշումները և ծանուցումները կատարողա-կան վարույթի կողմերին նույնպես կուղարկվեն էլեկտրոնային եղանակով: Նոր մոբայլ հավելվածների միջոցով տեղեկատվու-թյուն տրամադրում, վճարման իրականացու-մում: Գործող համակարգեր՝ մեկ ամբողջական ծրագրային ապահովման շրջանակում՝ ըստ պարտակա-նությունների կատարման բաշխվածու-թյան: | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուր-ներ |  |  |
| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆ |  | ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  | ԹԻՐԱԽԸ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող արդյունք | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնա-յին համակարգի ներդրում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ բարձրա-գույն դատա-կան խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  | Ներկայումս այլընտրանքա-յին վեճերի լուծումը էլեկտրոնային եղանակով նախատեսված չէ: |  |  | Օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում, որով կապահովվի այլընտրանքային վեճերի էլեկտրո-նային եղանակով լուծումը: | Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական նկարագրի մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնային համա-կարգի ներդրում: |  | Ապահով-վել է էլեկտրոնային եղանակով այլըտրանքային վեճերի լուծման հնարա-վորու-թյունը |  | Ներդրվել է Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնային համակարգը | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ	                                                         						Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ