Հավելված N 3

# ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

# Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման

# 2025թ. տարեկան ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ

| NN ը/կ |  | Միջոցառման անվանումը |  | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը |  | Կատարման պատասխանատուն |  | Համակատարողը |  | Ժամկետը |  | 2025թ. աշխատանքների և միջոցառումների կատարման ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | «Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման համակարգի բարելավում |  | 1) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում թվով 5 հանրային լողափի կազմակերպում |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | 2025թ. շարունա-կական |  | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ 2024 թ. № 1, № 2, № 3, № 7, № 10, № 11 և № 12 հանրային լողափերը երրորդ անձանց պատվիրակելու նպատակով հայտարարված մրցույթներում հաղթողներ են ճանաչվել № 1, № 2 և № 3 հանրային լողափերի համար, որոնց հետ կնքվել են բարեկարգման, սպասարկման և կահավորման պայմանագրեր։ № 7, № 10, № 11, № 12 հանրային լողափերի համար 2023 և 2024 թթ. պարբերաբար հայտարարված մրցույթներում հայտեր չեն ներկայացվել։ Չկահավորված № 4 (5.0 հա, Դրախտիկ բնակավայրի ափամերձ հատված), № 5 (1.37 հա, Լճաշեն բնակավայրի ափամերձ հատված), № 6 (3.30 հա, Ծովազարդ բնակավայրի ափամերձ հատված), № 7 (1.78 հա, Նորատուս բնակավայրի ափամերձ հատված), № 8 (9.0 հա, Ծովագյուղ բնակավայրի ափամերձ հատված) հանրային լողափերը, ինչպես նաև Կառավարության 2023 թ. հուլիսի 13-ի Սևան ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափերի ստեղծման մասին № 1186-Ն որոշմամբ ստեղծված նոր № 9 (1.0 հա, Լճափ բնակավայրի ափամերձ հատված), № 10 (1.0 հա, Շողակաթ բնակավայրի ափամերձ հատված), № 11 (1.0 հա, Գավառ քաղաքին հարակից ափամերձ հատված), № 12 (1.2 հա, Մարտունի քաղաքին հարակից ափամերձ հատված) հանրային լողափերը երրորդ անձանց պատվիրակելու նպատակով հայտարարված մրցույթներում հաղթողներ են ճանաչվել № 4, № 5, № 6 № 8 և № 9 հանրային լողափերի համար, որոնց հետ կնքվել են լողափերի բարեկարգման, սպասարկման և կահավորման պայմանագրեր: Պայմանագրով պարտավորությունները չկատարելու հիմքով № 8 և № 9 հանրային լողափերի համար կնքված պայմանագրերը լուծվել են: ՊՈԱԿ-ը 2025թ. մայիսի 2-ին հայցադիմում է ներկայացրել դատարան ՊՈԱԿ-ի և Գոլդեն Լիոն ՍՊԸ-ի այսուհետ՝ ՍՊԸ միջև 2022 թ. հուլիսի 19-ին կնքված № 6 հանրային լողափի Բարեկարգման սպասարկման և կահավորման պայմանագիրը լուծելու պահանջի վերաբերյալ։ Դատարանի 2025թ. հոկտեմբերի 14-ի № ԳԴ/0495/0225 քաղաքացիական գործով կայացված որոշմամբ գործի վարույթը կարճվել է։ ՊՈԱԿ-ի և ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է համաձայնագիր, որով ներդրումների կատարման ժամկետը սահմանվել է մինչև 2026 թ. հուլիսի 15-ը, բացի այդ ՍՊԸ-ն պարտավորվել է լրացուցիչ մինչև 2027 թ. հուլիսի 15-ը իրականացնել նաև այլ ներդրումային աշխատանքներ։ Գործող հանրային լողափերում տեղադրվել են ցուցանակներ՝ անվճար ծառայությունների ցանկով և հանրային լողափից օգտվելու կանոններով: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հանրային լողափերը մատչելի դարձնելու նպատակով շրջակա միջավայրի նախարարության «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի խորհրդի 2022 թ. մայիսի 4-ի № 4.1 որոշմամբ հաստատված «Հանրային լողափի բարեկարգման, կահավորման և սպասարկման տրամադրման» կարգում կատարվել է փոփոխություն և արդեն իսկ լողափերում իրականացվող բարեկարգման աշխատանքների ընթացում ստեղծվում են համապատասխան հարմարություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Ներքին գործերի նախարարություն Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը ձեռնարկել է ուժեղացված ծառայություններ հանգստի սեզոնի բացման ժամանակաշրջանից սկսած լողափնյա և նրանց հարող տարածքներում՝ զբոսաշրջիկների և հովեկների անվտանգությունը և հասարակական կարգը պահպանելու ուղղությամբ, ինչպես նաև իրականացրել է մոտորանավակներով և սկուտերներով շրջագայություններ և բարձրախոսներով իրազեկումներ՝ անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ։ Առողջապահության նախարարություն Սևանա լճի ափամերձ հանգստի և լողի (ռեկրեացիոն) գոտիների հատվածներում, ռեկրեացիոն ջրօգտագործման սեզոնի ընթացքում, իրականացվել է լճի ջրի, ծորակների խմելու ջրի և հողի որակի հետազոտությունների մոնիթորինգ: Մոնիթորինգի արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանություն-ների մասին տեղեկատվությունը ներկայացվել է ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին՝ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու համար: |
|  |  |  |  | 2) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարողությունների զարգացում (մասնավորապես՝ տարեկան անտառպլանավորման, հատատեղերի հատկացման տեղորոշման), մասնագիտական ունակությունների կատարելագործում |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2025թ. շարունա-կական |  | Համաձայն շրջակա միջավայրի նախարարության և «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի միջև 2025թ. հունվարի 22-ին կնքված «Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին» №ՇՄՆ-ԳՇ-25/03 պայմանագրի՝ ՊՈԱԿ֊ի գիտական հետազոտությունների, մշտադիտարկման և կադաստրի վարման բաժնի աշխատակիցների կողմից «Սևան» ազգային պարկի Մարտունի տարածքի Մարտունի տեղամասի 1-ին պահաբաժնի 2-րդ 3-րդ, 2-րդ պահաբաժնի 4-րդ, 5-րդ, 3-րդ պահաբաժնի 6-րդ, 12-րդ, 4-րդ պահաբաժնի 13-րդ, 14-րդ և 21-րդ, 5-րդ պահաբաժնի 30-րդ, 31-րդ 47-րդ, 6-րդ պահաբաժնի 48-րդ, 49-րդ 52-րդ և Երանոս տեղամասի 5-րդ պահաբաժնի 44-րդ քառակուսիներում իրականացվել է Սևանա լճի ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա անտառտնկարկների մաքրման տարածքների նշահարման, ծառերի համարակալման և հաշվեգնահատման աշխատանքներ: Մաքրման ենթակա է ընդհանուր' 43.95 հա, որից' 13.02 հա ճահճապատ, 9.04 հա ջրածածկ, 21.89 ծառաթփային բուսականությամբ առկա տարածքներ, ընդհանուր մաքրման տարածքում առկա է նաև 11.36 հա խոտածածկ և 4.95 ավազե քարքարոտ ափամերձ տարածքներ, որոնք ենթակա չեն մաքրման: Նախատեսված մաքրման գոտում առկա է ընդհանուր 975 տարբեր տեսակի և տրամագծի ծառեր, որոնք պետք է արմատախիլ արվեն: Մաքրման արդյունքում տեսականու սպասվելիք ելքը թփատեսակների հետ միասին կազմում է 242.062 խիտ խմ։ «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2025թ. հունիսի 10-ի «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի Սևանի, Ախթամարի, Նորատուսի, Այրիվանի, Ծովինարի, Վարդենիկի, Մարտունու, Երանոսի, Փամբակի, Ծովակի, Վարդենիսի, Դրախտիկի և Արտանիշի տեղամասերի համապատասխան քառակուսիներում իրականացվելիք բնափայտի մթերման ծավալները հաստատելու մասին» №129-Լ հրամանով դուրս գրված № 000026, 000027, 000028, 000029, 000030, 000031, 000032, 000033, 000034, 000043, 000044, 000045, 000046 և 000060 անտառհատման տոմսերով չորրորդ եռամսյակում հատվել է սանիտարական հատման ենթակա թվով 1736 սոճի և բարդի տեսակի ծառեր։ Արդյունքում հատատեղերում մթերվել է 7,5մ3 շինափայտ, 32,6մ3 տեխնոլոգիական փայտ՝ սոճի և բարդի տեսակի (չխտացված), 212 մ3 վառելափայտ (չխտացված) և 29մ3 ցախ և ճյուղիկներ (չխտացված)։ Ընթացել են հատատեղերում մթերված փայտանյութի վաճառքի աշխատանքներ։ Հիմք ընդունելով աշխատանքային խմբի կողմից 2025թ. ապրիլի 25-ին ներկայացված հետազոտման ակտը, շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալի 2025թ. հունիսի 4-ի № Ն/16.3/6734 հանձնարարականը՝ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2025թ. հունիսի 10-ի ի № 129-Լ հրամանով դուրս է գրվել թվով 42 անտառհատման տոմսեր՝ 000023-ից մինչև 000064 համարները, որոնցով իրականացվելիք հատման և էտման աշխատանքները նախատեսված է իրականացնել 13 տեղամասերում 2025թ. ընթացքում՝ հատվող և էտվող ծառերի քանակը 4799 է։ Հատումներից սպասվելիք ելքը ընդամենը 756,636 խիտ/խմ է, որից 65.25 խմ շինափայտ։ «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2025թ. հուլիսի 14-ի «Սևան» ազգային պարկի անտառներում սանիտարական վիճակը բարելավելու նպատակով սանիտարական հատումներ իրականացնելու մասին» № 161-Լ հրամանով «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տեղամասերում 2026թ. հատատեղերը հաստատելու նպատակով հայտնաբերվել է սանիտարական հատման ենթակա շուրջ 2100 տարբեր տեսակի ծառեր։ ՀՀ կառավարության 2024թ. փետրվարի 29-ի № 294-Ն որոշման հատատեղերի հատկացման կարգի 6-րդ կետի համաձայն՝ ըստ անտառամասերի իրականացվել են ծառերի համարակալման, պիտակների ամրացման աշխատանքներ, հաշվեգնահատման ցուցակներ և հատատեղի անձնագրեր։ Արդյունքում համարակալվել և հաշվեգնա-հատվել են սանիտարական հատման ենթակա թվով 2189 ծառ, որից 754-ը՝ բարդի, 463-ը՝ թեղի, 96-ը՝ սոճի, 4-ը փշատենի, 3-ը՝ ուռի և 1-ը՝ հացի տեսակի են։ Նշված ծառերը կհատվեն 2026թ. սանիտարական հատման հատատեղերի շրջանակում։ Ապրիլ ամսին ՊՈԱԿ-ի Մարտունու տնկարանում դրվել են 10,000 հատ բարդու նոր կտրոններ։ Ներկայումս տնկարանում խնամվում են շուրջ 30,000 տնկիներ։ |
|  |  |  |  | 3) Սևանա լճի առափնյա տարածքում գտնվող շուրջ 2400 հանգստի, սննդի (300 մշտական գործող) օբյեկտների կոյուղու և կենցաղային հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում և շահագործում՝ համաձայն Կառավարության 2006 թ. մարտի 23-ի N 397-Ն որոշման |  | Օբյեկտները շահագործող տնտեսվարողներ |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին |  | 2025թ. շարունա-կական |  | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ը պարբերաբար ծանուցում է տարածքի բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին՝ ՀՀ կառավարության 18.12.2008թ-ի N1563-Ն որոշման և հողօգտագործման պայմանագրերի պահանջներին համապատասխան մաքրման կայանների տեղադրման անհրաժեշտության վերաբերյալ: Նոր կահավորվող հանրային լողափերում նույնպես տեղադրվել են մաքրման կայաններ։ Վարչապետի գլխավորությամբ 2024թ. ապրիլի 3-ին կայացած ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի (այսուհետ՝ Ջրային կոմիտե) 2023թ. հաշվետվության վերաբերյալ խորհրդակցության NՎ/44 արձանագրության 3.2.6 կետով սահմանված Սևանա լճի ափամերձ տարածքում գործող հանրային սննդի օբյեկտներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների ապահովման նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների խստացման հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով 2025թ. ապրիլի 22-ին Ջրային կոմիտեում կայացել է քննարկում՝ շահագրգիռ գերատեսչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Քննարկման արդյունքում որոշվել է, որ անհրաժեշտ է գույքագրել, ապա խմբավորել Սևանի ավազանում գործող հանրային օբյեկտները, ինչպես նաև դիտարկել յուրաքանչյուր տնտեսվարող սուբյեկտի համար կեղտաջրերի մաքրման լուծումների հնարավոր տարբերակները։ Աշխատանքներն ընթացքում են։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը այսուհետ՝ Տեսչական մարմին վերահսկողություն իրականացնելիս իրավական կարգավորման շրջանակներում անդրադառնում է Սևանա լճի առափնյա տարածքում գտնվող օբյեկտների կոյուղու և կենցաղային հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցման և շահագործման հարցին՝ համաձայն Կառավարության 2006 թ. մարտի 23-ի N 397-Ն որոշման։ 2025թ. ընթացքում Սևանա լճի առափնյա տարածքում գործող 5 տնտեսվարողի նկատմամբ ապօրինի ջրօգտագործման և ջրահեռացման փաստով իրականացվել է վարչական վարույթ, իրավախախտները ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության։ 6 տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ իրականացվել է ստուգում, 3 դեպքով ապօրինի ջրօգտագործման գործունեությունը կասեցվել է։ Ստուգումներով պարզվել է, որ տնտեսվարողների գործունեության արդյունքում առաջացող կեղտաջրերը 2 տնտեսվարողի դեպքում կենսաբանական մաքրումից հետո հեռացվում են Սևանա լիճ, իսկ մյուս դեպքերով՝ լցվում են անջրթափանց հորերի մեջ, ապա հեռացվում համապատասխան միջոցներով։ |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի մոնիթորինգի իրականացում | 1) Սևանա լճի և դրա ջրհա վաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության այդ թվում՝ ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում, միջոցառումների մշակում 2) Սևանա լճում և լճի ջրհավաք ավազանում հիդրոօդերևութաբանա-կան մոնիթորինգի իրականացում 3) Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի իրականացում 4) Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանի գետերում հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի իրականացում |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, (համաձայնությամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգն իրականացվել է փետրվար-դեկտեմբեր ամիսներին՝ լճի մակերևույթից և տարբեր խորություններից (Մեծ Սևանում՝ 0.5, 5, 10, 20, 25, 30մ խորություններից, Փոքր Սևանի` 4-րդ կայանի մոտ՝ 0.5, 5, 10, 20, 30, 55, 70, 80մ խորություններից), Փոքր Սևանի` Այրիվանքի մոտ, մակերևույթից և 5, 10, 20, 30, 40մ խորություններից։ Յուրաքանչյուր ամիս ընդհանուր առմամբ հետազոտվել է ջրի 22 նմուշ: Սևանա լիճ թափվող գետերի հիդրոքիմիական մոնիթորինգն իրականացվել է Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 10 գետի (Ձկնագետ, Մասրիկ, Սոթք, Կարճաղբյուր, Վարդենիս, Մարտունի, Արգիճի, Ծակքար, Շողվագ, Գավառագետ) 16 և Արփա-Սևան թունելի 1 մոնիթորինգային դիտակետում: Նշված գետերի դիտակետերում 2025թ. ընթացքում իրականացվել են ջրի նմուշառումներ և լաբորատոր հետազոտություններ։ Սահմանային աղտոտվածության ռիսկերի հսկման նպատակով Սևանա լիճ թափվող և հիմնական մոնիթորինգի դիտացանցում չընդգրկված 6 գետում՝ Արտանիշ, Փամբակ, Դարանակ, Շիշկերտ, Ծափաթաղ և Արծվանիստ, իրականացվել է ջրի որակի հետազոտական մոնիթորինգ: Ջրի նմուշներում դիտարկվել են ջրի որակի բնութագրական շուրջ 45 ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշ՝ հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր և ծանր մետաղներ: Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգ միջոցառման շրջանակում կատարվել են լճի ջրի մակարդակի, ջերմաստիճանի, սառցային երևույթների և ավազանում գոլորշացման դիտարկումներ, գետերով, Արփա-Սևան ջրատար թունելով Սևանա լիճ մուտք գործած և ոռոգման նպատակով (Հրազդան գետով) լճից բաց թողնված ջրաքանակների հաշվառում։ Ստացված տեղեկատվությունն ամեն օր հաղորդվել է շահագրգիռ կազմակերպություններին։ 2025թ. մարտի 31-ին թողարկվել և հանրապետության պետական կառավարման մարմիններին, մարզպետարաններին և այլ շահառու կազմակերպություններին տրամադրվել է 2025թ. գարնանային վարարումների ընթացքում Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման և 2025թ. դեկտեմբերի 31-ի համար լճի մակարդակի կանխատեսումները, ինչպես նաև գարնանային վարարումների և վեգետացիոն ժամանակահատվածում Սևանա լիճ գետային ներհոսքի կանխատեսումները: Իրականացվել է հիդրոօդերևութաբանական տեղեկատվությամբ ապահովում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կազմակերպություններին. EU4Sevan Ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել գերմանական OTT ապրանքանիշի հինգ ջրաչափական պտուտան «Հայհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի 5 հիդրոլոգիական դիտակետերում ջրի ելքերի չափման համար, բացի դա Ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել նաև «Միկրոստեպ-Միս» ընկերության մեկ ավտոմատ օդերևութաբանական կայան, որը տեղադրվել է Սևանա լճի առափնյա գոտում (Սևանա լիճ պլատֆորմ կայան)։ Ավտոմատ օդերևութաբանական կայանը զինված է ջրի ջերմաստիճանի, օդի ջերմաստիճանի, օդի խոնավության, քամու արագության և ուղղության, արեգակնային ռադիացիայի, տեղումների քանակի և ջրային մակերևույթից գոլորշացման տվիչներով։ Ավտոմատ օդերևութաբանական կայանն ինտեգրված է «Հայհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ում ներդրված տվյալների առցանց ստացման և վիզուալիզացման միասնական համակարգին։ Կայանի դերը կարևորվում է նրանով, որ այն գտնվում է անմիջապես առափնյա գոտում, որը հնարավորություն է տալիս ստանալ օդերևութաբանական տեղեկատվություն անմիջապես լճի առափնյա հատվածից, իսկ լողի սեզոնում ստանալ մակերևութային շերտի ջերմաստիճանի վերաբերյալ տեղեկատվություն իրական ժամանակում։ Կայանում տեղադրված գոլորշացուցիչը հնարավորություն կտա հետագայում դիտարկումների տվյալների հիման վրա լրամշակել և ճշգրտել Սևանա լճի մակերևույթից գոլորշացման մեթոդիկան, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի հաշվարկում: 2025թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Սևանա լճի մակարդակը կազմել է 1900.22մ, որը նախորդ տարվա` 2024 թ., նույն օրվա մակարդակի՝ 1900.39 մ, համեմատ ցածր է եղել 17սմ-ով և նույնքանով ցածր է 2025թ. հունվարի 1-ի մակարդակի՝ 1900.39 մ, համեմատ։ Արփա-Սևան ջրատարով Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի քանակը 2025թ. կազմել է 120.065 մլն.խոր.մ, որը 65.081 մլն.խոր.մ-ով պակաս է 2024թ. նույն ժամանակահատվածում Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի քանակից: Սևանա լճից 2025թ. հունիսի 6-ից սկսվել է իրականացվել ոռոգման նպատակով ջրի բացթողում և շարունակվել մինչև սեպտեմբերի 27-ը ներառյալ, և լճից բաց թողնված ջրի գումարային ծավալը, ըստ Հրազդան ՀԷԿ-ի ուղղաթեք ջրանցքի Գեղամավան դիտակետի, հունիսի 6-ից սեպտեմբերի 27-ը ներառյալ կազմել է 180.965 մլն.խոր.մ, որը 49.927 մլն.խոր.մ-ով ավել է 2024 թ. լճից բաց թողնված ջրի քանակից: Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում 2025թ. ընթացքում իրականացվել է ստորերկրյա ջրերի քանակական և որակական մոնիթորինգ: Քանակական մոնիթորինգն իրականացվել է ստորերկրյա ջրերի ազգային ցանցի մոնիթորինգի 14 դիտակետերում՝ 6 բնաղբյուր և 8 հորատանցք: Յուրաքանչյուր դիտակետում ամիսը 6 անգամ հաճախականությամբ իրականացվել են ստորերկրյա ջրերի ծախսի, մակարդակի (ճնշման) և ջերմաստիճանի չափումներ: Որակական մոնիթորինգն իրականացնելու նպատակով 8 դիտակետերից կատարվել են նմուշառումներ: Տվյալները մշակվել, վերլուծվել և ամփոփվել են «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ամենամսյա տեղեկանքներում, եռամսյակային տեղեկագրերում, հանձնվել համապատասխան կազմակերպություններին և հրապարակվել ՊՈԱԿ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (www.meteomonitoring.am): Սևանա լճի հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգն իրականացվում է ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում։ Հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգն իրականացվել է փետրվար-դեկտեմբեր ամիսներին՝ լճի երկու դիտակետերում (Մեծ Սևան և Փոքր Սևան): Ամսական կտրվածքով դիտարկվել են հիդրոկենսաբանական հետևյալ պարամետրերը՝ զոոպլանկտոն, ֆիտոպլանկտոն և քլորոֆիլ։ Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության այդ թվում՝ ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգ իրականացվել է 2025թ. օգոստոսից Ձկնագետ, Սոտք, Մասրիկ, Կարճաղբյուր, Արփա-Սևան, Վարդենիս, Արգիճի, Շողվակ, Մարտունի, Ծակքար, Գավառագետ գետերի գետաբերանային և ակունքային հատվածներից։ Դիտված արդյունքները չեն տարբերվել ֆոնային արժեքներից։ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Զոոպլանկտոնային համակեցության ուսումնասիրություն Հետազոտության նույն ժամանակահատվածում լճի զոոպլանկտոնային համակեցության կազմում ընդհանուր առմամբ գրանցվել է անողնաշարների 3 հիմնական խմբերին պատկանող 26 տեսակ՝ 14 տեսակի անվակիր (Rotifera), 4 տեսակի ճյուղաբեղավոր (Cladocera) ու 8 տեսակի թիոտանի (Copepoda) խեցգետնակերպ: Տեսակային հիմնական կազմը լճում պահպանվել է, սակայն ենթարկվել է կտրուկ սեզոնային տատանումների։ Կենսազանգվածով գարնանը գերակշռել են Keratella quadrata, Cyclops abyssorum, Daphnia longispina տեսակները ու թիոտանիների նաուպլիալ փուլերը։ Ամառային դոմինանտները եղել են Daphnia longispina ու Diaphanosoma lakustris տեսակների ճյուղաբեղավորները։ Աշնանը գերակշռել են Arctodiaptomus bacilifer, Acanthodiaptomus denticornis թիոտանիները, Diaphanosoma lakustris ճյուղաբեղավորը ու թիոտանիների նաուպլիուսները, իսկ ձմռանը՝ Acanthodiaptomus denticornis-ը ու թիոտանիների կոպեպոդիտ փուլերը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Սևանա լճում 2025թ.-ի ընթացքում զոոպլանկտոնային համակեցության կազմը քանակապես ու որակապես ենթարկվել է սեզոնային զգալի ու կտրուկ փոփոխությունների, որոնք եղել են ոչ այնքան օրինաչափ. մասնավորապես այն, որ բացի լճին բնորոշ ամառային (հունիս-հուլիս ամիսներ) բարձր, երբեմն նաև առավելագույն արժեքների, կենսազանգվածի բարձր արժեքներ են գրանցվել նաև դեկտեմբեր ամսին՝ աշնանային շատ ցածր նիշերից հետո։ Կարևոր է արձանագրել այն փաստը, որ 2025թ.-ին, նախորդ տարվա համեմատ, կենսազանգվածի արժեքները լճի բոլոր դիտակետերում մեծ անկում են ապրել՝ նվազելով 8–10 անգամ, բացառությամբ դեկտեմբեր ամսին, երբ զոոպլանկտոնի կենսազանգվածը լճում 2,5–3,0 անգամ գերակշռել է 2024-ի ցուցանիշներին։ Հարկ է նշել, որ լճում նախորդ տարի դիտված խոշորաչափ տեսակների նվազման միտումը շարունակվել է նաև 2025-ին, ինչն արդյունքում բերել է վերը նկարագրված ընդհանուր կենսազանգվածի կտրուկ նվազմանը։ Այս երևույթը, ինչպես և նշվել է նախորդ տարի, կապված է լճի դոմինանտ տեսակ համարվող խոշորաչափ Daphnia longispina-ի քանակի զգալի նվազման հետ, որն այս տարի աշնանային նմուշներում ընդհանրապես չի գրանցվել, ի տարբերություն նախորդ տարվա, երբ այն հայտնվել էր եզակի առանձնյակներով։ Վերջինս հավանաբար կարող է վկայել լճի տրոֆայնության մակարդակի, ինչպես նաև ձկնային հանրույթի քանակական աճի մասին, քանի որ տեսակը համարվում է օլիգոսապրոբ ու ձկների սննդակարգի կարևոր ու կալորիականությամբ հարուստ մասն է կազմում։ Տրոֆայնության մակարդակի աճման մասին վկայում է նաև այն փաստը, որ զոոպլանկտոնային հանրույթում որոշ դեպքերում, ըստ կենսազանգվածի, գերակշռել են այնպիսի մանրաչափ օրգանիզմներ, ինչպիսիք են անվակիրներն ու թիոտանիների նաուպլիուլ ու կոպեպոդիտ փուլերը։ Մակրոֆիտային համակեցության ուսումնասիրություն Մակրոֆիտային համակեցության 2025թ.-ի ուսումնասիրության արդյունքներն արձանագրել են բույսերի 8 հիդրոֆիտ տեսակ՝ Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Zannichellia major, Potamogeton pectinatus, Ruppia maritima, Cladophora glomerata, Chara fragilis ու Chara contraria: Տեսակային բազմազանությամբ ու կենսազանգվածով Փոքր Սևանն ավելի հագեցած է եղել, քան Մեծ Սևանը: Մասնավորապես, Փոքր Սևանում գրանցվել է 7 տեսակ, իսկ Մեծում՝ 4: Նմանապես, Փոքր Սևանում միջին կենսազանգվածը կազմել է 531 գ/մ2, իսկ Մեծում՝ 326 գ/մ2: 2024 թ.-ի համեմատ դիտվել է միջին կենսազանգվածի նկատելի նվազում Մեծ Սևանում (ավելի քան 30%), և ընդհակառակը՝ Փոքր Սևանում: Ստացված արդյունքները կարող են ցուցանշել Մեծ Սևանում ավելի վատթար էկոլոգիական պայմանների մասին, քան Փոքրում: |  |
| 2.2 | Սևանա լճից ոռոգման սեզոնին ջրի արդյունավետ օգտագործման նպատակով մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներում ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդնում | Կլիմայի փոփոխության հետևանքով սակավաջրու-թյան, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներում ջրախնայող տեխնոլոգիաների օգտագործումը (կաթիլային ոռոգման ցանցի ներդրմամբ) հնարավորություն կտա սակավ և սահմանափակ քանակությամբ ջրային ռեսուրսներով իրականացնել արդյունավետ ոռոգում՝ հնարավորինս նվազեցնելով Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | ՀՀ Գեղարքունիքի, ՀՀ Կոտայքի, ՀՀ Արարատի ՀՀ Արագածոտնի մարզպետների աշխատակազմեր |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | Էկոնոմիկայի նախարարություն Ինտենսիվ այգեգործության ծրագրի շրջանակում առանձին ոռոգման առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրման փոխհատուցման բաղադրիչով ջրախնայող տեխնոլոգիաներ են ներդրվել ՀՀ Արարատի մարզում՝ 14 հա: Ինտենսիվ այգեգործության ծրագրի շրջանակում այգեհիմնման փոխհատուցման բաղադրիչով հիմնվել են ՀՀ Արագածոտնի մարզում՝ 13.5հա, ՀՀ Արարատի մարզում՝ 34.27հա, ՀՀ Կոտայքի մարզում՝ 17.3հա ինտենսիվ այգիներ (ինտենսիվ այգիների հիմնման համար պարտադիր պայման է ոռոգման արդիական համակարգերի առկայությունը)։ Ինտենսիվ այգեգործության ծրագրի շրջանակում վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման բաղադրիչով ներկայացվել են այգեհիմնման հայտեր (դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ) ՀՀ Արարատի մարզում 65.42 հա, ՀՀ Արագածոտնի մարզում՝ 56.7հա, ՀՀ Կոտայքի մարզում՝ 11.997հա: Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Արագածոտնի մարզում 2025թ. կաթիլային ոռոգման համակարգով ոռոգվող հողատարածքները կազմում են ընդհանուր 593հա, որի արդյունքում հնարավորինս նվազեցվում է Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը: ՀՀ Արարատի մարզ՝ 2025թ. դրությամբ մարզում կաթիլային ոռոգման տարածքները կազմում են մոտ 1165 հա։ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ՝ Մարզում պետական և սեփական միջոցներով հիմնված 172․9հա ինտենսիվ այգիներում հիմնականում ներդրվել են կաթիլային ոռոգման համակարգեր։ ՀՀ Կոտայքի մարզ՝ կլիմայի փոփոխության հետևանքով սակավաջրության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով մարզում կաթիլային ոռոգման տակ է գտնվում շուրջ 538 հա տարածք, որի ավելացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: |  |
| 2.3 | Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի սպասարկման, շահագործման ու պահպանման աշխատանքների իրականացում | Որոտան-Արփա հրդրոտեխնիկական կառույցի և նրան հարակից կառույցների, տեխնիկական վիճակի գնահատում և շահագործման պլան ժամանակացույցի մշակում, Արփա-Սևան հրդրոտեխնիկական կառույցի №1 և №2 թունելներում շահագործման և պահպանման աշխատանքներն իրականացնել սակավաջուր ամիսներին՝ չխոչընդոտելով ջրի տեղափոխումը Սևանա լիճ ջրառատ ամիսներին |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուց-վածքների նախարարության Ջրային կոմիտե |  |  |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Կնքված պայմանագրի հիման վրա յուրաքանչյուր ամիս վճարվում է 29,166.6 հազ. դրամ։ 2004թ. օգոստոսի 17-ին կնքված N ԾՁԲ-04/36 պայմանագրով «Որոտան-Արփա-Սևան» հիդրո-հանգույցի ջրային համակարգը հանձնվել է հավատարմագրային կառավարման: Պայմանագիրը շարունակական է, որի շրջանակում իրականացվում են «Որոտան-Արփա» թունելի պահպանություն, Կեչուտի ջրամբարի, «Արփա-Սևան» N 1 թունելի, Եղեգիսի հիդրոհանգույցի, «Արփա-Սևան» N 2 թունելի և հեռացնող ջրանցքի շահագործում և պահպանություն: Հավատարմագրային կառավարման նպատակն է ջրային համակարգի անխափան շահագործումը, որի արդյունքում մակարդակի բարձրացման նպատակով ապահովում է Արփա և Եղեգիս գետերի ջրերի տեղափոխումը Սևանա լիճ: |  |
| 2.4 | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ազդեցության գնահատում Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության գործունեության հետևանքով կենսածին տարրերի (ֆոսֆոր, ազոտ) քանակի հաշվարկում և Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա ազդեցության գնահատում |  | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 2025թ. |  | Աշխատանքների իրականացումը և տեղեկատվության տրամադրումը կիրականացվի 2025թ. երկրորդ կիսամյակում։ |  |
| 2.5 | Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնում | Սևանա լճի շրջակայքում -անտառաշերտի հիմնում, Սևանա լճի շրջակայքում վնասված անտառաշերտերի վերականգնման նախագծերի մշակում «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի միջոցներով |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | Կովկասի Բնության Հիմնադրամի, շրջակա միջավայրի նախարարության և ՊՈԱԿ-ի միջև 2025թ. մարտի 1-ին կնքվել է №CNF/2025/GA-PA-AM-06 դրամաշնորհի պայմանագիր։ Պայմանագրի շրջանակներում ՊՈԱԿ-ի կողմից հասունացող և չորացող սոճուտներում անտառվերականգնման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով Սևան տարածքի Ախթամար տեղամասի երկրորդ պահաբաժնի 15-րդ քառակուսու 7-րդ և 9-րդ հատվածների (8 հա մակերես) վրա ապրիլ ամսին տնկվել է 24.000 հատ ծառ։ Նշված հատվածներում լայնատերևավոր տեսակներով լրացման աշխատանքներ իրականացվելու նպատակով ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմակերպվել է գնման ընթացակարգ «Ծառեր» և «Ծառերի տնկում» ծառայություններ ձեռք բերելու համար։ Գնման ընթացակարգերի ամփոփման արդյունքում հաղթող են ճանաչվել «Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամը և «Ինեքս» ՍՊԸ-ն։ Տնկվել են 24.000 տնկիներ՝ կեչի լիտվինովի բաց արմատային համակարգով 6000 հատ, տանձենի կովկասյան բաց արմատային համակարգով 6000 հատ, հացենի սրապտուղ բաց արմատային համակարգով 6000 հատ, վայրի խնձորենի բաց արմատային համակարգով 6000 հատ։ Իրականացվել են փոսերով տնկված սերմնաբուսակների ձեռքով խնամքի աշխատանքներ՝ սերմնաբուսակների շրջակայքում հողի փխրեցում և մոլախոտերի հեռացում, բաժակների տրամագիծը 0.5 մ։ Երկրորդ եռամսյակում նշված աշխատանքներն իրականացվել են մեկ անգամ։ Սերմնաբուսակների միջշարքային և միջբուսային հատվածներում իրականացվել է ձեռքով խոտհունձ, խոտի հավաքում և հեռացում՝ մեկ անգամ, երրորդ եռամսյակում ևս կատարվել է մեկ անգամ։ Փոսերով տնկված անտառմշակույթի ոռոգում բաժակներում՝ իրականացվել է մեկ անգամ, երրորդ եռամսյակում՝ 2 անգամ։ Չորրորդ եռամսյակում Գնման ընթացակարգով «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի և «Արմենիա Թրի Փրոջեքթ» բարեգործական հիմնադրամի միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել 9000 տնկիներ որից՝ 3000 հատ հացենի սովորական, 3000 հատ թխկի բարձրլեռնային, 3000 հատ տանձենի կովկասյան։ Գնման ընթացակարգի շրջանակներում ՊՈԱԿ-ի և «ՍԵՄ ՍՊԱՐ» ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրով ձեռք է բերվել ծառերի տնկման ծառայություններ, որի արդյունքում ՊՈԱԿ-ի Սևանի տարածքի Ախթամար տեղամասի 9.5 հա տարածքի 5 հա բացատներում նոյեմբեր ամսին տնկվել է 12000 տնկի, որից 9000-ը ձեռք բերված տնկիներն են, իսկ 3000-ը ՊՈԱԿ-ի Մարտունու տնկարանում աճեցված բարդի և ուռենի տեսակի տնկիներն են։ |  |
| 2.6 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածք ների մաքրման աշխատանքների իրականացում | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում և թափոնների մաքրում 1901.5մ բացարձակ նիշից ներքև գտնվող ապօրինի կառուցված և տիրազուրկ շենք-շինությունների ապամոնտաժում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում |  | Ինքնակամ կառուցված շենք-շինություններով զբաղեցված հողամասերի սեփականատերեր Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ, ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2023թ. հունվարի 24-ին №31-Լ հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից գույքագրվել է Արտանիշ տեղամասի մինչև 1901.5 մետր նիշն ընկած տարածքներում ինքնակամ 282 միավոր շենք-շինություններ։ ՊՈԱԿ-ը ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով դիմել է Ճամբարակ համայնքի ղեկավարին 282 միավոր ինքնակամ կառույցների քանդման մասին որոշում կայացնելու և ապամոնտաժելու համար։ 2025թ. Ճամբարակ համայնքի ղեկավարի կողմից ընդունվել են որոշումներ ինքնակամ շինություններն ապամոնտաժելու վերաբերյալ։ Գեղարքունիքի մարզի դատախազության գրության հիման վրա ոստիկանության և ՊՈԱԿ-ի համապատասխան բաժնի աշխատակիցների մասնակցությամբ ուսումնասիրություններ են իրականացվել 55 տնտեսվարողների տարածքներում ինքնակամ շինությունների առկայությունը պարզելու նպատակով, որի արդյունքները ուղարկվել են համապատասխան համայնքներ քանդման որոշումներ կայացնելու համար։ Համայնքների կողմից կայացվել են քանդման որոշումներ։ ՊՈԱԿ-ը նաև պարբերաբար ծանուցում է տնտեսվարող սուբյեկտներին ինքնակամ շինություններն ապամոնտաժելու համար, որի արդյունքում 2025թ. ՊՈԱԿ-ի և տնտեսվարողների միջոցներով Սևան և Ճամբարակ խոշորացված համայնքների ափամերձ հատվածներում ապամոնտաժվել են 61 շենք-շինություններ և տնակներ։ Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի կողմից 2025թ. ընթացքում կատարված ուսումնասի-րությունների, ինչպես նաև պետական մարմինների կողմից ստացված գրությունների հիման վրա` «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տարածքում հայտնաբերվել է թվով 63 ինքնակամ շինություն, որոնց վերաբերյալ համայնքների ղեկավարներին ուղարկվել են թվով 65 գրություններ։ |  |
| 2.7 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասի րում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն «Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում» միջոցառման կատարման վերաբերյալ. «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով շրջակա միջավայրի նախարարության և ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջև 2024 թ. նոյեմբերի 27-ին կնքվել է №«ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-25/01» ծածկագրով պայմանագիր` 15452.1 հազար դրամ գումարով։ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները 100%-ով իրականացվել են։ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն 2025թ. կատարվել են Սևանա լճի ձկնատեսակների ու խեցգետնի կենսաբանական ու պոպուլյացիոն ցուցանիշների հետազոտում, ինչպես նաև որսագործիքների որսունակության գնահատում: Սիգի գիրացող վտառի ուսումնասիրություն Գարնանը ուսումնասիրված սիգերի 33.3%-ի մոտ ստամոքսը եղել է դատարկ: Մնացած սիգերի ստամոքսում գրանցվել են կերի հետևյալ բաղադրիչները. թիոտանի ու ճյուղաբեղավոր խեցգետնակերպեր (Copepoda, Cladocera), փափկամարմիններ (Mollusca), բզզան մոծակի թրթուրներ (Chironomidae) ու կողալողեր (Gammaridae): Գարնանը բացարձակապես զոոպլանկտոնային օրգանիզմներով սնվել է սիգերի 35%-ը, իսկ հատակային անողնաշարներից փափկամարմիններ հանդիպել են 55%-ի ստամոքսում։ Ձկների ստամոքսում հայտնաբերվել է որոշակի քանակությամբ տիղմ ու ջրային բուսականություն, որը հատակից սնունդ հանդիսացող կենդանու հետ հայտնվել է ստամոքսում։ Ամռանն ուսումնասիրված սիգերի ստամոքսում հանդիպել են հիմնականում զոոպլանկտոնային օրգանիզմներ։ Բացի զոոպլանկտոնային օրգանիզմներից հանդիպել են նաև փափկամարմիններ (Mollusca), կողալողեր (Gammaridae) ու բզզան մոծակի թրթուրներ (Chironomidae)։ Աշնանն ուսումնասիրված ձկների ստամոքսում գրանցվել են կերի հետևյալ բաղադրիչները. թիոտանի ու ճյուղաբեղավոր խեցգետնակերպեր (Copepoda, Cladocera), փափկամարմիններ (Mollusca), կողալողեր (Gammaridae), ճպուռի թրթուրներ (Odonata), տզրուկներ (Hirudinea), բզզան մոծակի թրթուրներ (Chironomidae) ու հասուն միջատներ: Աշնանը բացարձակապես զոոպլանկտոնային օրգանիզմներով սնվել է սիգերի 36%-ը։ Փափկամարմիններ (Mollusca) հանդիպել են ուսումնասիրված սիգերից 33%-ի ստամոքսում, իսկ կողալողեր (Gammaridae)՝ 36%-ի ստամոքսում։ 2024թ.-ի աշնանը ձկների 18,52%-ը սնվել է բացառապես խխունջներով, իսկ 25,92%-ը՝ զոոպլանկտոնային օրգանիզմներով, իսկ 2025թ.-ի աշնանը ձկների 2,78%-ը սնվել է բացառապես խխունջներով, իսկ 36,11%-ը՝ զոոպլանկտոնային օրգանիզմներով: 2024թ․-ի համեմատ, 2025թ.-ին փափկամարմինների մասնաբաժինը կերի մեջ նվազել է, իսկ կողալողերի մասնաբաժինը՝ աճել։ Սիգերի անհատական բացարձակ բեղունությունը կազմել է 17.8–52.3 հազ. ձկնկիթ, միջինը՝ 34.1 հազ. ձկնկիթ: Սիգի էգ առանձնյակների մոտ սեռական արգասիքները կազմել են մարմնի զանգվածի 4.99–14.92%-ը: Սևանա լճում ձկների հիվանդությունների ուսումնասիրություններ 2025թ.-ի գարնանը հետազոտված սիգերի 86–89%-ի մոտ հայտնաբերվել են Ichthyocotylurus erraticus մետացերկարիաներ: 2024թ․-ի գարնան համեմատ, 2025թ.-ի գարնանը վարակված ձկների մասնաբաժինն ավելացել է 1.7 անգամ, որը հավանաբար պայմանավորված է նրանով, որ 2024թ.-ին 1 տարեկան ձկների մասնաբաժինը որսում ավելի բարձր է եղել, քան 2025թ.-ին։ Վարակվածության էքսետենսիվության ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է 1 տարեկան ձկների մոտ։ 2025թ.-ի աշնանը նկատվել է վարակվածության էքստենսիվության նվազում, որը պայմանավորված է կերի բաղադրիչների մասնաբաժինների փոփոխությամբ։ Ըստ գրականության տվյալների՝ Ichthyocotylurus erraticus մակաբույծի սկզբնական տերերը փափկամարմիններն են, որոնց մասնաբաժինը սիգերի կերում, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, 9 անգամ նվազել է։ # Սիգի ընդհանուր կենսազանգվածի որոշում, ոչ արդյունագործական ու արդյունագործական պաշարի գնահատում. ձայնախորաչափային չափումների միջոցով իրականացված ձկան պաշարների հաշվառում, արդյունքների ամփոփում 2025թ.-ի հուլիսի 14–22-ը և հոկտեմբերի 6–10-ը ընկած ժամանակահատվածներում Սևանա լճի ձկնային պաշարների գնահատման նպատակով իրականացվել են ձայնախորաչափային հետազոտություններ: Ձկնային պաշարների վիճակն առավել կայուն է Մեծ Սևանում, որն աչքի է ընկնում ինչպես կերային բազայի մեծ առատությամբ, այնպես էլ ձվադրավայրերի ավելի մեծ մակերեսով։ Արդյունքում ներկայիս ցուցանիշերը շատ մոտ են 2022թ.-ի ցուցանիշներին, ինչը վկայում է պոպուլյացիայի արդյունավետ վերականգնման մասին։ Իրականացված փաստացի որսի հիման վրա բացահայտվել է, որ ձկան միջին զանգվածը Փոքր Սևանում 2025թ.-ի հոկտեմբերի սկզբի դրությամբ 369գ էր, իսկ Մեծ Սևանում՝ 379,4գ: Երկու դեպքում էլ 0+ տարիքային խումբը հաշվառված չէ: Ելնելով տվյալ ցուցանիշից՝ հաշվարկվել է Սևանա լճում նկարահանված հատվածի ձկան ընդհանուր պաշարները՝ 3,729.8տ: Ընդ որում, Փոքր Սևանում գրանցվել է 1,028.8տ ընդհանուր պաշար, իսկ 2,701 տ Մեծ Սևանում։ Ձկան չափատարիքային կազմի ուսումնասի-րությունները ցույց են տվել, որ 2025թ.-ի նոյեմբերի սկզբի դրությամբ արդյունագործական չափի ձկները սիգի ընդհանուր որսի 38.25%-ն են, ինչը ևս մտահոգիչ է, քանի որ տարիքային կազմի երիտասարդացումն ակնհայտ է, ու արդյունագործական չափի ձկներում մեծ չափի ձկները շատ քիչ են: 2025թ.-ի հոկտեմբերի սկզբի դրությամբ արդյունագործական պաշարը կազմել է 1,373.9տ: Հաշվի առնելով պոպուլյացիայի համալրման առկա խնդիրը ու արդյունագործական էական ճնշումը՝ 2026թ.-ի սիգի որսի քվոտա առաջարկել արդյունագործական պաշարի 40%-ը կամ մոտ 550տ: Կարասի բնական վերարտադրության (բեղունության, ձվադրավայրերի ու ձվադրման ժամկետների) ուսումնասիրություն Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում արծաթափայլ կարասը ձվադրում է գարնանն ու ամռանը լճի ափամերձ, բուսականությամբ հարուստ հատվածներում՝ հիմնականում Լճաշեն, Արծվանիստ, Մարտունի և այլն, ինչպես նաև լիճ թափվող որոշ գետերում՝ Լիճք, Գավառագետ, Արգիճի, Ձկնագետ, Մասրիկ, Կարճաղբյուր: Ձվադրումը սկսում է, երբ ջրի ջերմաստիճանը հասնում է 13–14°C։ 2+ տարեկան ձկների ԱԲԲ (անհատական բացարձակ բեղունություն) միջին ցուցանիշը կազմել է 7,9 հազ. ձկնկիթ, 3+ տարեկանինը՝ 33,8 հազ. ձկնկիթ, իսկ 5+ տարեկանինը՝ 73,2 հազ. ձկնկիթ։ Կարասի ընդհանուր կենսազանգվածի որոշում, արդյունագործական պաշարի գնահատում ու 2026 թ. համար որսաչափի որոշում 2024թ.-ի համեմատ, 2025թ․-ին արծաթափայլ կարասի պաշարները լճում աճել են մոտ 9.5%-ով՝ կազմելով մոտ 21տ։ Լճածածանի կուտակումները համընկնում են հիմնականում լիթորալ ու սուբլիթորալ գոտիների հետ: Հաշվի առնելով Սևանա լճի համար արծաթափայլ կարասի էկոլոգիական տեսանկյունից անցանկալի լինելը՝ ամեն տարի առաջարկվել է լճում շարունակել այս ձկնատեսակի չսահմանափակված որսը: Իշխանի ընդհանուր կենսազանգվածի որոշում, գիրացող վտառի և/կամ առանձնյակների ուսումնասիրություն (գծային և քաշային աճ, չափատարիքային կազմ, սննդառություն) Սևանա լճում ձկան ընդհանուր պաշարները կազմել է 3,729.8տ: Համաձայն որսի տվյալների՝ այդ պաշարի մոտ 3.7%-ը Սևանի իշխանն էր, որը կազմում է 138տ։ Սևանա լճում խեցգետնի կենսաբանական չափանիշների որոշում, պաշարների գնահատում 2025թ․ մարտի ամսին սեռահասուն էգ առանձնյակներից բեղմնավորված ձվեր հայտնաբերվել են միայն 1 առանձնյակի մոտ՝ Ծովազարդի տարածքում։ Ջրի ջերմաստիճանը 1.5°C էր։ Որսաբաժնում արուների ու էգերի հարաբերությունը կազմել է համապատասխանաբար 6:1: Համեմատությունը նախորդ տարիների սեռական կառուցվածքի հետ ցույց է տվել, որ նախորդ տարիներին փետրվար-ապրիլ ժամանակահատվածում արուների մասնաբաժինը կրկին գերազանցել է էգերի մասնաբաժնին, սակայն ավելի փոքր տարբերությամբ։ Սեռական կառուցվածքի նման դրսևորումներն արդյունք են աճի ու վերարտադրության շրջանում էգ ու արու խեցգետինների վարքագծի տարբերությունների: Վերարտադրման շրջանում` մայիսից օգոստոս, որսաբաժնում քանակապես գերակշռել են էգ խեցգետինները։ 2025թ. հետազոտությունները ցույց են տվել, որ խախտված է կենդանիների չափատարիքային բաշխվածության օրինաչափությունը, ինչը վկայում է պոպուլյացիայի վրա հիվանդության ազդեցության ու բնականոն զարգացման գործընթացի խախտման մասին։ Խեցգետնի հիվանդությունների ուսումնասիրություն, վիճակի գնահատում Արու խեցգետինների վարակվածության աստիճանը մարտ ամսին, էգերի համեմատ, ավելի փոքր է եղել՝ 13%։ Որսված 32 էգերից ժանգախտ հիվանդությամբ վարակված էր 15 կենդանի՝ մոտ 44%-ը։ Ապրիլ ամսին առողջ ու հիվանդ արու ու էգ խեցգետինների հարաբերակցությունը գրեթե հավասարվել էր։ Ընդհանուր առմամբ 2025թ. ողջ ժամանակահատվածում հիվանդ կենդանիների մասնաբաժինը տատանվել է 11–12%-ի սահմաններում, ընդ որում հիվանդ արուների բաժինը՝ 11.7%, որը մի փոքր գերազանցում է հիվանդ էգերի մասնաբաժնին՝ 10%։ Խեցգետնի պոպուլյացիայում հիվանդությունը շարունակում է զարգանալ, և եթե նախորդ տարիներին հիվանդների մասնաբաժինը կազմում էր ողջ կենդանիների 6–7%-ը, 2025թ.-ին այն մոտ 2 անգամ աճել է։ 2025թ. խեցգետնի միջին բեղունության աճը բացատրվում է որսաբաժնում բեղմնավորված խոշոր էգերի գերակշռությամբ։ Բեղմնավորված ձվերով էգերի նվազագույն չափը եղել է 8.2սմ՝ 15գ զանգվածով, առավելագույնը՝ 15սմ՝ 88գ զանգվածով։ Խեցգետնի արդյունագործական պաշարի գնահատում ու 2026թ. որսաչափի որոշում Որսագործիքներում ոչ արդյունագործական չափերի խեցգետինների բաժինը աստիճանաբար նվազել է, այն 2022թ.-ին կազմել է մոտ 40%, 2023թ.-ին՝ 33%, 2024թ.-ին՝ 31%, իսկ 2025թ.-ին՝ 29%։ 2025թ. Սևանա լճում իրականացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ խեցգետնի պոպուլյացիայի սահմաններում հիվանդ կենդանիների մասնաբաժինը, նախորդ տարվա համեմատ, ավելացել է՝ հասնելով 12%-ի։ |  |
| 2.8 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում | Գյուղական առափնյա համայնքներում՝ կոյուղացում, մաքրման կայանների (լոկալ, կենսաբանական) տեղադրում |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Կառավարության 2022 թ. դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման հավելվածով հաստատված են 3 միջոցառումներ, որոնք ուղղված են կեղտաջրերի մաքրմանը մասնավորապես՝ - Կեղտաջրերի նորարարական պիլոտային ծրագրի իրականացում 2000 բ.հ. ցածր համայնքներում (Ախպրաձոր, Մակենիս և Լճավան), - Կեղտաջրերի մաքրման նորարական փորձնական ծրագրերի իրականացում 2000 բ.հ.-ից ավել բնակավայրերում (Վարդենիկ, Երանոս, Զոլաքար), - Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի ԿՄԿ-ների արդիականացում։ Միջոցառումների կատարման ժամկետը սահմանված է 2022-2027թթ.։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում՝ Սևանա լճի առափնյա համայնքների կոյուղացում և ժամանակակից լոկալ մաքրման (կենսաբանական) կայանների տեղադրում միջոցառման իրականացման վերաբերյալ, Ջրային կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Սևանի ավազանի ոչ միայն գյուղական առափնյա, այլև ավազանի ավելի խորը ընդգրկված գյուղական բնակավայրերում կեղտաջրերի հեռացման համակարգը թերի է կամ իսպառ բացակայում է։ Համաձայն Սևանա լճի ավազան թափվող կեղտաջրերի մաքրման հետազոտություն առաջին միջանկյալ հաշվետվության ավազանի գյուղական բնակավայրերից միայն Վարդենիկ բնակավայրն է (մոտ 10․000 բնակիչ) կոյուղացված մասնակի շուրջ-50%, Գանձակ-9,2%, Գեղհովիտ-6%: Ավազանի մնացած գյուղական բնակավայրերում բնակիչները իրենց տարածքներում օգտագործում են արտաքնոցներ կամ ջրաթափանց կոյուղահորեր։ Ներկայումս անհրաժեշտ են մեծածավալ ներդրումներ նախ և առաջ կեղտաջրերի հեռացման ապա նաև մաքրման համակարգերի կառուցման համար։ Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) «Լուծումներ, որոնք նպաստում են Սևանա լճի բնապահպանական կայունությանը և աղետներին դիմակայունության» TA 10148-ARM տեխնիկական աջակցության ծրագրի աշխատանքները՝ 2024-2025թթ. ընթացքում իրականացվել են զուգահեռաբար ԱԶԲ-ի և «Բիմ Ինժինիրինգ» ՍՊԸ–ի ինչպես նաև ԱԶԲ-ի և «ՄԲ Քընսալթինգ» ընկերության միջև կնքված խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագրերի շրջանակներում։ Առաջին պայմանագիրը ենթադրում է Սևանա լճի ավազանում տեխնիկատնտեսական իրագործելիության ուսումնասի-րություն, կեղտաջրերի հեռացման համակարգի նախնական նախագծում և տարածական պլանավորում, հողերի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ հաշվետ-վությունների պատրաստում։ Երկրորդ պայմանագիրը վերաբերում է Սևանա լճի վրա բնական և մարդածին ճնշումների, էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատմանը, սանիտարական լուծումների մշակմանը՝ կեղտաջրերի մաքրման գործող 3 կայանների վերազինման ճանապարհով։ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները երկու ընկերությունների կողմից գործնականում ավարտվել են, և ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին է ներկայացրել «Բիմ Ինժինիրինգ» ՍՊԸ–ի կողմից պատրաստված «Իրագործելիության գնահատման» «Վերջնական հաշվետվություն և առաջարկություններ» հաշվետվություն-ները, որտեղ վերջինս ներկայացրել է Սևանա լճի ավազանում կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման լուծումներ ծրագրի իրականացման առաջարկվող փուլերը, գնահատված հիմնական ցուցանիշները և պահանջվող ֆինանսական ներդրումները։ Արդյունքում «ՄԲ Քընսալթինգ» ընկերությունը խորհրդատվական ծառայությունների շրջանակում, հիմք ընդունելով նաև «Բիմ Ինժինիրինգ» ՍՊԸ–ի կատարած վերլուծությունը, ներկայացրել է ամբողջ ծրագրի համար՝ ներառյալ երեք փուլ, այդ թվում՝ 1-ին փուլի մանրամասն նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը (ՏՏՀ) և ներդրումային փաթեթը՝ ՀՆԿ ձևաչափով, ըստ որի՝ ընդհանուր կապիտալ ներդրումները, ներառյալ նախագծում, ծրագրի կառավարում, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն և այլ աշխատանքներ, կազմել են՝ 269,700,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ 1-ին փուլի ներդրումները՝ 101,700,000 ԱՄՆ դոլար։ Կատարված աշխատանքները վերաբերում են Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի (ՋԿՏ-ի) բոլոր բնակավայրերին (քաղաք, գյուղ)։ Կեղտաջրերի հեռացման և մաքրման լուծումներից կախված բնակավայրերը ներառվել են մի քանի ագլոմերացիաներում։ Քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով մշակված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-3, Գեղարքունիք-4, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6 և Գեղարքունիք-7 և Գեղարքունիք-8 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների շրջանակներում՝ հաշվի առնելով համայնքների ռելիեֆային պայմանները և սանիտարապաշտպանիչ գոտիները բոլոր համայնքների համար կատարվել են կեղտաջրերի լոկալ մաքրման կայանների տեղադիրքերը և մաքրման կայանների տեխնոլոգիական սխեմաները: |  |
| 2.9 | Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայաններում կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, կենսաբանական մաքրում իրականացնող կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծում | Կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինարարության ֆինանսավորման աղբյուրի (աղբյուրների) հստակեցում, գործող մեկ կեղտաջրերի մաքրման կայանում պիլոտային ծրագրով կենսաբանական մաքրման ու տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ու շինարարության իրականացում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության պարագայում |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտե «Վեոլիա Ջուր» Փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայաններում կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, կենսաբանական մաքրում իրականացնող կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծման վերաբերյալ տեղեկացնում ենք, որ 2024թ. ապրիլի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավորությամբ կայացած՝ Ջրային կոմիտեի 2023թ. հաշվետվության վերաբերյալ խորհրդակցության արձանագրության (N Վ/44-2024) 3.2.7 կետով «Սևանա լճի ափին գտնվող և Գավառ, Մարտունի ու Վարդենիս համայնքներում գործող թվով 3 մաքրման կայաններում կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրումից կենսաբանական մաքրման անցում կատարելու հնարավորության, իրականացնող մարմնի, ժամկետների ու ֆինանսական գնահատականի վերաբերյալ» հանձնարարականի կատարումը ապահովելու համար, 2024թ. ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեն նախաձեռնել և ՎԶԵԲ-ի օժանդակությամբ իրականացրել է տվյալ մաքրման կայանների նախնական ուսումնասիրությունը «prefeasibility» ԿՄԿ-ների արդիականացմանը (կենսաբանական մաքրում, տիղմի հիմնական կառավարում) վերաբերող հարցերի պարզաբանման համար։ Համաձայն ներկայացված հաշվետվության Սևանա լճի էկոհամակարգի պահպանության նպատակով գոյություն ունեցող 3 կեղտաջրերի մաքրման կայանների (ԿՄԿ) վերազինման/արդիականացման ծախսերի ընդհանուր գնահատված կապիտալ ներդրումները կազմել են մոտավոր 15.4 մլն եվրո։ Գնահատված տարեկան գործառնական ծախսերը կազմել են մոտավոր 950 հազար եվրո/տարի։ 2024-2025թթ. Ասիական զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Լուծումներ, որոնք նպաստում են Սևանա լճի բնապահպանական կայունությանը և աղետներին դիմակայունությանը» ծրագրի շրջանակներում, որի շահառուն հանդիսանում է նաև ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեն, իրականացվել է Սևանի էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատում։ ԱԶԲ-ն վերը նշված ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է տեխնիկական աջակցություն՝ Սևանա լճի ավազան թափվող կեղտաջրերի մաքրման և ինստիտուցիոնալ խնդիրների, կեղտաջրերի մաքրման ապակենտրոնացված լուծումների և այլ խնդիրների վերաբերյալ, որտեղ տրվել են նաև Սևանա լճի ավազանում գտնվող Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս համայնքներում գործող 3 մաքրման կայանների արդիականացման՝ կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրումից կենսաբանական մաքրման անցում կատարելու հնարավորությունների և կապիտալ ներդրումների գնահատումներ։ Համաձայն այդ գնահատումների Գավառի ԿՄԿ-ի ընդլայնման ներդրումների գնահատված արժեքը կազմել է 5,928,000 հազ ԱՄՆ դոլար, Մարտունի ԿՄԿ-ի ընդլայնման ներդրումների գնահատված արժեքը 4,838,400 հազ ԱՄՆ դոլար, Վարդենիս ԿՄԿ-ի ընդլայնման ներդրումների գնահատված արժեքը 3,444,000 հազ ԱՄՆ դոլար։ Շրջակա միջավայրի նախարարություն Կառավարության 2022 թ. դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման միջոցառումների ծրագրով նախատեսված է Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի ԿՄԿ-ների արդիականացում միջոցառումը։ Քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով մշակված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-3, Գեղարքունիք-4, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6 և Գեղարքունիք-7 և Գեղարքունիք-8 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների շրջանակներում՝ հաշվի առնելով համայնքների ռելիեֆային պայմանները և սանիտարապաշտպանիչ գոտիները բոլոր համայնքների համար կատարվել են կեղտաջրերի լոկալ մաքրման կայանների տեղադիրքերը և մաքարման կայանների տեխնոլոգիական սխեմաները: |  |
| 2.10 | Աջակցել Սևանա լճի անմիջական ազդեցության գոտում գոմաղբամբարների կառուցում՝ գործող անասնապահական խոշոր տնտեսություններում առաջացած գոմաղբի կուտակման նպատակով | Անասնապահական խոշոր տնտեսություններում առաջացած գոմաղբի կուտակում, գոմաղբի հասունացում ու շրջակա միջավայրի համար անվնաս օգտագործում, կանխելով անձրևաջրերի ու հոսքաջրերի միջոցով դրանց տեղափոխումը ջրավազան |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ՏԿԵՆ, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | 2025թ. տարեկան միջոցառումների ընթացքի գնահատման նպատակով հավաքագրված արդյունքներով, այս միջոցառման կատարման ուղղությամբ արդյունքային ցուցանիշներ չեն գրանցվել։ Ձեռնարկվել են քայլեր միջազգային կազմակերպությունների հետ ֆինանսական միջոցների ձեռքբերման և միջոցառման իրականացման հարցում, սակայն ֆինանսավորման միջոցներ և աղբյուրներ դեռևս չեն հայտնաբերվել։ |  |
| 2.11 | Խրախուսել Սևանա լճի ափամերձ հողատարածքներում բնական ճանապարհով հողում մշակաբույսերի համար անհրաժեշտ սննդատարրերի պաշարների համալրումը | Հողը ազոտով հարստացնող բազմամյա բակլազգի խոտաբույսերի մշակություն, կանաչ պարարտացման կիրառություն (սիդերալ բույսերի ցանքեր), համակցված գրանուլացված պարարտանյութերի (ազոտ,ֆոսֆոր,կալիում) չափավոր օգտագործում և այլն՝ բացառելով ազոտական պարարտանյութերի բարձր չափաքանակների օգտագործումը։ |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ՏԿԵՆ, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | 2025թ. տարեկան միջոցառումների ընթացքի գնահատման նպատակով հավաքագրված արդյունքներով, այս միջոցառման կատարման ուղղությամբ արդյունքային ցուցանիշներ չեն գրանցվել։ Ձեռնարկվել են քայլեր միջազգային կազմակերպությունների հետ ֆինանասական միջոցների ձեռքբերման և միջոցառման իրականացման հարցում, սակայն ֆիանանսավորման միջոցներ և աղբյուրներ դեռևս չեն հայտնաբերվել։ |  |
| 2.12 | Այլընտրանքային ջրային ռեսուրսների օգտագործումը նոր ջրամբարների նախագծում, կառուցում | Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի և Աստղաձորի ջրամբարների կառուցման տեխնիկատնտեսական և նախնական նախագծերի աշխատանքների իրականացում |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի ջրամբարի ՆՆՓ-երի կազմման աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցված են (գտնվում են դադարի փուլում)՝ ջրամբարի նախնական ընտրված տեղամասում առկա «Հիդրոկորպորացիա» ՓԲԸ-ին պատկանող ՀԷԿ-ի օրվա կարգավորման ջրամբարի առկայությամբ պայմանավորված, որի պատճառով անհնարինություն է առաջացել ջրամբարի նախատեսվող տարածքում իրականացնել համապատասխան հետազոտություններ: 2025թ. ձեռք են բերվել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձորի ջրամբարի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, որոնք անցել են պարզ փորձաքննություն և ներկայացվել են համալիր փորձաքննության: Շրջակա միջավայրի նախարարություն Արգիճի գետի վրա 6,5 մլն մ3 ծավալով և Աստղաձոր գետի վրա 1-1,5 մլն մ3 ծավալով ջրամբարների կառուցման միջոցառումը հաստատված է Կառավարության 2022 թ. դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման միջոցառումների ծրագրով։ Քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով մշակված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-3, Գեղարքունիք-4, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6 և Գեղարքունիք-7 և Գեղարքունիք-8 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների շրջանակներում կատարվել են նոր ջրամբարների տեղադիրքերի առաջարկներ: |  |
| 2.13 | Ըստ տարեկան հաստատված առավելագույն չափաքանակի Սևանա լճից ջրթողումների և ջրառների պլան-ժամանակացույցի կազմում, ներկայացում շրջակա միջավայրի նախարարություն (ապրիլ- մայիս, Արփա-Սևան թունելի պահպանման և շահագործման նպատակով ծախսերի համար) | Հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր տարի համապատասխան ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը (գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման համար գործող նորմատիվային պահանջներին համապատասխան), կազմվում է ջրթողումների և անվերադարձ ջրառի պլան-ժամանակացույց և ներկայացվում է շրջակա միջավայրի նախարարություն (ապրիլ-մայիս) |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտե |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 2025թ. մայիսի 2-ի N ԴԽ//14645 գրությամբ շրջակա միջավայրի նախարարություն է ներկայացվել 2025թ. Սևան-Հրազդան էներգետիկ-իռիգացիոն համակարգից սնվող ոռոգման ջրանցքների գլխամասային ջրառի պլան-ժամանակացույցը։ Համաձայն շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից ներկայացված դիտողությունների՝ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից լրամշակվել և ճշտված պլան-ժամանակացույցը ներկայացվել է 2025թ. մայիսի 22-ի N ԴԽ/15.3/17138 գրությամբ։ Ներկայացված տեղեկատվության համաձայն 2025թ. մայիսի 29-ին ընդունվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թ. սեպտեմբերի 26-ի N 1545-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության N688-Ն որոշումը, որով հաստատվել է Սևանա լճից Սևան-Հրազդան էներգետիկ իռիգացիոն համակարգով ջրթողումների տարեկան առավելագույն չափաքանակների պլան-ժամանակացույցը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից մշակվել և ընդունվել է Կառավարության 2025թ. հունիսի 5-ի «Ոռոգման նպատակով 2025թ. Սևանա լճից ջրառի մասին» N707-Ա որոշումը, որով ոռոգման նպատակով Սևանա լճից 2025թ. ոռոգման շրջանում ջրառի չափաքանակը սահմանել մինչև 200.0 մլն մ3 ներառյալ ջրօգտագործման թույլտվությամբ սահմանված «Գեղարքունիք» ջրօգտագործողների ընկերության 3 մլն մ3 ծավալով ջրառը։ |  |
| 2.14 | Ձկան պաշարների համալրում | էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում, մանրաձկան բացթողում |  | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ), ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման նպատակով, ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2021թ. ապրիլի 13-ի N 120-Ա հրամանով ստեղծված «Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում մանրաձկան բացթողման և Սևանա լճի էնդեմիկ ձկնատեսակների վերականգնման միջոցառումների ծրագրի մշակման ու իրականացման գործընթացների համակարգման նպատակով» աշխատանքային խմբի հետ համատեղ 2025թ. մայիսի 13-ին իրականացվել է Սևանի իշխանի Գեղարքունի ենթատեսակի 36000 հատ 23,8 գրամ միջին զանգվածով՝ ընդամենը 858կգ, մայիսի 22-ին Սևանի իշխանի Ամառային ենթատեսակի շուրջ 38800 հատ 34 գրամ միջին զանգվածով՝ ընդամենը 1319,2կգ, հոկտեմբերի 17-ին՝ Գեղարքունի ենթատեսակի 324843 հատ 6.4 գրամ միջին զանգվածով՝ ընդամենը 2079 կգ, նոյեմբերի 14-ին՝ Գեղարքունի ենթատեսակի 437000 հատ 6.6 գրամ միջին զանգվածով՝ ընդամենը 2890 կգ մանրաձկների բացթողում Կարճաղբյուր համայնքին հարող Սևանա լճի ջրային տարածքում: Ձկան պաշարների միջոցառման կատարումը ամբողջովին իրականացվել է։ Նախատեսված է եղել Սևանա լճի էկոհամակարգ բաց թողնել 520,000 հատ մանրաձուկ, սակայն փաստացի բաց է թողնվել 836643 հատ Սևանի իշխանի ենթատեսակների մանրաձուկ։ |  |
| 2.15 | «Սևան» ազգային պարկի կառավարում | 1) Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի իրականացում 2) Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում (43.95 հա) |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | 2025թ. և շարունա-կական |  | 2025թ. ընթացքում հիդրոկենսաբանի կողմից ուսումնասիրվել է Սևանա լիճ թափվող Լիճք, Գավառագետ, Մարտունի, Կարճաղբյուր, Վարդենիկ, Ծակքար, Արգիճի, Մասրիկ, Ձկնագետ և Դրախտիկ գետերի տարբեր հատվածների ջրերում 20C և 37C ջերմաստիճանում աճեցված սապրոֆիտ մանրէների թվաքանակը և կոլի-ինդեքսը (աղիքային ցուպիկների խմբի մանրէների քանակը 1լ ջրում): Զուգահեռ որոշ գետերում նաև ուսումնասիրվել է ջրում լուծված թթվածնի և օրգանական նյութի պարունակությունը` ըստ պերմանգանատային օքսիդացման արժեքի: Որոշվել է գետերի ինքնամաքրման ինտենսիվությունը` 20C և 37C ջերմաստիճանում աճեցված սապրոֆիտ մանրէների հարաբերակցության արժեքի հիման վրա: Ելնելով մանրէաբանական հետազոտությունների արդյունքներից` կատարվել է գետերի ջրերի որակի գնահատում: Մանրէաբանական հետազոտություններ են իրականացվել նաև Փոքր Սևանի` հանգստացողներով առավել ծանրաբեռնված լողափերի հանրային թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3 և թերակղզու լողափ ջրերի սանիտարական վիճակի գնահատման համար: Ուսումնասիրությունների արդյունքներից պարզվել է, որ գետերը բնակավայրերի տարածքներով հոսելիս ենթարկվում են ֆեկալ-կենցաղային և գյուղատնտեսական հոսքաջրերով խիստ աղտոտման: Մանրէներով առավել աղտոտված են եղել Դրախտիկ, Ձկնագետ, Գավառագետ, Մարտունի և Վարդենիկ գետերի գետաբերանի հատվածները և ստորին հոսանքները, ինչպես նաև կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայանների արտահոսքերի մուտքի հատվածները։ Նախորդ տարիների համեմատ, 2025թ. գետերի ջրերում մանրէների տարածական բաշխվածության պատկերը գրեթե չի փոխվել, ինչը պայմանավորված է կեղտաջրերի մշտական մուտքով։ Հետազոտված Ձկնագետ, Դրախտիկ, Լիճք և Կարճաղբյուր գետերի գետաբերանի հատվածներում, ինչպես նաև Գավառագետի ստորին հոսանքում ընդհանուր կոլիֆորմ բակտերիաները ռեկրեացիոն նպատակով օգտագործվող ջրերի՝ առողջապահության նախարարության սահմանած չափաքանակը 500 ԳԱՄ/100 մլ գերազանցել են 2-24 անգամ։ Վարդենիկ գետում ֆեկալ-տնտեսական հոսքաջրերի թափման և Մարտունի գետում կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայանի՝ արտահոսքերի մուտքի հատվածների դիտակետերում, այն գերազանցել է 46.5 և 1,700 անգամ։ Նշված հատվածների ջրերը չի կարելի օգտագործել ռեկրեացիոն նպատակով։ Համաձայն Վ.Դ.Ռոմանենկոյի` Романенко и др.,1990 մակերևութային ջրերի որակի էկոլոգասանիտարական գնահատման, ըստ կոլի-ինդեքսի արժեքների՝ Ձկնագետ, Արգիճի և Դրախտիկ գետերի վերին հոսանքներում ջուրը գնահատվել է որպես շատ մաքուր, Վարդենիկ և Մարտունի գետերը` միանգամայն մաքուր», իսկ Գավառագետը՝ «բավարար մաքուր»։ Ծակքար գետի ակունքում ջուրը գնահատվել է մաքուր», իսկ Լիճք գետը՝ շատ մաքուր»։ Գետաբերանի հատվածներում Մասրիկ, Կարճաղբյուր և Լիճք գետերի ջրերը դասվել են «թույլ աղտոտված», Ձկնագետը՝ «չափավոր աղտոտված», իսկ Դրախտիկը՝ «շատ կեղտոտ» ջրերի շարքում։ Արգիճի գետի ստորին հոսանքում ջուրը գնահատվել է որպես «մաքուր», Ծակքարը՝ «բավարար մաքուր», Գավառագետը՝ «չափավոր աղտոտված», Վարդենիկիը՝ «ուժեղ աղտոտված», իսկ Մարտունի գետը՝ «չափազանց կեղտոտ»։ Համաձայն Ժ.Պ. Ամբրազենի (Амбразене, 1974) դասակարգման՝ ըստ 37˚C ջերմաստիճանում աճեցված սապրոֆիտ մանրէների թվաքանակի՝ Ձկնագետ, Վարդենիկ, Կարճաղբյուր, Գավառագետ և Արգիճի գետերի վերին հոսանքների ջրերը դասվել են «մաքուր», իսկ Մարտունի և Դրախտիկ գետերը՝ «թույլ աղտոտված» ջրերի դասին: Լիճք գետի ակունքում ջուրը դասվել է «շատ մաքուր», իսկ Ծակքար գետը՝ «մաքուր» ջրերի դասին: Ծակքար և Արգիճի գետերի ստորին հոսանքներում ջուրը դասվել է «մաքուր», Գավառագետ և Վարդենիկ գետերը՝ «թույլ աղտոտված», իսկ Մարտունի գետը` «շատ ուժեղ աղտոտված» ջրերի դասին: Լիճք և Մասրիկ գետերի գետաբերանի հատվածներում ջուրը դասվել է «մաքուր», Կարճաղբյուր և Ձկնագետ գետերը՝ «թույլ աղտոտված», իսկ Դրախտիկը՝ «չափավոր աղտոտված» ջրերի դասին։ Վարդենիկ գետում ֆեկալ-կենցաղային հոսքաջրերի թափման, ինչպես նաև Գավառագետում կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայանի արտահոսքերի մուտքի հատվածի դիտակետերի ջրերը գնահատվել են որպես «շատ կեղտոտ»։ Ըստ 20˚C ջերմաստիճանում աճեցված սապրոֆիտ մանրէների թվաքանակի՝ Դրախտիկ գետի վերին հոսանքում ջուրը դասվել է «թույլ աղտոտված», իսկ մյուս ուսումնասիրված գետերը՝ «մաքուր» ջրերի դասին։ Լիճք և Ծակքար գետերի ակունքում ջուրը գնահատվել է որպես «մաքուր»։ Ձկնագետ, Դրախտիկ, Կարճաղբյուր և Լիճք գետերի գետաբերանի հատվածներում ջուրը դասվել է «թույլ աղտոտված» ջրերի դասին։ Գավառագետի ստորին հոսանքում ջուրը դասվել է «թույլ աղտոտված», Վարդենիկ գետը՝ «չափավոր աղտոտված», Մարտունի գետը՝ «շատ ուժեղ աղտոտված», իսկ Արգիճի և Ծակքար գետերը՝ «բավարար մաքուր» ջրերի դասին։ Վարդենիկ գետի ֆեկալ-տնտեսական հոսքաջրերի թափման հատվածում ջուրը գնահատվել է որպես «շատ ուժեղ աղտոտված»։ Պերմանգանատային օքսիդացման արժեքը ուսումնասիրված գետերի ջրերում փոփոխվել է 0,48-7 մգՕ/դմ3 սահմաններում: Համեմատաբար բարձր արժեքներ արձանագրվել են գարնանային վարարումների շրջանում, նաև Մարտունի գետի ստորին հոսանքի ջրերում (16մգՕ/դմ3): Ջրում լուծված թթվածնի պարունակությունը փոփոխվել է 7.8-13 մգՕ2/դմ3 տիրույթում։ Լողափերի սանիտարական վիճակի գնահատման նպատակով ուսումնասիրվել են ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէները, որոշվել է կոլի-ինդեքսը (370C-ում աճեցված աղիքային ցուպիկների քանակը 1լ. ջրում), որը բնութագրում է մարդկանց և կենդանիների կողմից հիդրոհամակարգ ներմուծված միկրոֆլորան: Ուսումնասիրությունները իրականացվել են 2025թ. հուլիս–օգոստոս ամիսներին՝ հանգստացողներով համեմատաբար ծանրաբեռնված հանրային թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3 և թերակղզու լողափերում: Ուսումնասիրությունների արդյունքում կոլիֆորմ մանրէներ հայտնաբերվել են բոլոր լողափերում, իսկ կոլի-ինդեքսը փոփոխվել է 100-1500 ԳԱՄ/լ սահմաններում։ Համեմատաբար բարձր արժեքներ արձանագրվել են հանրային թիվ 1 և թերակղզու լողափերի ջրերում: Ուսումնասիրված լողափերում գրանցված կոլիֆորմ մանրէների արժեքները չեն գերազանցել ՀՀ առողջապահության նախարարության սահմանած նորմը (500ԳԱՄ/100մլ)։ Հետազոտված լողափերի ջրերը, համաձայն Վ.Դ.Ռոմանենկոյի` Романенко и др.,1990 մակերևութային ջրերի որակի էկոլոգասանիտարական գնահատման, ըստ կոլի-ինդեքսների արժեքների՝ համապատասխանել են մաքուր-բավարար մաքուր ջրերի դասին։ 2025թ. Սևանա լճում սիգի արդյունագործական որսի ժամանակահատվածում ձկնաբանական ուսումնասիրություններ են իրականացվել փոքր Սևանի՝ Արևիկ, Շորժա, Ծովազարդ, Լճափ, Հայրավանք և մեծ Սևանի՝ Նորատուս Մարտունի, Երանոս, Ջիլ և Արեգունի համայնքների ջրային տարածքներում, որոնք հանդիսանում են սիգի ինտենսիվ արդյունահանման վայր։ Ուսումնասիրվել են որսված սիգի չափատարիքային, սննդառության, սեռական արգասիքների հասունացման փուլը, բեղունության և բտվածության աստիճանը, ինչպես նաև տարածական տեղաբաշխման կենսապայմանների հետազոտություններ։ Լճում կատարված ձկնաբանական հետազոտությունների ընթացքում սիգի տարածական բաշխվածության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Սևանա լճի ափամերձ գոտու ամբողջ երկայնքով հունվար-փետրվար ամիսներին ձվադրած 4-5-րդ սեռահասունության փուլում գտնվող վերարտադրող սիգ տեսակի ձկների ձևավորված վտառները գտնվել են հիմնականում ափամերձ գոտում՝ 10-15 մետր խորություններում։ Վերը նշված ջրային տարածքներից հանված դնովի ցանցերի մեջ եղած ձկների չափսերը փոքր Սևանում տատանվել են՝ 31.5-32.4 սմ, քաշը՝ 368.4-392.6 գրամ։ Բտվածության միջին գործակիցը՝ F=1,1, K=1,01 (փոքր Սևան՝ Ծովազարդ)։ Մեծ Սևանում ձկների չափսերը տատանվել են՝ 31.2-32.4 սմ, քաշը՝ 360.7-394.7 գրամ։ Բտվածության միջին գործակիցը՝ F=1.09-1.17, K=1.00-1.06 (մեծ Սևան, Արեգունի)։ Սիգի գիրացող վտառի ուսումնասիրման համար գարնանը Ջիլ, Մարտունի համայնքների ջրային տարածքներից որսված սիգ տեսակի ձկների երկարությունը տատանվել է՝ 31.2-32.0 սմ, քաշը՝ 376.8-397.8 գրամ։ Բտվածության գործակիցը՝ F=1.26-1.29, K=1,13-1,19։ Փոքր Սևանում՝ Շորժա համայնքի ջրային տարածքից որսված սիգ տեսակի ձկների միջին երկարությունը կազմել է՝ 29.7 սմ, քաշը՝ 358.9 գրամ։ Բտվածության միջին գործակիցը՝ F=1.35, K=1.21։ Հուլիս-նոյեմբեր ամիսներին փոքր Սևանի՝ Հայրավանք, Արևիկ և Լճափ համայնքների ջրային տարածքներից որսված ձկների երկարությունը տատանվել է՝ 30.3 սմ-ից – 32.6 սմ, քաշը՝ 362.9 գ – 404.7 գրամ։ Բտվածության ցուցանիշը՝ 1.17-1.26, K-1.04 – 1,16։ Հետազոտված առանձնյակները պատկանել են՝ 1+, 2+, 3+, 4+ և 5+ տարիքային խմբերի, որոնք գտնվել են սեռահասունության 2-4 փուլերում։ Մեծ Սևանում՝ Նորատուս, Երանոս համայնքների ջրային տարածքներից որսված 56 առանձնյակները եղել են 1+, 2+ և 3+ տարեկան։ Ուսումնասիրվող ձկների երկարությունները տատանվել են՝ 31.3 սմ – 32.1 սմ, քաշը՝ 405.8 գրամից–443.9 գրամ։ Բտվածության ցուցանիշը՝ F=1.32-1.35, K=1.22-1.24։ Ձկների սեռական արգասիքները գտնվել են հասունացման երրորդ և չորրորդ փուլերում։ Նշված ժամանակահատվածում ջրի ջերմաստիճանը տատանվել է 18 – 20օC: Նոյեմբեր ամսի դիտարկումները ցույց են տվել, որ սիգի անհատական բացարձակ բեղունությունը տատանվել է՝ 9800 – 14200 հատ ձկնկիթ։ Սիգի սննդառության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կերի հիմնական բաղադրիչ են կազմել թիոտանի խեցգետնակերպերը, կողալողերը, զոոպլանկտոնի և խիրոնամիդների խառնուրդները։ 2025թ. Սևանա լճում ուսումնասիրվել է կարասի կենսաբանական վիճակը՝ պոպուլյացիայի չափատարիքային, վերարտադրման և սեռական կառուցվածքը։ Կարասի պոպուլյացիայի հետազոտման համար փորձանմուշներ են ձեռք բերվել փոքր Սևանի՝ Ծովագյուղ, Լճաշեն և մեծ Սևանի՝ Արտանիշ, Ծովակ և Նորատուս համայնքների ջրային տարածքներից 40*40 մմ խորշեր ունեցող դնովի ցանցերով։ Փոքր Սևանում հետազոտված կարասի 69 առանձնյակները պատկանել են 2+, 3+, 4+ և 5+ տարիքային խմբերի, միջին երկարությունը տատանվել է 18.7 – 18.9 սմ, քաշը՝ 193.1 – 205.9 գրամ։ Բտվածության միջին գործակիցը՝ F=3.42-1.43, K=12.75-2.78։ Ձկան որսն իրականացվել է 7-12 մետր խորությունների վրա, երբ ջրի ջերմաստիճանը տատանվել էր 13.5օC – 20.0օC սահմաններում։ Կարասի անհատական բացարձակ բեղունության միջին ցուցանիշը 2+ տարեկան կարասների մոտ կազմել է՝ 3.5 – 10 հազար ձկնկիթ, միջինը կազմելով՝ 6.2 հազար ձկնկիթ։ 3+ տարեկանինը՝ 33.8 հազար ձկնկիթ, իսկ 5+ տարեկանինը՝ 73.2 հազար ձկնկիթ։ Ինչպես ձկների այլ տեսակների մոտ, Սևանա լճի կարասի բացարձակ և հարաբերական պտղաբերությունը աճում է ձկան տարիքի, երկարության և կշռի հետ կապված։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սեռահասունացման շրջանում կարասի բտվածությունը բարձր է, ինչը վկայում է համեմատաբար կայուն կերային բազայի առկայության մասին։ Ուսումնասիրվող կարասի կերի հիմնական բաղադրիչ են կազմել դետրիտը, ֆիզոպլանկտոնային օրգանիզմները։ 2025թ. Սևանա լճում իրականացվել են խեցգետնային համակեցության էկոլոգիական հետազոտություններ։ Խեցգետնի թակարդներով փորձանմուշներ են ձեռք բերվել փոքր Սևանի՝ 7 և մեծ Սևանի՝ 6 տեղամասերից։ Տեղամասերն ընտրվել են հաշվի առնելով լճում խեցգետնի առավել ինտենսիվ արդյունահանման հատվածները և միաժամանակ ուսումնասիրվել է հետազոտման առավել մեծ տարածք։ Սևանա լճում խեցգետնի վերարտադրման ընթացքի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ձվադրման գործընթացը սկսվել է փետրվարի սկզբին։ Լճում խեցգետնի բեղմնավորված ձվերով էգեր հայտնաբերվել են մարտի սկզբին, երբ ջրի ջերմաստիճանը լճի հատակային շերտերում տատանվել է 2 – 2.5 օC։ Խեցգետնիկների ծնունդը գրանցվել է հունիսի երրորդ տասնօրյակից մինչև հուլիսի առաջին տասնօրյակը, երբ ջրի ջերմաստիճանը գերազանցել է 190C։ Ձագերի առավելագույն քանակը եղել է 180 հատ, հիալինային թելերով մայրական օրգանիզմին դեռևս կպած ձագերի միջին կշիռը կազմել է՝ 12 մգ։ Փորձանմուշների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ուսումնասիրվող առանձնյակները, որոնց չափերը գերազանցում են 9սմ-ը, մաշկափոխությունն իրականացրել են հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում Սևանա լճի տարբեր տեղամասերում կատարված խեցգետնի որսի արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ որսաբաժնում գերակշռել են էգերը, վերջինս հավանաբար հետևանք է այն բանի, որ վերարտադրման շրջանում էգերը ավելի ակտիվ են սնվում և ավելի շատ են գնում դեպի խայծը։ Սևանա լճում խեցգետնի ձևաչափական ցուցանիշների հետազոտությունները ցույց են տվել, որ արու խեցգետինների միջին չափը փոքր Սևանում՝ 9.9 սմ է, քաշը՝ 26.8 գրամ, մեծ Սևանում՝ 10.3 սմ, քաշը՝ 28.3 գրամ։ Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում ի տարբերություն նախորդ տարիների նույն ժամանակաշրջանի համեմատ, մոդալ տարիքային խմբերից գերակշռում են 2-3 տարեկան կենդանիները։ Փոքր Սևանում խեցգետինների միջին գծային չափերն աննշան չափով փոքր են մեծ Սևանի համեմատ։ Ըստ խորությունների խեցգետնի բաշխվածության մեջ նկատվում է տեղաշարժ դեպի ափամերձ տարածքներ։ Խեցգետնի առկայություն է գրանցվել 2 մետր խորությունից սկսած։ Նման տեղաշարժի պատճառ կարող է լինել լճում ջրիմուռների ծաղկմանը հաջորդող փտման պրոցեսների հետևանքով թթվածնային պայմանների վատացումը։ Բացի այդ, վերջինս հավանաբար կապված է նաև խեցգետնի տարիքային խմբերի փոքրացման հետ, քանի որ առավել մեծ խորությունները միշտ զբաղեցված էր խոշոր և ուժեղ կենդանիներով, իսկ լճի ափի ծանծաղուտներում, հատկապես մակրոֆիտային գոտում, հանդիպում էին մեկից երկու տարեկան կենդանիները։ «Սևան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2025թ. ապրիլի 14-ի № 71-Լ հրամանով դուրս գրված 000015, 000016 000017 000018 0000019 անտառհատման տոմսերով նախատեսված Սևան» ազգային պարկի Մարտունի տարածքի Մարտունու տեղամասի 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 21, 30, 31, 41, 47, 48, 49, 52 և Երանոս տեղամասի 44-րդ քառակուսիներում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա՝ ճահճապատ, ջրածածկ և ծառաթփային բուսականությամբ առկա անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների համար նախատեսված 43.95 հա-ից մաքրվել է 30.185 հա, որից՝ 1 հա ջրածածկ տարածք, 9.5908 հա ճահճապատ տարածք և 19.5942 հա ծառաթփային բուսականությամբ տարածք։ «Սևան» ազգային պարկի Մարտունու մասնաճյուղի «Մարտունի» տեղամասում Պայմանագրով նախատեսված տարածքների ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա անտառտնկարկների մաքրման միջոցառումների փաստագրման և մոնիթորինգի իրականացման նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից նախնական փաստագրման և վերլուծական աշխատանքների իրականացման արդյունքում արձանագրվել է, որ «Սևան» ազգային պարկի Մարտունու մասնաճյուղի «Մարտունի» տեղամասում 1901.5 նիշից ցածր ընկած հատվածներում փաստացի մաքրված տարածքների ընդհանուր մակերեսը 2025թ. նոյեմբերի 24-ի դրությամբ կազմել է 22.86 հա: Մաքրման ենթակա տարածքում հատվել են չիչխանի թփեր, սոճի, փշատենի, բարդի տեսակի ծառեր, որոնցից առաջացած փայտանյութի ծավալը կազմել է 313,883 մ3 փայտանյութ (չխտացված), որից շինափայտ՝ 28,463 մ3, վառելափայտ՝ 179,13 մ3 (չխտացված), ցախ և ճյուղիկներ 106,29 մ3 (չխտացված)։ Շինափայտը և վառելափայտը ամբողջությամբ տեղափոխվել են պահեստ և դարսվել կանոնավոր դարսակույտերով։ Ցախը և ճյուղերը կուտակվել են մաքրման տարածքում, իսկ կոճղերը հողախառնուրդի և արմատային զանգվածի հետ միասին դուրս բերվել մաքրման տարածքից (շուրջ 1200,7 մ3՝ չխտացված)։ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2025թ. ապրիլի 16-ի № 73-Լ հրամանով դուրս գրված 000020 անտառհատման տոմսի համաձայն Սևան տարածքի Ախթամարի տեղամասի 15-րդ քառակուսում հատվել են թվով 59 սոճի տեսակի ծառեր, հատատեղում մթերվել է 5,09 խմ շինափայտ, 17,82 խմ (չխտացված) վառելափայտ և 2,94 խմ (չխտացված) ցախ և ճյուղիկներ։ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2025թ. ապրիլի 18-ի № 75-Լ հրամանով դուրս գրված 000021 անտառհատման տոմսով նախատեսված Սևանի տեղամասի 3-րդ քառակուսում էտվել է 88 բարդի և 2 թեղի տեսակի ծառեր։ Մթերվել է 1,73 խմ շինափայտ, 22,14 խմ (չխտացված) վառելափայտ և 2,07 (չխտացված) ցախ և ճյուղիկներ։ ՊՈԱԿ-ի տնօրենի 2025թ. մայիսի 19-ի № 98-Լ հրամանով դուրս գրված 000022 անտառհատման տոմսով նախատեսված Վարդենիս տարածքի Վարդենիս տեղամասի 21-րդ քառակուսում հատվել է թվով 13 սոճի տեսակի քամատապալ ծառեր։ Արդյունքում հատատեղում մթերվել է 3,26 խմ շինափայտ, 6,94 խմ (չխտացված) վառելափայտ և 1,36 խմ (չխտացված) ցախ և ճյուղիկներ։ Քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով մշակված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-3, Գեղարքունիք-4, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6 և Գեղարքունիք-7 և Գեղարքունիք-8 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների շրջանակներում «Սևան» ազգային պարկի տարածքում նախատեսվել են ռեկրեացիոն գոտիներ: 2025թ. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակվել է ՀՀ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածների քաղաքաշինական գոտևորման նախագծի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը, համաձայնեցվել է շահագրգիռ մարմինների հետ և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմին է տրամադրվել առաջադրանքի նախագծի վերաբերյալ քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը առաջադրանքը՝ հաստատելու ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի որոշմամբ և ՀՀ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածներում ընդգրկված համայնքների մասով՝ ավագանիների որոշումներով: |  |
| 2.16 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի կենսառեսուրսների (այդ թվում` ձկան և խեցգետնի) արդյունահանման և արդյունագործական որսի տարեկան առավելագույն չափաքանակների և արդյունագործական որսի որակի բնութագրերի սահմանում | «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2025թ. տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման (այսուհետ` որոշում) հաստատումից հետո` հիմք ընդունելով նախորդ տարվա «Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման ամփոփ արդյունքները, կատարվում է լրացում որոշման մեջ: |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | 2025թ. |  | ՀՀ կառավարության 2025թ. հուլիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թ. սեպտեմբերի 26-ի N1545-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1021-Ն որոշումով սույն կետը ճանաչվել է ուժը կորցրած։ |  |
| 2.17 | Ջրային պաշարների հաշվառում, նոր ջրային հաշվեկշռի կազմում | 1) Համալիր ուսումնասիրու-թյունների կատարման միջոցով հաշվառել Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ջրային պաշարները, ջրային հաշվեկշռի հաշվարկման նոր մեթոդիկայով ճշգրտել Սևանա լճի ջրային հաշվեկշիռը, 2) Լճի մակերևույթից գոլորշացման հաշվարկման մեթոդիկայի վերանայում և կլիմայական տարրերի փոփոխության հետ կապված գոլորշացման մեծության փոփոխության գնահատում |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 2025թ. և շարունակական |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Կառավարության 2022 թ. դեկտեմբերի 8-ի «Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2022-2027 թվականների կառավարման պլանը հաստատելու մասին» N1912-Ն որոշման 2-րդ կետի 13-րդ ենթակետի․ յուրաքանչյուր տարվա վերջում, շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը կազմում է Սևանա լճի տարեկան ջրային հաշվեկշիռը: |  |
| 2.18 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների՝ ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում |  | ՀՀ էկոնոմիկայի, և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություններ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ |  | 2025թ. և շարունակական |  | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Նախատեսվում է Լճաշեն-Սևանի թերակղզի ճեմուղու կառուցում: Քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով 2020-2023-2024 թվականների ընթացքում մշակվել են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք-1, Գեղարքունիք-2, Գեղարքունիք-3, Գեղարքունիք-4, Գեղարքունիք-5, Գեղարքունիք-6 և Գեղարքունիք-7 և Գեղարքունիք-8 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերը: Արդյունքում 2025թ. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի բոլոր համայնքներն ու բնակավայրերը ապահովվել են տարածական պլանավորման փաստաթղթերով: 2025թ. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակվել է ՀՀ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածների քաղաքաշինական գոտևորման նախագծի մշակման տեխնիկական առաջադրանքը, համաձայնեցվել է շահագրգիռ մարմինների հետ և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմին է տրամադրվել առաջադրանքի նախագծի վերաբերյալ քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը առաջադրանքը՝ հաստատելու ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի որոշմամբ և ՀՀ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածներում ընդգրկված համայնքների մասով՝ ավագանիների որոշումներով: |  |
| 2.19 | Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման գիտահետազոտական աշխատանքների համապարփակ ծրագրերի մշակում | էկոհամակարգի վերականգնման և կայուն օգտագործման գիտական հիմունքների մշակում՝ «Սևանա լճի էվտրոֆացման մեխանիզմների գնահատում և «ծաղկման» երևույթների դեմ պայքարի մեթոդների մշակում» ծրագիր |  | ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2025թ. և շարունակական |  | 2025թ. իրականացվել են Սևանա լճի ֆիտոպլանկտոնային ու զոոպլանկտոնային (Մեծ Սևանի և Փոքր Սևանի ամենախորը հատվածներ (համապատասխանաբար ՄՍ ու ՓՍ1), ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ցանցավանդակների հարակից լճային տարածք (ՓՍ2)), ինչպես նաև մակրոզոոբենթոսային ու մակրոֆիտային (Մեծ Սևանի Արփա, Ծապաթաղ, Նորատուս ու Փոքր Սևանի Մոդելային ու Արևիկ կիսակտրվածքներ) համակեցությունների քանակական ու որակական ցուցանիշների ուսումնասիրություններ։ Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության ուսումնասիրություն Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հետազոտության համար որպես նյութ ծառայել են 2025թ.-ի փետրվարից մինչև դեկտեմբեր ժամանակահատվածում Սևանա լճի 3 դիտակետերի (ՄՍ, ՓՍ1, ՓՍ2) ուղղահայաց հորիզոնների 3-ական խորություններից (0մ, 0-20 մ և հատակամերձ ջրաշերտ) հավաքագրված փորձանմուշները։ Իրականացվել է ֆիտոպլանկտոնի որակական կազմի ու քանակական ցուցանիշների (թվաքանակ, կենսազանգված, քլորոֆիլ ա) հետազոտություն։ Սևանա լճի խորջրյա գոտու ֆիտոպլանկտոնային համակեցությունը հաշվետու ժամանակահատվածում բնորոշվել է զարգացման առանձնահատկություններով, որոնք դրսևորվել են համակեցության դինամիկ վերակառուցումներով։ Այսպես, փետրվար-մայիս ժամանակահատվածում դիտվել է կանաչ ջրիմուռների գերակայում՝ Planctonema lauterbornii տեսակի մոնոդոմինանտությամբ, ամռան սեզոնին՝ կանաչ-դիատոմային-կապտականաչ ջրիմուռների անկայուն հերթափոխեր, իսկ սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում՝ մեծ մասամբ դիատոմայինների, եզակի դեպքերում՝ կանաչ ջրիմուռների գերակայում։ Ֆիտոպլանկտոնի զարգացման առանձնահատ-կություններն ու քանակական արժեքները կարող են վկայել լճի անկայուն էկոլոգիական վիճակի մասին որը դրսևորվում է սեզոնային ֆլուկտուացիաների ու կենսածին փոխհարաբերությունների զուգակցման արդյունքում առավել տոլերանտ դոմինանտ տեսակների որոշակի հերթափոխերով։ Միաժամանակ, զարգացման օրինաչափությունների մասնակի տարբերություններով հանդերձ, ֆիտոպլանկտոնի միջին քանակական արժեքները համադրելի են եղել նախորդ տարվա արդյունքների հետ։ Համակեցությունում նոր պոտենցիալ թունավոր տեսակի՝ Nodularia spumigena-ի հայտնվելը կարող է հանդիսանալ նոր էկոլոգիական ռիսկերի կանխորոշման ազդակ։ Ֆիտոպլանկտոնի քանակական արժեքները ցուցանշում են, որ լճի մեզոտրոֆ վիճակն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է (կենսազանգված՝ >1 մգ/լ, քլորոֆիլ ա՝ >2,5 մկգ/լ), իսկ երբեմն արձանագրվում են էվտրոֆ լճերին բնորոշ քլորոֆիլ ա-ի կոնցենտրացիաներ (>10 մկգ/լ): Մակրոզոոբենթոսային համակեցության ուսումնասիրություն Մակրոզոոբենթոսային համակեցության 2025թ.-ի ուսումնասիրության արդյունքներն արձանագրել են Oligochaeta, Chironomidae, Gammaridae, Ephemeroptera, Bivalvia, Gastropoda, Hirudinea, Trichoptera ու Odonata կարգաբանական խմբերի անողնաշարավոր կենդանիներ: Լճում գրանցվել է հատակային մակրոանողնաշարների կենսազանգվածի մոտ 1,4 անգամ աճ՝ 2024 թ.-ի համեմատ: Մասնավորապես աճել է սակավախոզան որդերի (Oligochaeta), խիրոնոմիդների (Chironomidae), կողալողերի (Gammaridae) ու տզրուկների (Hirudinea) կենսազանգվածը: Կրճատվել է փորոտանիների (Gastropoda) կենսազանգվածը: Այս ամենը կարող է ցուցանշել լճում օրգանական ծանրաբեռնվածության ավելացման մասին։ |  |