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Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 
2025 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 135 որոշման

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի զարգացման

1. Ընդհանուր տեղեկությունները
1.1.	Համակարգի անվանումը
Լրիվ անվանումը՝ Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգ, տարբերակ 4.0 (այսուհետ՝ ինտեգրված համակարգ):
Պայմանական նշագիրը՝ ԵԱՏՄ ԻՏՀ, տարբերակ 4.0:
1.2.	Համակարգի պատվիրատուի և մշակողի անվանումները
1.2.1.	Ինտեգրված համակարգի ստեղծման և զարգացման աշխատանքների պատվիրատու-համակարգողը, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ինտեգրացիոն հատվածի պատվիրատուն Հանձնաժողովն է:
1.2.2.	Ինտեգրված համակարգի՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ազգային հատվածների պատվիրատուները (այսուհետ համապատասխանաբար՝ Միություն, անդամ պետություններ, ազգային հատված) սահմանվում են անդամ պետությունների կողմից:

1.2.3	Ինտեգրված համակարգի ստեղծումը, գործունեության ապահովումն ու զարգացումը համակարգվում է Հանձնաժողովի կողմից, որն ապահովում է դրա գործունեությունը և զարգացումն ազգային հատվածների պատվիրատուների հետ փոխգործակցությամբ՝ հաշվի առնելով ինտեգրված համակարգի զարգացման ռազմավարությունը։ Ինտեգրված համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման աշխատանքներն իրականացվում են լիազորված մարմինների հետ փոխգործակցությամբ` Հանձնաժողովի կողմից մշակվող պլանների հիման վրա:
1.2.4.	Ազգային հատվածների պատվիրատուներն ազգային հատվածների ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման մասով իրականացնում են իրենց իրավունքներն ու կատարում պարտականությունները:
1.2.5.	Հանձնաժողովը սեփականատիրոջ իր իրավունքներն իրականացնում և պարտականությունները կատարում է ինտեգրված համակարգի այնպիսի բաղկացուցիչ մասերի առնչությամբ, ինչպիսիք Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածը, Հանձնաժողովի տեղեկատվական ռեսուրսներն ու համակարգերն են, ինչպես նաև կազմակերպում է դրանց նախագծումը, մշակումը, ներդնումը, աշխատանքների արդյունքների ընդունումն ու հետագա ուղեկցումը։
1.2.6.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի, Հանձնաժողովի տեղեկատվական ռեսուրսների և համակարգերի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման աշխատանքները կատարողների ընտրությունն իրականացվում է մրցութային հիմունքներով՝ Հանձնաժողովի ակտերին համապատասխան:
1.2.7.	Ազգային հատվածների ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման աշխատանքները կատարողների ընտրությունն իրականացվում է մրցութային հիմունքներով՝ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:
1.3.	Համակարգի ստեղծման և զարգացման հիմքերը
1.3.1.	Ինտեգրված համակարգի ստեղծման և զարգացման հիմքը «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիրն է (այսուհետ՝ Պայմանագիր):
1.3.2.	«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական փոխգործակցության մասին» արձանագրության (այսուհետ՝ Արձանագրություն) (Պայմանագրի թիվ 3 հավելված) 3-րդ կետին համապատասխան՝ ինտեգրված համակարգի ստեղծման աշխատանքներն իրականացվել են 2015 - 2018 թվականներին արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի գործառութային հնարավորությունների ընդլայնման հիման վրա՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հոկտեմբերի 12-ի թիվ 137 որոշմամբ հաստատված՝ ինտեգրված համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքին (այսուհետ՝ ինտեգրված համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանք) համապատասխան:
1.3.3.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման աշխատանքներն անցկացվել են 2019 - 2021 թվականներին՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2019 թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 55 որոշմամբ հաստատված՝ ինտեգրված համակարգի զարգացման տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան։
1.3.4.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման աշխատանքներն անցկացվել են 2022 - 2025 թվականներին՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2022 թվականի սեպտեմբերի 6-ի թիվ 125 որոշմամբ հաստատված՝ ինտեգրված համակարգի զարգացման տեխնիկական առաջադրանքին (այսուհետ՝ ինտեգրված համակարգի զարգացման տեխնիկական առաջադրանք) համապատասխան։
1.3.5.	Սույն տեխնիկական առաջադրանքում նախատեսվում է ինտեգրված համակարգի զարգացման տեխնիկական առաջադրանքի կատարված պահանջների մասով ինտեգրված համակարգի զարգացումը:

1.3.6.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման հիմքը Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի 2022 թվականի հոկտեմբերի 21-ի թիվ 2 որոշմամբ հաստատված՝ Մինչև 2027 թվականը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի զարգացման նպատակային ծրագիրն է ։
1.3.7.	Ինտեգրված համակարգը զարգացնելիս պետք է հաշվի առնվեն հետևյալ փաստաթղթերի դրույթները՝
1)	Արձանագրությունը.
2)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2014 թվականի սեպտեմբերի 18-ի «Միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ սերվիսների և իրավաբանական ուժ ունեցող էլեկտրոնային փաստաթղթերի օգտագործման հայեցակարգի մասին» թիվ 73 որոշումը.
3)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունվարի 27-ի «Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 5 որոշումը.
4)	Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 132 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 29 որոշումը (փոփոխություններով և լրացումներով).
5)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի ««Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթը հաստատելու մասին» թիվ 125 որոշումը․
6)	Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի մասին» թիվ 155 որոշումը.
7)	Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հունվարի 26-ի «Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ծրագրային ապահովման փոխանցման և դրա օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 10 որոշումը.
8)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հունիսի 2-ի «Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների փոխանցման ուղիների պաշտպանության համար օգտագործվող կրիպտոգրաֆիկ ստանդարտների մասին» թիվ 50 (ԾՕՀ) որոշումը․
9)	Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «Վստահության անդրսահմանային տարածքի զարգացման ռազմավարության մասին» թիվ 105 որոշումը.
10)	Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների իրագործման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 169 որոշումը.
11)	Հանձնաժողովի խորհրդի 2017 թվականի օգոստոսի 22-ի «Մինչև 2025 թվականն ընկած ժամանակահատվածի համար Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի զարգացման ռազմավարության մասին» թիվ 100 որոշումը.
12)	Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի սեպտեմբերի 19-ի «Եվրասիական տնտեսական միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի ռեսուրսների կազմի մեջ մտնող տեղեկագրքերի և դասակարգիչների մշակման, վարման ու կիրառման մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին» թիվ 121 որոշումը.
13)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի նոյեմբերի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ինտեգրացիոն և ազգային հատվածների միջև, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ազգային հատվածների միջև տվյալների փոխանցման ուղիներում տեղեկատվության անվտանգության և իրավախախտի գործողությունների սպառնալիքները հաստատելու մասին» թիվ 146 (ԾՕՀ) որոշումը․ 
14)	Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ««Եվրասիական տնտեսական միության տվյալների մոդելի մասին» հիմնադրույթը հաստատելու մասին» թիվ 190 որոշումը.
15)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի հուլիսի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնի մասին» թիվ 110 որոշումը.
16)	Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի վստահված երրորդ կողմի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի մասին» թիվ 154 որոշումը.
17)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանը և գործունեությանը ներկայացվող պահանջների մասին» թիվ 96 որոշումը.
18)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2019 թվականի մարտի 12-ի «Եվրասիական տնտեսական միության թվային օրակարգի իրագործման շրջանակներում կիրառվող՝ տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում ստանդարտների և հանձնարարականների ցանկի մասին» թիվ 9 հանձնարարականը.

19)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2019 թվականի մարտի 26-ի «Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի վստահված երրորդ կողմի ծառայության գործունեության կարգը հաստատելու մասին» թիվ 42 (ԾՕՀ) որոշումը․
20)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2019 թվականի մայիսի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի և միջազգային միավորումների ու երրորդ երկրների տեղեկատվական համակարգերի միջև տվյալների փոխանցման ուղիներում տեղեկատվության անվտանգության և իրավախախտի գործողությունների սպառնալիքների բազային մոդելը հաստատելու մասին» թիվ 69 (ԾՕՀ) որոշումը․
21)	Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի «Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ուղեկցման և տեխնիկական սպասարկման կանոնակարգի մասին» թիվ 136 որոշումը․
22)	Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի 2019 թվականի օգոստոսի 9-ի «Անդրսահմանային տեղեկատվական փոխգործակցության հայեցակարգի մասին» թիվ 7 որոշումը
23)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի «Վստահված երրորդ կողմի ծառայությունն օգտագործելով՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ իրավաբանական անձանց (տնտեսավարող սուբյեկտների) անդրսահմանային տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթում էլեկտրոնային թվային ստորագրության (էլեկտրոնային ստորագրության) ճանաչման և էլեկտրոնային փաստաթղթերի իրավաբանական ուժի ապահովման կանոնների մասին» թիվ 120 որոշումը․
24)	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հունիսի 2-ի «Լիազորված վստահված երրորդ կողմերի փոխգործակցության համար օգտագործվող կրիպտոգրաֆիկ ստանդարտների մասին» թիվ 49 (ԾՕՀ) որոշումը։
1.4.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման աշխատանքների մեկնարկի և ավարտի ժամկետները՝ սույն տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան
Աշխատանքների մեկնարկի ամսաթիվը՝ 2026 թվական:
Աշխատանքների ավարտի ամսաթիվը՝ 2028 թվական:
1.5.	Աշխատանքների ֆինանսավորման աղբյուրներն ու կարգը
1.5.1.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի, Հանձնաժողովի տեղեկատվական ռեսուրսների և համակարգերի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման աշխատանքների ֆինանսավորումն իրականացվում է Միության բյուջեի միջոցների հաշվին:
1.5.2.	Պետական տեղեկատվական ռեսուրսների և լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի, ինչպես նաև ազգային հատվածների ստեղծման, զարգացման և գործունեության ապահովման աշխատանքների ֆինանսավորումն իրականացվում է անդամ պետությունների բյուջեների միջոցների հաշվին։
1.6.	Աշխատանքների արդյունքները ձևակերպելու և պատվիրատուին ներկայացնելու կարգը
1.6.1.	Ինտեգրված համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման աշխատանքների արդյունքները ձևակերպելու և պատվիրատուին ներկայացնելու կարգը պետք է համապատասխանի սույն տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման պայմանագրերի պայմաններին:
1.7.	Սահմանումները
Սույն տեխնիկական առաջադրանքում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են Պայմանագրով՝ ներառյալ Արձանագրությունը, ինտեգրված համակարգի ստեղծման և զարգացման հարցերը կարգավորող՝ Միության մարմինների ակտերով սահմանված իմաստներով:
2. Ինտեգրված համակարգի նշանակությունը և զարգացման նպատակները
2.1.	Ինտեգրված համակարգի նշանակությունը
2.1.1.	Ինտեգրված համակարգն անդամ պետությունների ազգային հատվածների, Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի և Հանձնաժողովի լոկալ հաշվիչ ցանցի (այսուհետ՝ Հանձնաժողովի ԼՀՑ) հատվածի հետ միավորվող՝ անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների պետական տեղեկատվական ռեսուրսների և տեղեկատվական համակարգերի, Հանձնաժողովի տեղեկատվական ռեսուրսների և համակարգերի՝ ըստ տարածքների բաշխված կազմակերպական ամբողջությունն է: Ինտեգրված համակարգը նախատեսված է Միության շրջանակներում, Միության կազմում չներառված պետությունների (երրորդ երկրների), միջազգային կազմակերպությունների և ինտեգրացիոն միավորումների հետ տվյալների և էլեկտրոնային փաստաթղթերի միջպետական փոխանակման ապահովման, անդամ պետությունների համար ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների ստեղծման, Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների իրագործման, ինչպես նաև Միության մարմինների գործունեության ապահովման համար:
Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների պետական տեղեկատվական ռեսուրսները և տեղեկատվական համակարգերը միանում են ինտեգրված համակարգին՝ Միության սահմաններում ընդհանուր գործընթացների իրագործման շրջանակներում ազգային ինտեգրացիոն անցուղիների միջոցով:
Անդամ պետությունների ազգային հատվածների, ինչպես նաև ազգային հատվածների և Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի միջև ինտեգրված համակարգի միջոցներով փոխանցվող տվյալների կազմը սահմանվում է Պայմանագրով և Միության իրավունքի կազմում ընդգրկվող ակտերով:
Ինտեգրված համակարգի միջոցներով ապահովվում է Միության կազմում չներառված պետությունների (երրորդ երկրների), միջազգային կազմակերպությունների և ինտեգրացիոն միավորումների հետ տվյալների էլեկտրոնային փոխանակումը: Այդպիսի փոխգործակցությունների ժամանակ էլեկտրոնային եղանակով փոխանցվող տվյալների կազմը սահմանվում է Պայմանագրով և Միության շրջանակներում միջազգային պայմանագրերով:
Ինտեգրված համակարգի և անդամ պետությունների ազգային հատվածների զարգացումը ենթադրում է ֆիզիկական անձանց և տնտեսավարող սուբյեկտներին միջպետական ծառայությունների մատուցման մեխանիզմների իրագործումը (Միության մարմինների համապատասխան իրավական ակտերի ընդունման պայմանով), ինչպես նաև միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության տարբեր տեսակների աջակցության ապահովումը (State2State, Government2Government, Business2Government, Business2Business, Citizen2Government):
2.1.2.	Ինտեգրված համակարգը պետք է ապահովի Միության լիազորությունների սահմաններում տեղեկատվական աջակցությունը հետևյալ ուղղություններով՝
1)	մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորում,
2)	մաքսային կարգավորում,
3)	տեխնիկական կանոնակարգում, սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցների կիրառում,
4)	ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվեգրում ու բաշխում,
5)	հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման տուրքերի հաշվեգրում ու բաշխում,
6)	վիճակագրություն,
7)	մրցակցային քաղաքականություն, հակամենաշնորհային կարգավորում, պետական գնային կարգավորում,
8)	էներգետիկ քաղաքականություն,
9)	արժութային քաղաքականություն,
10)	մտավոր սեփականություն,
11)	ֆինանսական շուկաներ (բանկային ոլորտ, ապահովագրական ոլորտ, արժութային շուկա, արժեթղթերի շուկա),
12)	Միության մարմինների գործունեության ապահովում,
13)	մակրոտնտեսական քաղաքականություն,
14)	արդյունաբերական քաղաքականություն,
15)	ագրոարդյունաբերական քաղաքականություն,
16)	դեղամիջոցների և բժշկական արտադրատեսակների շրջանառություն,
17)	տրանսպորտային քաղաքականություն, ենթակառուցվածք և լոգիստիկա,
18)	ապրանքների և բեռների հետագծելիություն,
19)	աշխատանքային միգրացիա և սոցիալական պաշտպանություն,
20)	պետական (մունիցիպալ) գնումներ,
21)	ներքին շուկաների գործունեություն,
22)	արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների տեղեկատվական փոխգործակցություն,
23)	անդամ պետությունների և երրորդ երկրների միջև տեղեկատվության փոխանակում՝ երրորդ կողմերի հետ Միության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան,
24)	ապրանքների բորսայական շուկա և բորսայական առևտուր,
25)	Միության լիազորությունների սահմաններում այլ ուղղություններ (գործընթացներ և հարցեր) (իր զարգացմանը զուգահեռ ինտեգրված համակարգի ընդգրկման տիրույթում ներառվող)։
2.1.3.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում պետք է կազմակերպվեն և անցկացվեն միջոցառումներ՝ ուղղված ինտեգրված համակարգի շրջանակներում լիազորված մարմինների և Միության մարմինների տեղեկատվական համակարգերի տեղեկատվական փոխգործակցությունն ապահովող ազգային հատվածների ստեղծման և զարգացման գործընթացների համակարգմանը:
2.1.4.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում պետք է արդիականացվեն թվային հարթակների ինտեգրման գործիքները՝ Հանձնաժողովի, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց միջև, ինչպես նաև երրորդ երկրների, միջազգային կազմակերպությունների և ինտեգրացիոն միավորումների հետ՝ թվային փոխգործակցության ինտենսիվացման նպատակով:
2.1.5.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում պետք է ապահովվի նոր նախագծերի միօրինականացումը և ստեղծումը՝ թվային հարթակների ինտեգրման մեխանիզմների ստեղծման և զարգացման ժամանակ օգտագործելով ընդհանուր համակարգային նախագծման արդյունքները։
2.2.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման նպատակները
2.2.1.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման նպատակներն են՝
1)	ընդհանուր համակարգային նախագծման արդյունքների և ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի ստեղծված հարթակային լուծումների օգտագործմամբ թվային նախագծերի միօրինականացումը
2)	տնտեսական ինտեգրումը զարգացնելու համար ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի հիմքի վրա թվային էկոհամակարգերի ստեղծումն ու զարգացումը
3)	ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի սերվիսների բարձր հասանելիության, արտադրողականության և մասշտաբայնության ապահովումը՝ մասնակիցների թվի ու տվյալների ծավալների բազմակի աճի պայմաններում

4)	Միության գործունեությանն առնչվող տնտեսության բոլոր ոլորտներում նոր ինտեգրացիոն գործընթացների տեղեկատվական ապահովումը և առկա ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացումը
5)	թվային փոխգործակցության իրականացման, տվյալների և էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման ժամանակ ինտեգրված համակարգի ժամանակակից թվային և տեխնոլոգիական հնարավորությունների ապահովումը, այդ թվում՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման շրջանակներում 
6)	Միության մարմինների գործունեության տեղեկատվատեխնոլոգիական ապահովման ընդլայնումը
7)	տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ պետական հսկողության արդյունավետության բարձրացումը
8)	ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների, այդ թվում՝ Միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի հասանելիության հնարավորությունների ընդլայնումը
9)	վստահության անդրսահմանային տարածքի զարգացումը
10)	ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար էլեկտրոնային միջպետական ծառայությունների մատուցման համակարգերի ձևավորումն ու զարգացումը («ԵԱՏՄ-ի մասին» պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ արձանագրությունը և էլեկտրոնային տեսքով միջպետական ծառայությունների հետ կապված հարցերի վերաբերյալ Միության մարմինների համապատասխան իրավական ակտերն ընդունելու պայմանով)
11)	թվային հարթակների, սերվիսների ու էկոհամակարգերի անխափան փոխգործակցությունն ապահովող՝ Միության թվային հարթակի ստեղծումը (ինտեգրված համակարգի փոխակերպման միջոցով)
12)	Միության թվային հարթակի միջոցով միջպետական փոխգործակցության նոր տեսակների, այդ թվում՝ B2B-ի ու B2G-ի զարգացումը։
2.3.	Ինտեգրված համակարգի խնդիրները
2.3.1.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման շրջանակներում իրականացվող խնդիրներին են վերաբերում՝
1)	Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացներն իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցության լայն գործառութային և տեխնոլոգիական հնարավորությունների ապահովումը,
2)	փոխգործակցությունների մասնակիցների թվի (տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման), տեղեկատվության ստացման, փոխանցման, պահպանման և մշակման արագության և ծավալների ավելացումը,
3)	ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների ստեղծումը և զարգացումը, դրանց հասանելիության հնարավորությունների, անհրաժեշտ մեթոդների, եղանակների և տեխնոլոգիաների իրագործումն ու ընդլայնումը,
4)	դասակարգման և ծածկագրման միօրինականացված համակարգի հիման վրա ձևավորված՝ Միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի ստեղծման, վարման և տարածման հնարավորությունների և գործառույթների ընդլայնումը,
5)	Միության իրավունքը կազմող միջազգային պայմանագրերի և ակտերի (այդպիսի միջազգային պայմանագրերի և ակտերի նախագծերի) հասանելիության ապահովումը,
6)	արհեստական բանականության և արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների մշակման ոլորտում անդամ պետությունների փոխգործակցության հիմքերի ձևավորումը,
7)	ֆիզիկական անձանց և տնտեսավարող սուբյեկտների, անդամ պետությունների լիազորված մարմինների (այսուհետ՝ երրորդ երկրների), արտաքին այլ տեղեկատվական համակարգերի և թվային հարթակների համար սերվիսների ու ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների հասանելիության ապահովումը՝ Միության իրավունքին և Միության մարմինների որոշումներով սահմանված հասանելիության պայմաններին համապատասխան,
8)	այնպիսի գործիքների ստեղծումն ու զարգացումը, որոնք հնարավորություն են տալիս իրագործելու և հրապարակելու ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց համար նախատեսված թվային սերվիսներ,
9)	ընդհանուր գործընթացներ իրագործելիս անդամ պետությունների լիազորված մարմիններին պետական հսկողություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովելը,
10)	միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ տեղեկատվության պաշտպանության ապահովումը,
11)	Միության մարմինների գործունեության տեղեկատվական աջակցությունը։
2.3.2.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման շրջանակներում խնդիրներ իրականացնելիս պետք է օգտագործվեն ինտեգրված համակարգի ստեղծման ժամանակ մշակված ենթակառուցվածքային, տեխնոլոգիական և տեղեկատվական-ծրագրային լուծումները: Ընդ որում, ինտեգրված համակարգի ինտեգրացիոն հարթակը զարգացնելիս պետք է պահպանվի հետադարձ համատեղելիության սկզբունքը՝ ներկայումս օգտագործվող ինտեգրացիոն անցուղիներն անդամ պետությունների կողմից օգտագործվելու հնարավորությունն ապահովելու նպատակով:
2.3.3.	Ինտեգրված համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի զարգացման շրջանակներում խնդիրների լուծման ընթացքում ծրագրային ապահովման մշակումը պետք է իրականացվի մշակման տարբերակների կառավարման համակարգում, ինչպես նաև պետք է ապահովվեն հաջորդական և ավտոմատացված հավաքման, թեստավորման և տեղակայման մեխանիզմներ։
2.3.4.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման շրջանակներում խնդիրների լուծման ընթացքում պետք է իրականացվի ինտեգրված համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերի փուլային անցում դեպի միկրոսերվիսային ճարտարապետություն՝ այն դեպքում, երբ այդ ճարտարապետության կիրառումը տեխնիկական և տնտեսական առումով հիմնավորված է և համապատասխանում է տեղեկատվության պաշտպանության նկատմամբ ներկայացվող պահանջներին։ Ընդ որում, ինտեգրված համակարգի արդիականացումը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով անցումը ժամանակակից և միօրինականացված ծրագրային տեխնոլոգիաների, որոնք ապահովում են ինտեգրված համակարգի կայուն գործունեությունը` սահմանափակումների և (կամ) ապակառուցողական գործողությունների սպառնալիքների պայմաններում, և որոնք կարող են ներդրվել կամ ստեղծվել երրորդ երկրներից ծրագրային ապահովում մշակողների և արտադրողների կողմից։
2.3.5.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման շրջանակներում խնդիրները լուծելիս պետք է ապահովվի թվային ենթակառուցվածքների և էկոհամակարգերի ձևավորումն ու զարգացումը։

3. Ավտոմատացման օբյեկտների բնութագիրը
3.1.	Ավտոմատացման օբյեկտների մասին համառոտ տեղեկություններ
3.1.1.	Ինտեգրված համակարգը զարգացնելիս ավտոմատացման օբյեկտներն են՝
1)	Հանձնաժողովը,
2)	անդամ պետությունների ազգային հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիների լիազորված օպերատորները,
3)	անդամ պետությունների վստահված երրորդ կողմի (այսուհետ՝ ՎԵԿ) լիազորված օպերատորները,
4)	ընդհանուր գործընթացների իրագործմանը մասնակցող լիազորված մարմինները,

5)	թվային սերվիսների իրագործմանը մասնակցող՝ լիազորված մարմիններն ու ազգային թվային հարթակների օպերատորները։
3.1.2.	Ավտոմատացման առարկաները սույն տեխնիկական առաջադրանքի 2.1.2 կետում նշված ուղղություններով Միության գործունեության կարգավորման հետ կապված գործընթացներն են:
3.1.3.	Ինտեգրված համակարգի կազմի մեջ մտնում են Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածը և հետևյալ ազգային հատվածները՝
1)	Հայաստանի Հանրապետության ազգային հատվածը,
2)	Բելառուսի Հանրապետության ազգային հատվածը,
3)	Ղազախստանի Հանրապետության ազգային հատվածը,
4)	Ղրղզստանի Հանրապետության ազգային հատվածը,
5)	Ռուսաստանի Դաշնության ազգային հատվածը:
3.1.4.	Ինտեգրված համակարգն ստեղծվել է՝ հաշվի առնելով լիազորված մարմինների կողմից շահագործվող և մշակվող տեղեկատվական համակարգերի գերակա կցորդմանն ուղղված՝ անդամ պետությունների կողմից ավելի վաղ համաձայնեցված սկզբունքները: Միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցություն պահանջող խնդիրների մեծ մասի առնչությամբ յուրաքանչյուր անդամ պետությունում առկա է կուտակված փորձ, ստեղծվել և շահագործվում են ազգային օրենսդրության առանձնահատկությունը հաշվի առնող համապատասխան ծրագրային տեխնիկական լուծումներ: Անդամ պետությունների ազգային հատվածներում ընդհանուր գործընթացների համաձայնեցված ներդնումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ապահովել ընդհանուր գործընթացների մասնակիցների տեղեկատվական համակարգերի լրամշակումը (ստեղծումը), դրանց միացումն ազգային հատվածներին և տեղեկատվական փոխգործակցության միջպետական թեստավորման անցկացումը: Ազգային հատվածների ընթացիկ վիճակի նկարագրությունը բերված է սույն տեխնիկական առաջադրանքի 3.2 ենթակետում:
3.1.5.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ընթացիկ վիճակի նկարագրությունը բերված է սույն տեխնիկական առաջադրանքի 3.3 ենթակետում:
3.2.	Ազգային հատվածների ընթացիկ վիճակի բնութագիրը
3.2.1.	Հայաստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ընթացիկ վիճակի բնութագիրը
Հայաստանի Հանրապետության ազգային հատվածն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության լիազորված մարմինների և մյուս անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունը: Տվյալ տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրագործվում է ինտեգրված համակարգի, ինչպես նաև Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Ղրղզստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության լիազորված մարմինների տվյալների փոխանցման գործող համակարգի ենթակառուցվածքի օգտագործմամբ։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային հատվածի պատվիրատուն Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունն է: Ւնտեգրացիոն անցուղու և վստահված երրորդ կողմի օպերատոր է սահմանվել «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ն:
Հայաստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղին և ՎԵԿ-ի սերվիսներն իրագործվել են Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում մշակված տիպային ինտեգրացիոն անցուղու ծրագրային ապահովման հիման վրա:
Հայաստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղին օգտագործվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայության և անդամ պետությունների մաքսային մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցություն իրագործելու համար:
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայության տեղեկատվական համակարգի հետ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու փոխգործակցությունն ապահովելու համար օգտագործվում է մասնագիտացված հարմարիչ (ադապտեր):
3.2.2.	Բելառուսի Հանրապետության ազգային հատվածի ընթացիկ վիճակի բնութագիրը
Բելառուսի Հանրապետության ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղին և ՎԵԿ-ի սերվիսներն իրագործվել են Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում մշակված տիպային ծրագրային ապահովման հիման վրա:
Բելառուսի Հանրապետության կապի և տեղեկատվայնացման նախարարությունն իրականացնում է Բելառուսի Հանրապետության ազգային հատվածի ստեղծման, զարգացման և շահագործման աշխատանքների պատվիրատուի և կազմակերպչի գործառույթները (Բելառուսի Հանրապետության նախագահի 2019 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 350 հրամանագիր): Նշված հրամանագրի պահանջներին համապատասխան՝ մշակվել է Տվյալ աշխատանքների պատվիրատուի վերաբերյալ հիմնադրույթը։
Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ Բելառուսի Հանրապետության ազգային հատվածի հիմնական գործառութային բաղադրիչներից մեկը հանդիսացող տեղեկատվական փոխգործակցության ծրագրային ապահովման իրավատիրոջ և օպերատորի գործառույթները, ինչպես նաև ինտեգրացիոն անցուղու լիազորված օպերատորի ու վստահված երրորդ կողմի ազգային օպերատորի՝ միջպետական էլեկտրոնային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի իսկության ճանաչման գծով գործառույթներն իրականացնում է «Էլեկտրոնային ծառայությունների ազգային կենտրոն» հանրապետական ունիտար ձեռնարկությունը (Բելառուսի Հանրապետության նախագահի 2011 թվականի նոյեմբերի 8-ի թիվ 515 հրամանագիր):
3.2.3.	Ղազախստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ընթացիկ վիճակի բնութագիրը
Ղազախստանի Հանրապետության ազգային հատվածը գործառութային առումով ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝
1)	Ղազախստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղի,
2)	Ղազախստանի Հանրապետության ՎԵԿ:
Ղազախստանի Հանրապետության ազգային հատվածի պատվիրատուն Ղազախստանի Հանրապետության արհեստական բանականության և թվային զարգացման նախարարությունն է: 
Ղազախստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու և վստահված երրորդ կողմի օպերատոր է սահմանված «Ազգային տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» բաժնետիրական ընկերությունը։
Ղազախստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղին (այսուհետ՝ Ղազախստանի Հանրապետության ազգային անցուղի) և ՎԵԿ-ի սերվիսներն ինքնուրույն մշակվել են Ղազախստանի Հանրապետության կողմից: 
Ղազախստանի Հանրապետության ազգային անցուղու կազմում գործում են, այդ թվում՝ հետևյալ ենթահամակարգերը՝
1)	Հանձնաժողովի և Միության անդամ պետությունների գերատեսչությունների տեղեկատվական համակարգերի միջև հաղորդագրությունների (հարցումների, պատասխանների, ծառայողական այլ հաղորդագրությունների և փաստաթղթերի) ընդունման, մշակման և երթուղման ենթահամակարգը,
2)	փոխանցվող և պահվող տվյալների չթույլատրված հասանելիությունից, փոփոխությունից, հեռացումից և արգելափակումից պաշտպանելու համար նախատեսված անվտանգության ենթահամակարգը,

3)	լիազորված մարմինների տեղեկատվական այն համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման գործընթացների վիճակի մշտադիտարկման համար նախատեսված մշտադիտարկման ենթահամակարգը, որոնցում Ղազախստանի Հանրապետության ազգային անցուղին տրանսպորտային հանգույցի դեր է կատարում,
4)	Ղազախստանի Հանրապետության՝ Միության շրջանակներում միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող պետական մարմինների տեղեկատվական համակարգերի փոխգործակցության ժամանակ հաղորդագրությունների ձևաչափերին, սերվիսներին և նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օգտագործմանը ներկայացվող պահանջների կատարումն ապահովելու համար նախատեսված փոխգործակցության միջերեսների ենթահամակարգը:
Տեղեկատվայնացման ոլորտում Ղազախստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ Ղազախստանի Հանրապետության ազգային անցուղու հետ տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրումն իրականացվում է «էլեկտրոնային կառավարության» անցուղու միջոցով:
Ղազախստանի Հանրապետության ազգային անցուղին ինտեգրված է անդամ պետությունների ազգային հատվածների անցուղիների, Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն անցուղու հետ և գործում է սովորական ռեժիմով:
3.2.4. Ղրղզստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ընթացիկ վիճակի բնութագիրը
Ղրղզստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղին իրագործվել է Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում մշակված տիպային ինտեգրացիոն անցուղու ծրագրային ապահովման հիման վրա:
Ղրղզստանի Հանրապետության ազգային հատվածի պատվիրատուն Ղրղզստանի Հանրապետության թվային զարգացման և նորարարական տեխնոլոգիաների նախարարությունն է: Ղրղզստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու և վստահված երրորդ կողմի օպերատոր է սահմանվել Ղրղզստանի Հանրապետության նախագահի գործերի վարչությանն առընթեր «Կիզմատ» պետական հիմնարկը:
Ղրղզստանի Հանրապետության ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղին օգտագործվում է անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի հետ Ղրղզստանի Հանրապետության լիազորված մարմինների տեղեկատվական փոխգործակցությունն ապահովելու համար: 
3.2.5.	Ռուսաստանի Դաշնության ազգային հատվածի ընթացիկ վիճակի բնութագիրը
Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի թիվ 583-r կարգադրությամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային հատվածի ստեղծման հայեցակարգին համապատասխան՝ Ռուսաստանի Դաշնության թվային զարգացման, կապի և զանգվածային հաղորդակցության նախարարությունը (այսուհետ՝ Ռուսաստանի մինցիֆրի) Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային հատվածի (այսուհետ՝ ՌԴ ԱՀ) ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման աշխատանքների պետական պատվիրատու-համակարգողն է։ 
ՌԴ ԱՀ-ի տեղեկատվատեխնոլոգիական ճարտարապետությունը էլեկտրոնային կառավարության ենթակառուցվածքի գործառութային տարրեր հանդիսացող՝ հետևյալ տեղեկատվական համակարգերի ամբողջություն է՝ 
1)	Միջգերատեսչական էլեկտրոնային փոխգործակցության միասնական համակարգ (ՄԷՓՀ), որով ապահովվում է միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության իրագործման շրջանակներում լիազորված մարմինների կողմից օգտագործվող կիրառական տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրումը, ինչպես նաև՝ դրանց միացումը ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի ինտեգրացիոն հարթակին։ 
Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 8 ի թիվ 697 որոշմանը համապատասխան՝ Ռուսաստանի մինցիֆրին ՄԷՓՀ-ի պետական պատվիրատուն և օպերատորն է։
2)	ՌԴ ԱՀ-ի ինտեգրացիոն անցուղու պետական տեղեկատվական համակարգ (այսուհետ՝ ԻԱ ՊՏՀ), որով ապահովվում է ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի ինտեգրացիոն հարթակին միացման միասնական կետը։
ԻԱ ՊՏՀ-ն Ռուսաստանի Դաշնության սեփական մշակումն է։
Ռուսաստանի մինցիֆրին ԻԱ ՊՏՀ-ի օպերատորն է՝ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 2025 թվականի հուլիսի 24-ի ««Եվրասիական տնտեսկան միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղի» պետական տեղեկատվական համակարգի մասին» թիվ 1092 որոշմանը համապատասխան։
3)	ՌԴ ԱՀ-ի վստահված երրորդ կողմի պետական տեղեկատվական համակարգ (այսուհետ՝ ՎԵԿ ՊՏՀ), որով ապահովվում են էլեկտրոնային ստորագրությունների նկատմամբ վստահության երաշխիքները՝ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում ընդհանուր գործընթացները ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի միջոցներով իրագործելիս էլեկտրոնային փաստաթղթերի անդրսահմանային փոխանակման ժամանակ սուբյեկտների կողմից դրանց օգտագործման դեպքում։
ՎԵԿ ՊՏՀ-ն Ռուսաստանի Դաշնության սեփական մշակումն է։
Ռուսաստանի մինցիֆրին ՎԵԿ ՊՏՀ-ի օպերատորն է՝ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 2025 թվականի հուլիսի 31-ի ««Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային հատվածի վստահված երրորդ կողմ» պետական տեղեկատվական համակարգի մասին» թիվ 1139 որոշմանը համապատասխան։
4)	Գլխավոր հավաստագրման կենտրոնի տեղեկատվական համակարգ (այսուհետ՝ ԳՀԿ ՏՀ), որով ապահովվում է այն էլեկտրոնային ստորագրությունների ստուգումը, որոնց ստուգման բանալիները նշված են վստահված անձանց կողմից տրված՝ էլեկտրոնային ստորագրությունների ստուգման բանալիների սերտիֆիկատներում, ինչպես նաև ապահովվում է վստահված անձանց՝ միմյանց միջև ու հավաստագրման կենտրոնի հետ էլեկտրոնային փոխգործակցությունը։ 
ԳՀԿ ՏՀ-ն ՌԴ ԱՀ-ի բաղկացուցիչ մասն է՝ Ռուսաստանի կապի և զանգվածային հաղորդակցության նախարարության 2012 թվականի ապրիլի 13-ի «Հավատարմագրված հավաստագրման կենտրոնների առնչությամբ Ռուսաստանի Դաշնության կապի և զանգվածային հաղորդակցության նախարարության կողմից գլխավոր հավաստագրման կենտրոնի գործառույթի իրականացումն ապահովելու մասին» թիվ 108 հրամանով հաստատված՝ ԳՀԿ-ի տեղեկատվական համակարգի վերաբերյալ հիմնադրույթին համապատասխան։ ԳՀԿ ՏՀ-ի օպերատորը Ռուսաստանի մինցիֆրին է։
Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 1475-r կարգադրությանը համապատասխան՝ «Ռոստելեկոմ» ՀԲԸ-ն էլեկտրոնային կառավարության ենթակառուցվածքի շահագործման աշխատանքների միակ կատարողն է՝ էլեկտրոնային կառավարության ենթակառուցվածքի միասնական ազգային օպերատորը։ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային հատվածի կազմում կարող են ընդգրկված լինել այլ բաղադրիչներ՝ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության որոշումներին և (կամ) կարգադրություններին համապատասխան:
3.3.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ընթացիկ վիճակի բնութագիրը
3.3.1.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝
1)	ինտեգրված համակարգի գործառութային ենթահամակարգեր՝
Միության տեղեկատվական պորտալը,
տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգը,
վիճակագրության ենթահամակարգը,
արգելքների և խոչընդոտների վերլուծության ենթահամակարգը,
մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգը,
տեխնիկական կանոնակարգման ենթահամակարգը,
ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը
2)	ինտեգրված համակարգն ապահովող ենթահամակարգեր՝
ինտեգրացիոն հարթակը,
նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգը,
տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգը,
Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգը,
ենթակառուցվածքային հարթակը,
ինտեգրացիոն հատվածի պահոցը, 
թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգը,
ինտեգրված համակարգի ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնը,
Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնը:
3.3.2.	Միության տեղեկատվական պորտալը նախատեսված է տարբեր կատեգորիաների օգտատերերի համար ընդհանուր գործընթացների իրագործման ժամանակ ինտեգրված համակարգի միջոցներով ձևավորվող Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների, այդ թվում՝ նորմատիվ տեղեկատվական, նորմատիվ իրավական, վիճակագրական և վերլուծական տեղեկատվության կանոնակարգված հասանելիությունն ապահովելու համար:
3.3.3.	Տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգը նախատեսված է տարբեր աղբյուրներից տվյալների հավաքման և դրանց վերլուծական մշակման, մոդելավորման, կանխատեսման և բազային ցուցանիշների գնահատման համար, որոնք բնութագրում են Միության զարգացման և անդամ պետությունների մակրոտնտեսական քաղաքականության հիմնական կողմնորոշիչների իրագործման ուղղությունները՝ համախմբված տեղեկատվության ձևավորման և վերլուծության, վերլուծական հաշվետվական ձևերի ու հրապարակումների պատրաստման հիման վրա։
3.3.4.	Վիճակագրության ենթահամակարգը նախատեսված է վիճակագրության ոլորտում լիազորված մարմիններից վիճակագրական տվյալների հավաքման, դրանց պահպանման և մշակման համար՝ Միության պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության ձևավորման և տարածման նպատակով:
3.3.5	Ռիսկերի ոլորտների վերլուծության՝ ավելի վաղ մշակված ենթահամակարգի գործառութային հնարավորությունների ընդլայնման հիման վրա ստեղծված՝ արգելքների և խոչընդոտների վերլուծության ենթահամակարգը նախատեսված է տեղեկատվության նույնականացման, վերլուծության և մշակման գործընթացների ավտոմատացման համար՝ այն արտաքին գործոններին հետևելու և դրանց նկատմամբ արձագանք ապահովելու մասով, որոնք կարող են ազդել Միության գործունեության և զարգացման վրա, Միության արտաքին և միջգերատեսչական արգելքների ու խոչընդոտների մշտադիտարկման, Հանձնաժողովի որոշումների նախագծերի կարգավորման ազդեցության ռիսկերի գնահատման և Միության գործունեության ու զարգացման վրա Հանձնաժողովի որոշումների չնախատեսված ազդեցության նվազեցման մասով:
3.3.6.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգը նախատեսված է էլեկտրոնային տեսքով ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի, ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ի և դրանց կից օժանդակ տեղեկատվական (տեղեկատու) նյութերի օգտագործման, ինչպես նաև մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների հաշվառման գործընթացների ավտոմատացված աջակցության համար: 

3.3.7.	Տեխնիկական կանոնակարգման ենթահամակարգը նախատեսված է տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտում փաստաթղթերի և տեղեկությունների մշակման, պահպանման և համակարգման տեղեկատվական աջակցությունն ապահովելու, ինչպես նաև տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտին վերաբերող այլ տեղեկատվական նյութերի պահպանման և կառավարման համար։ 
3.3.8.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը նախատեսված է Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների իրագործումը, փորձարկումը և կատարման մշտադիտարկումն ապահովելու համար:
3.3.9.	Ինտեգրված համակարգի ինտեգրացիոն հարթակը նախատեսված է ընդհանուր գործընթացների իրագործման շրջանակներում լիազորված մարմինների, լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի տեղեկատվական համակարգերի միջև տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման աջակցության, ինչպես նաև այդպիսի տեղեկատվական համակարգերի միջոցներով ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների ու թվային սերվիսների հասանելիության ապահովման համար:
3.3.10.	Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգն ապահովում է Միության միասնական նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների ռեսուրսների կազմում ներառվող տեղեկագրքեր (դասակարգիչներ) և ընդհանուր գործընթացների իրականացման ժամանակ օգտագործվող այլ տեղեկատվություն պարունակող տվյալների բազաների վարումը՝ ինտեգրացիոն հարթակի միջոցներով անդամ պետություններին Միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ տրամադրելու, ինչպես նաև Միության տեղեկատվական պորտալի միջոցներով շահագրգիռ անձանց և լիազորված մարմինների միջև այդ տեղեկատվության տարածման համար:
3.3.11.	Տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգը նախատեսված է Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում մշակման և պահպանման, ինչպես նաև ազգային հատվածների ու արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության ժամանակ կապուղիներով փոխանցման դեպքում տվյալների գաղտնիության, ամբողջականության և հասանելիության ապահովման համար:
3.3.12.	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգը նախատեսված է էլեկտրոնային փաստաթղթերի անդրսահմանային փոխանակման ժամանակ վստահության երաշխիքի ապահովման համար:
3.3.13.	Ենթակառուցվածքային հարթակը, որն ստեղծվել է՝ հաշվի առնելով մշտադիտարկման և կառավարման ենթահամակարգի իրագործման ընթացքում նախկինում մշակված տեղեկատվական-ծրագրային լուծումները, նախատեսված է ինտեգրված համակարգի ինտեգրացիոն հատվածի բաղադրիչները հաշվողական և հեռահաղորդակցական ռեսուրսներով ապահովելու, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի ինտեգրացիոն հատվածի ենթակառուցվածքային բաղադրիչների կառավարման և գործունեության աջակցման համար։
3.3.14.	Ինտեգրացիոն հատվածի պահոցը (ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների պահպանման և մշակման ենթահամակարգը) նախատեսված է ընդհանուր գործընթացների իրագործման, ենթահամակարգերի գործունեության ժամանակ կուտակվող տվյալների, այդ թվում՝ վիճակագրական տեղեկատվության, ինտեգրված համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում մշակվող և այնտեղ պահպանման ենթակա այլ տվյալների և տեղեկությունների ստացման, մշակման, վերափոխման, վերլուծության, պահպանման և տրամադրման համար:
3.3.15.	Թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգը նախատեսված է սերվիսների, տվյալների (ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների) օգտագործման, ինչպես նաև թվային հարթակների, այդ թվում՝ ինտեգրված համակարգի շրջանակներից դուրս ստեղծվող արտաքին հարթակների սերվիսների ու հավելվածների իրագործման հնարավորությունն ապահովելու համար։

3.3.16.	ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման  կենտրոնը նախատեսված է ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների կառավարման այն աստիճանակարգային համակարգի կառուցման համար, որն ապահովում է ինտեգրված համակարգի ՎԵԿ-ի ծառայության շրջանակներում անդամ պետությունների ՎԵԿ-ի ծառայությունների և Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի  ենթահամակարգի, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի կազմի մեջ չմտնող ՎԵԿ-ի սերվիսների փոխգործակցությունը:
3.3.17.	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնը նախատեսված է Հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամներին, Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց և աշխատակիցներին էլեկտրոնային փաստաթղթերի ստորագրման համար ԷԹՍ-ի բանալիների սերտիֆիկատներով ապահովելու համար:
3.3.18.	Ինտեգրված համակարգի կազմում գոյություն ունեցող ենթահամակարգերի զարգացման և նոր ենթահամակարգերի ստեղծման նախադրյալները
Ինտեգրված համակարգի ստեղծման ժամանակ իրագործված ենթահամակարգերի և բաղադրիչների ամբողջությունը թույլ չի տալիս ապահովել ինտեգրված համակարգի առջև դրվող նոր խնդիրների արդյունավետ լուծումը, այդ թվում՝
1)	անդամ պետությունների ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար միջպետական ծառայությունների անվտանգ հասանելիության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը․
2)	տրամադրվող միջպետական ծառայությունների ցանկի և թվային սերվիսների ձևավորման հնարավորությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը 
3)	ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման արդյունավետությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությունը։

3.4.	Գործառութային հնարավորությունների զարգացման հիմնական ուղղությունները
3.4.1.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման հիմնական ուղղությունները պայմանավորված են Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի 2022 թվականի հոկտեմբերի 21-ի թիվ 2 որոշմամբ հաստատված՝ Մինչև 2027 թվականը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի զարգացման նպատակային ծրագրի, ինչպես նաև Մինչև 2030 թվականը և մինչև 2045 թվականն ընկած ժամանակահատվածի համար Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տնտեսական գործընթացների հետագա զարգացման վերաբերյալ «Եվրասիական տնտեսական ուղի» հռչակագրի դրույթներով։ 
3.4.2.	Ինտեգրված համակարգի զարգացումը պետք է իրականացվի ինտեգրված համակարգի զարգացման տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին համապատասխան՝ դրա գործառութային հնարավորությունների ընդլայնման և որակական բնութագրերի բարելավման, գործառութային և ապահովող ենթահամակարգերի ու բաղադրիչների կազմի հստակեցման, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի զարգացման տեխնիկական առաջադրանքի այն պահանջների իրագործման հիման վրա, որոնք սահմանված ժամկետում չեն կատարվել։
3.4.3.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման հիմնական գործոններն են՝
1)	ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի հիմքի վրա ստեղծված թվային հարթակների օգտագործման մասշտաբավորման և միօրինականացման անհրաժեշտությունը
2)	ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի արտադրողականության և հուսալիության պահանջների բարձրացումը՝ պայմանավորված մասնակիցների (ներառյալ տնտեսավարող սուբյեկտներն ու ֆիզիկական անձինք) թվի և տրանզակցիաների ծավալների աճով
3)	զարգացման նախորդ փուլում նախագծված՝ B2G, B2B և C2G մեխանիզմների գործնական իրագործման անհրաժեշտությունը
4)	ինտեգրված համակարգում տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկ պաշտպանության այն միջոցների կիրառման անհրաժեշտությունը, որոնք մշակվել են Եվրասիական տնտեսական միության տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկ պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների համատեղ մշակման նախագծի շրջանակներում.
5)	անդամ պետություններում ընդունված որոշումներից ելնելով՝ անդամ պետությունների տնտեսության ճյուղերում արհեստական բանականության ներառական, անվտանգ և պատասխանատու կիրառումն ապահովելու անհրաժեշտությունը.
6)	միօրինականացման անհրաժեշտությունն ու նոր թվային նախագծերի ստեղծումը՝ թվային հարթակների ինտեգրման մեխանիզմների ստեղծման և զարգացման ընթացքում օգտագործելով ընդհանուր համակարգային նախագծման արդյունքները.
7)	թվային նախագծերի իրականացման համար ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների օգտագործման հնարավորության ապահովումը.
8)	Միության իրավունքի զարգացման հետ կապված՝ ինտեգրված համակարգի խնդիրների ընդլայնումը.
9)	ինտեգրված համակարգի տեխնոլոգիաների հիման վրա և դրանց կիրառմամբ թվային հետագծելիության համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը.
10)	ինտեգրված համակարգի օգտատերերի, այդ թվում նաև ինտեգրված համակարգի շրջանակներում տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման գործընթացների մասնակիցների գրանցման և նույնականացման հետ կապված խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը.
11)	Միության շրջանակներում գոյություն ունեցող և նոր ընդհանուր գործընթացների իրագործման ապահովման, զարգացման և գործունեության պահպանման անհրաժեշտությունը.
12)	անդամ պետությունների այն տեղեկատվական ռեսուրսների թվի ավելացումը, որոնք պահանջում են ինտեգրված համակարգի միջոցներով ինտեգրման ապահովում՝ Միության իրավունքին համապատասխան.
13)	Միության շրջանակներում նորմատիվ տեղեկատվական, նորմատիվ իրավական, վիճակագրական և վերլուծական տեղեկատվության պահանջվածության բարձրացումը և, որպես հետևանք՝ ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի կողմից պահպանվող և մշակվող տեղեկատվության կազմի և ծավալի ընդլայնումը.
14)	ընդհանուր գործընթացների նախագծման և իրականացման հետ կապված տիպային լուծումների ստեղծման անհրաժեշտությունը՝ նոր ընդհանուր գործընթացների իրագործման օպերատիվության բարձրացման, ինչպես նաև տեղեկատվական փոխգործակցության նոր մասնակիցների՝ ինտեգրված համակարգին միանալիս ծախքերի կրճատման համար.
15)	էլեկտրոնային փոխգործակցության ցանկացած սուբյեկտի համար իր լիազորությունների (իրավունքների) շրջանակներում տարբեր սարքվածքներով ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսներին, սերվիսներին, ինտեգրված համակարգի տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ իրականացված ընդհանուր գործընթացներին արտատարածքային, պաշտպանված, անվտանգ հասանելիություն ստանալու հնարավորության տրամադրման անհրաժեշտությունը.
16)	էլեկտրոնային տեսքով անդրսահմանային փոխգործակցության հնարավորությունների ընդլայնման և ապահովման անհրաժեշտությունը.
17)	ընդհանուր գործընթացների և դրանց մասնակիցների վերաբերյալ՝ ըստ տարածքների բաշխված տվյալների ձևավորման և համատեղ օգտագործման մեխանիզմների մշակման ու ներդրման անհրաժեշտությունը.
18)	ինտեգրված համակարգի սահմաններից դուրս մշակվող թվային հարթակների ինտեգրված համակարգի ռեսուրսներին միանալու մեխանիզմների ստեղծման և զարգացման անհրաժեշտությունը.
19)	ընդհանուր գործընթացների մշակման, թեստավորման և գործողության մեջ դնելու ժամկետները կրճատելու անհրաժեշտությունը.
20)	համակարգի բաղադրիչների օգտագործման անհրաժեշտությունը՝ թվային նախագծեր իրականացնելիս պիլոտային նախագծերի կազմակերպման և անցկացման համար.
21)	ինտեգրված համակարգի ենթակառուցվածքային բաղադրիչների ստեղծման և հետագա զարգացման անհրաժեշտությունը, ինտեգրված համակարգի ռեսուրսների կառավարման և շահագործման արդյունավետության բարձրացումը.
22)	ֆիզիկական անձանց և տնտեսավարող սուբյեկտների համար համակարգի գործառույթների և կուտակվող տվյալների (ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների) հասանելիության մեխանիզմների զարգացման անհրաժեշտությունը։
3.4.4.	Ինտեգրացիոն և տնտեսական գործընթացների թվային փոխակերպմամբ են պայմանավորված ինտեգրված համակարգի զարգացման հետևյալ առաջնահերթությունները՝
1)	ինտեգրված համակարգի տարբեր գործընթացներում և գործառույթներում օգտագործման հնարավորություն տրամադրող՝ ինտեգրված համակարգի ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և սերվիսների օգտագործման հիման վրա տեղեկատվական և ենթակառուցվածքային սերվիսների ստեղծումը (ներառյալ թվային սերվիսների և հարթակների ստեղծումը)
2)	անդամ պետությունների ինտեգրվող տեղեկատվական համակարգերի և տեղեկատվական ռեսուրսների ու թվային հարթակների համատեղելիության նորմատիվ, կազմակերպչական, իմաստաբանական և տեխնիկական մակարդակների ապահովումը.

3)	ինտեգրված համակարգի (ներառյալ տեղեկատվական փոխգործակցության արտաքին համակարգերը) օգտատերերի և մասնակիցների թվի բազմակի աճը.
4)	ընդհանուր գործընթացների նախագծման, իրագործման, միջպետական թեստավորման և ներդրման ժամկետների կրճատումը.
5)	պիլոտային նախագծերի կազմակերպումն ու անցկացումը պարզեցնելու համար համակարգի բաղադրիչների օգտագործման հնարավորությունների զարգացումը
6)	ընդհանուր գործընթացների արդյունավորության և արդյունավետության մշտադիտարկման և կառավարման տեխնոլոգիաների զարգացումը.
7)	Հանձնաժողովի ապրանքների, բեռների, օբյեկտների և սուբյեկտների էլեկտրոնային նույնականացման հնարավորության ապահովումը, այդ թվում նաև՝ Միության շրջանակներում թվային հետագծելիության խնդիրների լուծման համար.
8)	այն թվային սերվիսների զարգացումը, որոնք թույլ են տալիս իրականացնել և ապահովել ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների, կապիտալի, աշխատուժի և տեղեկատվության ազատ ու արդյունավետ տեղափոխումը
9)	ինտեգրված համակարգի ենթակառուցվածքի զարգացումը՝ եվրասիական տնտեսական ինտեգրման առաջնահերթություններին համապատասխան տեղեկատվական փոխգործակցություն իրականացնելիս որակապես նոր ու պահանջարկ ունեցող գործառույթների և սերվիսների տրամադրման և ու օգտագործման նպատակով։
3.4.5.	Սույն տեխնիկական առաջադրանքի շրջանակներում ինտեգրված համակարգի գործառութային զարգացման ժամանակ նշված խնդիրների իրագործումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է շարունակել առկա ենթահամակարգերի զարգացումը, ինչպես նաև պետք է նախագծվեն, մշակվեն և ներդրվեն հետևյալ ենթահամակարգերը՝
1)	ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգ,
2)	միջպետական թեստավորման ենթահամակարգ,
3	թվային նմանարկիչ (սիմուլյատոր) (տեղեկատվական-մոդելավորող համալիր),
4)	նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգ։
4.	Համակարգին ներկայացվող պահանջները
4.1.	Ընդհանուր առմամբ համակարգին ներկայացվող պահանջները
4.1.1.	Ընդհանուր պահանջներ
4.1.1.1.	Ինտեգրված համակարգն ստեղծելիս և զարգացնելիս անդամ պետություններն առաջնորդվում են հետևյալ սկզբունքներով՝
1)	շահերի ընդհանրություն և փոխշահավետություն.
2)	ինտեգրված համակարգի համար տեղեկատվության պատրաստման միասնական մեթոդաբանական մոտեցումների կիրառում՝ տվյալների ընդհանուր մոդելի հիման վրա.
3)	տեղեկատվության մատչելիություն, հավաստիություն և ամբողջականություն.
4)	տեղեկատվության ժամանակին տրամադրում.
5)	ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մակարդակին համապատասխանություն.
6)	լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի հետ ինտեգրում.
7)	անդամ պետությունների համար ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների հավասար հասանելիության ապահովում.
8)	տրամադրված տեղեկատվության՝ միայն հայտարարված նպատակներով օգտագործում՝ առանց այն տրամադրած անդամ պետությանը 
վնասելու.
9)	տարբեր կատեգորիաների օգտատերերի համար ինտեգրված համակարգի բաց լինելը՝ հաշվի առնելով հայտարարված նպատակներին 
համապատասխան տեղեկատվության անվտանգությանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջների պահպանումը.
10)	լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության անհատույց հիմունքներով իրականացում՝ ինտեգրված համակարգի օգտագործմամբ։
4.1.1.2.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման ժամանակ պետք է պահպանվեն հետևյալ պահանջները՝
1)	ինտեգրված համակարգը չպետք է փոխարինի լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերը.
2)	ինտեգրված համակարգն անդամ պետություններից չպետք է պահանջի լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի 
տեղեկատվության պաշտպանության ապահովման միջոցներում փոփոխությունների կատարում.
3)	ինտեգրված համակարգում պետք է ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների կանոնակարգված հասանելիություն կազմակերպվի.
4)	ինտեգրված համակարգի ճարտարապետությամբ պետք է նախատեսվի արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ տեղեկատվական 
փոխգործակցության հնարավորությունը.

5)	ինտեգրված համակարգը պետք է տրամադրի Հանձնաժողովի խորհրդի կողմից հաստատվող փաստաթղթավորման կանոնների և պահանջների համաձայն ձևակերպված այն էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման հնարավորությունը, որոնք, ըստ իրավաբանական ուժի, հավասարազոր են ճանաչվում ստորագրությամբ կամ ստորագրությամբ և կնիքով հաստատված՝ թղթային կրիչով նույնանման փաստաթղթերին:
4.1.1.3.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման ժամանակ պետք է հաշվի առնվեն դրա ստեղծման ընթացքում ստացված աշխատանքների արդյունքները։
4.1.1.4.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման ժամանակ պետք է նախատեսվի ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի և բաղադրիչների զարգացումը՝ դրանց գործառութային հնարավորությունների, պահպանվող և մշակվող տվյալների ծավալի ընդլայնման, տեղեկատվական փոխգործակցության նոր մասնակիցների միացման մասով: Նոր խնդիրների լուծման համար թույլատրվում է կիրառվող տեխնոլոգիաների փոփոխություն (ճշտում), ինչպես նաև նոր ենթահամակարգերի և բաղադրիչների ստեղծում:
4.1.1.5.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման ժամանակ Հանձնաժողովը և անդամ պետությունները, բացի տեղեկատվության պաշտպանության ոլորտում գործող ստանդարտներից և այլ տեխնիկական նորմատիվ իրավական ակտերից, պետք է առաջնորդվեն միջազգային և միջպետական ստանդարտներով ու հանձնարարականներով։
4.1.1.6.	Ինտեգրված համակարգի զարգացումը պետք է հիմնված լինի նաև ինտեգրված համակարգի շրջանակներում առաջադրված խնդիրների իրականացման համար անհրաժեշտ հեռանկարային և կրիտիկական տեխնոլոգիաների հավաքակազմի սահմանման ու կիրառման և շահագրգիռ անձանց (բիզնես համայնքի, անդամ պետություններում տեղեկատվական համակարգեր մշակողների) կողմից ինտեգրված համակարգի տեղեկատվական ռեսուրսների և սերվիսների օգտագործման հիման վրա թվային հարթակների և սերվիսների իրականացման հնարավորության ապահովման վրա:
4.1.2.	Համակարգի կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները
4.1.2.1.	Ենթահամակարգերի ցանկը, դրանց նշանակությունը և հիմնական բնութագրերը
4.1.2.1.1.	Ինտեգրված համակարգը պետք է լինի տվյալների փոխանցման պաշտպանված ուղիներով միավորվող՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի և ազգային հատվածների ամբողջություն:
4.1.2.1.2.	Ինտեգրված համակարգի հատվածների միջև 
փոխգործակցությունը պետք է ապահովվի միասնական ինտեգրացիոն հարթակի օգտագործման հաշվին, որն իր մեջ ներառում է ինտեգրված համակարգի յուրաքանչյուր հատվածի կազմի մեջ մտնող ինտեգրացիոն անցուղիները։
4.1.2.1.3.	Ինտեգրված համակարգը պետք է ներառի Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում իրագործվող գործառութային և ապահովող ենթահամակարգերը:
4.1.2.1.4.	Ինտեգրված համակարգի գործառութային ենթահամակարգերը տարբեր կատեգորիաների օգտատերերին (Միության մարմինների պաշտոնատար անձանց և աշխատակիցներին, անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների աշխատակիցներին, տնտեսավարող սուբյեկտներին, ֆիզիկական անձանց և այլ շահագրգիռ անձանց) պետք է տրամադրեն ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և սերվիսների կանոնակարգված հասանելիություն։
4.1.2.1.5.	Ինտեգրված համակարգն ապահովող ենթահամակարգերը նախատեսված են ինտեգրված համակարգի հատվածների և արտաքին տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովման, տեղեկատվության պաշտպանության ապահովման, էլեկտրոնային տեսքով տեղեկատվության փաստաթղթավորման ենթակառուցվածքի իրագործման, համակարգի գործունեության և ընդհանուր գործընթացների իրագործման, ինտեգրված համակարգի գործունեության տեխնիկական ապահովման նպատակով անհրաժեշտ նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների վարման համար:
4.1.2.1.6.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածը պետք է ներառի հետևյալ ենթահամակարգերը՝
1)	գործառութային ենթահամակարգեր՝
Միության տեղեկատվական պորտալ,
տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգ,
վիճակագրության ենթահամակարգ,
մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգ,
ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգ,
միջպետական թեստավորման ենթահամակարգ,
թվային նմանարկիչ (տեղեկատվական-մոդելավորող համալիր).
2)	ապահովող ենթահամակարգեր՝
ինտեգրացիոն հարթակ,
նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգ,
տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգ,
Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգ,
ենթակառուցվածքային հարթակ,
ինտեգրացիոն հատվածի պահոց,
ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգ,
թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգ,
ինտեգրված համակարգի ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոն,
Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոն,
նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգ։
4.1.2.1.7.	Սույն տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման շրջանակներում սերվիսների կառավարման ծրագրային համալիրի ստեղծման աշխատանքներ չեն պլանավորվում։ 
4.1.2.1.8.	Սույն տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման շրջանակներում արտաքին տնտեսական գործունեության սուբյեկտների նույնականացման ենթահամակարգի ստեղծման աշխատանքներ չեն պլանավորվում՝ Միության իրավունքում դրա գործունության կարգը սահմանող փաստաթղթերի բացակայության պատճառով։
4.1.2.1.9.	Արգելքների և խոչընդոտների վերլուծության ենթահամակարգի շրջանակներում մշակված ծրագրային միջոցները պետք է կիրառվեն Միության տեղեկատվական պորտալի արդիականացման ընթացքում։
4.1.2.1.10	Տեխնիկական կանոնակարգման ենթահամակարգի շրջանակներում մշակված ծրագրային միջոցները պետք է կիրառվեն Միության տեղեկատվական պորտալի և թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգի արդիականացման ընթացքում։
4.1.2.1.11.	Գործառութային առումով ազգային հատվածները պետք է ներառեն հետևյալ բաղադրիչները՝
1)	միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգ՝ պետք է ապահովի լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի միացումն ինտեգրացիոն հարթակին, որը թույլ է տալիս իրականացնել անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցություն, ինչպես նաև ազգային հատվածի շրջանակներում լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրում.
2)	ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգ՝ պետք է կատարի այն գործառույթների ամբողջությունը, որոնք էլեկտրոնային փաստաթղթերի անդրսահմանային փոխանակման ժամանակ վստահության երաշխիքներ են ապահովում, այդ թվում՝ Հանձնաժողովի խորհրդի կողմից հաստատվող փաստաթղթավորման կանոնների և պահանջների համաձայն ձևակերպված և ստորագրությամբ կամ ստորագրությամբ ու կնիքով վավերացված՝ թղթային կրիչով նույնանման փաստաթղթերին իրավաբանական ուժով հավասարազոր ճանաչվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակումն ապահովելու համար: Ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի սերվիսների ցանկը սահմանվում է ինտեգրված համակարգի իրագործման ընթացքում՝ սույն տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին համապատասխան.
3)	մշտադիտարկման և կառավարման միջոցներով ենթակառուցվածքային հարթակ՝ պետք է ապահովի ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու և սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված ենթահամակարգի գործունեության վերահսկողությունը.
4)	ազգային հատվածի պաշտպանության ենթահամակարգ՝ պետք է ապահովի ազգային հատվածում տվյալների մշակման և պահպանման, ինչպես նաև Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի և այլ անդամ պետությունների ազգային հատվածների հետ փոխգործակցության ժամանակ կապուղիներով դրանց փոխանցման ընթացքում գաղտնիությունը, ամբողջականությունն ու հասանելիությունը: Ազգային հատվածում տեղեկատվության գաղտնիության, ամբողջականության, հասանելիության և պահպանվածության ապահովման համար ընդունվում և իրագործվում են տեղեկատվության պաշտպանության իրավական, կազմակերպչական ու տեխնիկական համալիր միջոցներ՝ համապատասխան անդամ պետության ազգային օրենսդրությանը համապատասխան:
4.1.2.1.12.	Ազգային հատվածների բաղադրիչների կազմը կարող է ճշտվել՝ հաշվի առնելով անդամ պետությունների նորմատիվ իրավական ակտերը:
4.1.2.1.13.	Գործառութային առումով ազգային հատվածի կազմում չներառված՝ լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերը պետք է ապահովեն անդամ պետության տարածքում ընդհանուր գործընթացների իրագործումը: Այն դեպքում, երբ ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար անհրաժեշտ գործառույթները չեն ապահովվում լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերով, և լրամշակումների ծավալը բավականին մեծ է, կարող են օգտագործվել Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի շրջանակներում իրագործվող և ինտեգրված համակարգի ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգով տրամադրվող տիպային լուծումները (բազային իրագործման բաղադրիչները):
4.1.3.	Նոր ենթահամակարգերի ստեղծմանը ներկայացվող պահանջները
4.1.3.1.	Միջպետական թեստավորման ենթահամակարգը
4.1.3.1.1.	Միջպետական թեստավորման ենթահամակարգը նախատեսված է Միության շրջանակներում ինտեգրված համակարգի օգտագործմամբ ընդհանուր գործընթացների իրականացման և դրանք գործողության մեջ դնելու ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցների տեղեկատվական համակարգերի կարգաբերման և թեստավորման անցկացումն ապահովելու համար:
4.1.3.1.2.	Միջպետական թեստավորման ենթահամակարգն ինտեգրված համակարգի նոր ենթահամակարգ է՝ ինտեգրված համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման շրջանակներում մշակված ենթահամակարգերի համեմատ:
4.1.3.1.3.	Ինտեգրված համակարգի միջպետական թեստավորման ենթահամակարգը պետք է ստեղծվի ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգի և Միության տեղեկատվական պորտալի շրջանակներում ինտեգրված համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման ժամանակ մշակված տեղեկատվական-ծրագրային լուծումների կիրառմամբ:
4.1.3.2.	Թվային նմանարկիչը (տեղեկատվական-մոդելավորող համալիր)
4.1.3.2.1.	Թվային նմանարկիչը պետք է կատարի ինտեգրված համակարգի տեղեկատվական-մոդելավորող համալիրի գործառույթները և նախատեսված է պիլոտային նախագծերի իրականացման ու նոր ինտեգրացիոն նախագծերի մշակման նպատակով ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների փորձարարական փոխդասավորությունների ձևավորման և օգտագործման համար: Թվային նմանարկչի օգտագործմամբ պետք է մշակվեն և փորձարկվեն փորձարարական գործընթացները (պիլոտային նախագծերը)՝ առանց անդամ պետությունների ազգային հատվածների ենթակառուցվածքի ներգրավման:
4.1.3.2.2.	Թվային նմանարկիչն ինտեգրված համակարգի նոր ենթահամակարգ է՝ ինտեգրված համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման շրջանակներում մշակված ենթահամակարգերի համեմատ:
4.1.3.2.3.	Թվային նմանարկիչը պետք է ստեղծվի՝ հաշվի առնելով ինտեգրված համակարգի այլ ենթահամակարգերի իրագործման ժամանակ օգտագործվող տեղեկատվական-ծրագրային լուծումները:
4.1.3.3.	Ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգը
4.1.3.3.1.	Ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգը նախատեսված է ինտեգրված համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի բաղադրիչներում Հանձնաժողովի սուբյեկտների նույնականացման և իսկորոշման միասնական մեխանիզմի, ինչպես նաև Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի վեբ-սերվիսների իրագործման համար։
4.1.3.3.2.	Ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգը պետք է ապահովի Հանձնաժողովի սուբյեկտների նույնականացումն ու իսկորոշումը, այդ թվում՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրության ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների օգտագործմամբ։
4.1.3.3.3.	Ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգը պետք է պահպանի Հանձնաժողովի սուբյեկտների նույնականացման և իսկորոշման հնարավորությունը՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրության (էլեկտրոնային ստորագրության) սերտիֆիկատների օգտագործմամբ։
4.1.3.3.4.	Ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգն ինտեգրված համակարգի նոր ենթահամակարգ է՝ ինտեգրված համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման շրջանակներում մշակված ենթահամակարգերի համեմատ:
4.1.3.4.	Նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգը 
4.1.3.4.1.	Նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգը նախատեսված է ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի շրջանակներում կիրառվող նեյրոնային ցանցերի և արհեստական բանականության մոդելների տեղադրման, ուսուցման և իրագործման համար։
4.1.3.4.2.	Ինտեգրված համակարգի նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգը պետք է ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի ենթահամակարգերին տրամադրի արհեստական բանականության ալգորիթմների կատարման արդյունքները։
4.1.3.4.3.	Նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգն ինտեգրված համակարգի նոր ենթահամակարգ է՝ ինտեգրված համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման շրջանակներում մշակված ենթահամակարգերի համեմատ:
4.1.4.	Ենթահամակարգերի զարգացմանը ներկայացվող պահանջները 
4.1.4.1.	Միության տեղեկատվական պորտալը
4.1.4.1.1.	Միության տեղեկատվական պորտալը նախատեսված է տարբեր կատեգորիաների օգտատերերի համար Միության, դրա մարմինների և դրանց գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության, ինչպես նաև ընդհանուր գործընթացների իրագործման ժամանակ ինտեգրված համակարգի միջոցներով ձևավորվող Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների, այդ թվում՝ նորմատիվ տեղեկատվական, նորմատիվ իրավական, վիճակագրական և վերլուծական տեղեկատվության կանոնակարգված հասանելիությունն ապահովելու համար: 
4.1.4.1.2.	Միության տեղեկատվական պորտալը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	պորտալի ծրագրային բաղադրիչների միօրինականացում.
2)	Միության պորտալի՝ օգտատերերի և արտաքին համակարգերի հետ փոխգործակցության հնարավորությունների ընդլայնում.
3)	թվային հարթակների սերվիսների և բաղադրիչների ստեղծման համար անհրաժեշտ գործառույթների իրականացում.
4)	վիճակագրական և վերլուծական տվյալների տեսաբերման (վիզուալացման) գործիքների զարգացում․
5)	Միության պորտալի տեղեկատվության հասանելիության բարձրացում, տվյալների տրամադրման սերվիսների զարգացում, Միության մարմինների գործունեության մասին շահագրգիռ անձանց տեղեկացման հնարավորությունների ընդլայնում.
6)	տեղեկատվական փոխգործակցության հաղորդակարգերի և ինտեգրացիոն հարթակի սերվիսների իրադարձությունների կանոնակարգված հասանելիության ապահովում.
7)	տեխնոլոգիական հարթակի կատարելագործում.
8)	պորտալի շարժական լուծման հնարավորությունների ընդլայնում:
4.1.4.2.	Տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգը
4.1.4.2.1.	Տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգը նախատեսված է տարբեր աղբյուրներից տվյալների հավաքման և դրանց վերլուծական մշակման համար՝ համախմբված տեղեկատվության ձևավորման և վերլուծության, վերլուծական հաշվետվական ձևերի ու հրապարակումների պատրաստման հիման վրա:
4.1.4.2.2.	Տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	տվյալների վերլուծական ցուցափեղկերի կազմի ընդլայնում, տվյալների մշակման լրացուցիչ ալգորիթմների իրագործում՝ տվյալների վերլուծական ցուցափեղկերի, հարցումների, վերլուծական հաշվետվական ձևերի և հրապարակումների ձևավորման ժամանակ.
2)	համախմբված տվյալներ ներառող՝ բազմակազմ վերլուծական ցուցափեղկերի ձևավորում 
3)	սերվիսի տեսքով տվյալների վերլուծության արդյունքների տրամադրում 
4)	տվյալների մշակման լրացուցիչ ալգորիթմների իրականացում՝ վերլուծական խնդիրների ձևավորման նպատակների համար.
5)	արտաքին աղբյուրներից տվյալների ավտոմատ հավաքումն ապահովելու մասով տեխնոլոգիական հնարավորությունների ընդլայնում.
6)	տվյալների միասնական պահոցի հաշվին ինտեգրված համակարգի օգնությամբ իրականացվող ընդհանուր գործընթացների սերվիսների հետ միջանցիկ ինտեգրման ապահովում.
7)	ընդհանուր գործընթացների տվյալների վերաբերյալ համախմբված հաշվետվության ձևավորում:
4.1.4.3.	Վիճակագրության ենթահամակարգը
4.1.4.3.1.	Վիճակագրության ենթահամակարգը նախատեսված է վիճակագրության ոլորտում լիազորված մարմիններից վիճակագրական տվյալների հավաքման, Միության պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության ձևավորման և տարածման նպատակով դրանց պահպանման և մշակման համար:
4.1.4.3.2.	Վիճակագրության ենթահամակարգը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	վիճակագրության նպատակներով օգտագործվող նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների ձևավորման և վարման մասով գործառույթների զարգացում.
2)	անդամ պետությունների լիազորված մարմիններից վիճակագրական տվյալների ստացման (հավաքման) մեխանիզմների զարգացում.
3)	ենթահամակարգի մետատվյալների ձևավորման, վարման և մշակման մեխանիզմների զարգացում.
4)	հավաքվող վիճակագրական տվյալների ձևաչափատրամաբանական հսկողության մեխանիզմների զարգացում.
5)	վիճակագրական տվյալների նոր աղբյուրների միացման մեխանիզմների զարգացում.
6)	լիազորված մարմինների կողմից տարբեր տեխնոլոգիական ձևաչափերով և կառուցվածքներով վիճակագրական տվյալները ներկայացնելու ժամանակ տվյալների ավտոմատացված մշակման մեխանիզմների զարգացում.
7)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի, այդ թվում՝ տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգի հետ ինտեգրման մեխանիզմների զարգացում.
8)	վիճակագրության ենթահամակարգի մետատվյալների փոփոխման դեպքում օգտատերերի զգուշացումների և ծանուցումների մեխանիզմի կատարելագործում.
9)	վիճակագրության ենթահամակարգի մետատվյալների զտման, որոնման և ներկայացման մեխանիզմների կատարելագործում.
10)	վիճակագրության ենթահամակարգի գործիքային միջոցների և օգտատիրոջ միջերեսի կատարելագործում ու զարգացում.
11)	Միության կազմում նոր անդամ պետությունների ընդգրկման հետ կապված՝ վիճակագրական տվյալների հավաքման, մշակման և ներկայացման մեխանիզմների ընդլայնում և զարգացում.
12)	ոչ կանոնակարգային հաշվետվությունների ձևավորման մեխանիզմների ինտեգրում․
13)	սերվիսի տեսքով վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրում։
Վիճակագրության ենթահամակարգի զարգացման վերոհիշյալ ուղղությունները պետք է հիմնված լինեն պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման, մշակման և տարածման համար SDMX ստանդարտի ընդլայնված կիրառման վրա։
4.1.4.4.	Արգելքների և խոչընդոտների վերլուծության ենթահամակարգը
4.1.4.4.1.	Սույն տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման շրջանակներում արգելքների և խոչընդոտների վերլուծության ենթահամակարգը պետք է դուրս բերվի ինտեգրված համակարգի կազմից։
4.1.4.4.2.	Սույն տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է արգելքների և խոչընդոտների վերլուծության ենթահամակարգի լրամշակում՝ Միության տեղեկատվական պորտալում ավելի վաղ իրականացված գործառույթների կիրառումն ապահովելու մասով։
4.1.4.5.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգը
4.1.4.5.1.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգը նախատեսված է էլեկտրոնային տեսքով ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի, ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ի օգտագործման, մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների հաշվառման գործընթացների ավտոմատացված աջակցության համար:

4.1.4.5.2.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում և ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ում փոփոխություններ կատարելու մասին փաստաթղթերի նախագծերի ձևավորման, Միության իրավունքի կազմում ընդգրկվող՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ու ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ի հետ կապված ակտերում փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտության վերլուծության և հայտնաբերման մեխանիզմների զարգացում.
2)	ինտեգրված համակարգի այլ ենթահամակարգերի հետ ինտեգրման մեխանիզմների զարգացում:
4.1.4.6.	Տեխնիկական կանոնակարգման ենթահամակարգը
4.1.4.6.1.	Սույն տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման շրջանակներում Տեխնիկական կանոնակարգման ենթահամակարգի զարգացման աշխատանքներ չեն պլանավորվում։
4.1.4.7.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը
4.1.4.7.1.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը նախատեսված է Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների իրագործումն ապահովելու համար:
4.1.4.7.2.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	տարբեր ընդհանուր գործընթացների սերվիսներում և ընդհանուր գործընթացների բազային իրագործման բաղադրիչներում ընդհանուր գործընթացների միօրինականացված գործառույթներ օգտագործելիս սերվիսային մոտեցման կիրառում
2)	ընդհանուր գործընթացների տեխնոլոգիական փաստաթղթերով սահմանվող պահանջներին համապատասխան ընդհանուր գործընթացների գործառնությունների բազային իրագործում ապահովող՝ միօրինականացված բաղադրիչների իրագործում․
3)	ճարտարապետության կատարելագործում՝ ժամանակակից լուծումների և մոտեցումների (այդ թվում՝ միկրոսերվիսային ճարտարապետության բաղադրիչների) ներդրման մասով։
4.1.4.8.	Ինտեգրացիոն հարթակը
4.1.4.8.1.	Ինտեգրացիոն հարթակը նախատեսված է լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի տեղեկատվական համակարգերի միջև տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման աջակցության, այդպիսի տեղեկատվական համակարգերի միջոցներով ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների հասանելիության ապահովման, ինչպես նաև արտաքին տեղեկատվական համակարգերի (ինտեգրացիոն միավորումների, միջազգային կազմակերպությունների և Միության անդամներ չհանդիսացող պետությունների տեղեկատվական համակարգերի) հետ տվյալների էլեկտրոնային փոխանակումն ապահովելու համար:
4.1.4.8.2.	Ինտեգրացիոն հարթակը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	ինտեգրացիոն անցուղիների գործառույթների հասանելիության ծրագրային միջերեսների զարգացում.
2)	ինտեգրացիոն հարթակի հասանելիության, արտադրողականության (մասշտաբայնության) և խափանակայունության բարձրացում.
3)	թվային սերվիսների ստեղծման ժամանակ ինտեգրացիոն գործառույթների իրագործում․
4)	փոխգործակցության ծրագրային միջերեսների միօրինականացում.
5)	արդիականացում՝ հաշվի առնելով ազատ ծրագրային ապահովման սկզբունքներին համապատասխանող ծրագրային լուծումների կիրառումը․
6)	ինտեգրացիոն հարթակի թողունակության ավելացում․ 

7)	ճարտարապետության կատարելագործում՝ ժամանակակից լուծումների և մոտեցումների (այդ թվում՝ միկրոսերվիսային ճարտարապետության) ներդրման մասով.
8)	համակարգային մատյանների կենտրոնացված պահպանման և մշակման մեխանիզմների զարգացում.
9)	երրորդ երկրների արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ միջազգային համաձայնագրերի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովում։
4.1.4.9.	Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգը
4.1.4.9.1.	Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	Միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ընդհանուր գործընթացների իրագործման ժամանակ օգտագործվող այլ տեղեկատվություն պարունակող տվյալների բազաների ընդլայնում.
2)	Միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններում պարունակվող տվյալների որակի ապահովման գործառույթների ընդլայնում.
3)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի հարակից ենթահամակարգերի և Հանձնաժողովի ներքին տեղեկատվական համակարգերի հետ ինտեգրման մեխանիզմների զարգացում․
4)	փոխգործակցության ծրագրային միջերեսների միօրինականացում.
5)	Միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի տեղեկագրքերի և դասակարգիչների վարման ու տարածման մեխանիզմների կատարելագործում՝ Միության նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի օպերատորների, լիազորված մարմինների և շահագրգիռ անձանց հետ տեղեկատվական փոխգործակցության շրջանակներում
6)	ճարտարապետության կատարելագործում՝ ժամանակակից լուծումների և մոտեցումների ներդրման մասով։
4.1.4.10.	Տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգը
4.1.4.10.1.	Տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգը նախատեսված է Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում մշակման և պահպանման, ինչպես նաև ազգային հատվածների հետ փոխգործակցության ժամանակ կապուղիներով տվյալնեըը փոխանցելիս դրանց գաղտնիության, ամբողջականության և հասանելիության ապահովման համար:
4.1.4.10.2.	Տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	չթույլատրված հասանելիությունից պաշտպանության համակարգի կատարելագործում՝ տեղեկատվական անվտանգության առաջացող սպառնալիքներին համապատասխան․
2)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերի միջցանցային էկրանավորման միջոցների ներդրում՝ վեբ հավելվածների մակարդակում
3)	պաշտպանված միացման անցուղու ներդրում՝ արտաքին օգտատերերի համար Ինտերնետ ցանցի հասանելիություն ունեցող՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերի բաղադրիչների հասանելիությունն ապահովելու նպատակով
4)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերի կրիտիկական ռեսուրսների ամբողջականության ավտոմատ վերահսկման ապահովում

5)	տեղեկատվական անվտանգության խոցելիությունների և սպառնալիքների հայտնաբերման համակարգի կատարելագործում․
6)	տեղեկատվական անվտանգության հետ կապված իրադարձությունների և միջադեպերի հավաքման ու մշտադիտարկման համակարգի կատարելագործում
7)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի բաղադրիչների պաշտպանվածության գնահատման և ներթափանցման մասով համաձայնեցված արտաքին թեստերի անցկացում
8)	տեղեկատվության պաշտպանության այն տեխնիկական ու ծրագրային միջոցների գերադասելի օգտագործում, որոնց համար առկա է տեղեկատվության անվտանգության պահանջներին համապատասխանության հաստատում (համապատասխանության սերտիֆիկատներ)։
4.1.4.11.	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգը
4.1.4.11.1.	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգը նախատեսված է էլեկտրոնային փաստաթղթերի անդրսահմանային փոխանակման ժամանակ վստահության երաշխիքի ապահովման համար:
4.1.4.11.2.	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի իրավաբանական նշանակության հաստատման ժամանակ փոխգործակցության մեխանիզմների կատարելագործում.
2)	ենթահամակարգի ինտեգրացիոն հնարավորությունների զարգացում՝ հարակից տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության մասով.
3)	Եվրասիական տնտեսական միության տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկ պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների համատեղ մշակման նախագծի արդյունքների կիրառում

4)	ֆիզիկական անձանց և տնտեսավարող սուբյեկտների՝ իրենց պետությունների տարածքներում գտնվելու ժամանակ Հանձնաժողովի հետ էլեկտրոնային փոխգործակցության գործընթացների աջակցմանն ուղղված մեխանիզմների զարգացում
5)	ՎԵԿ-ի արտահանման այն տարբերակի զարգացում, որը, անդամ-պետությունների շահերից ելնելով, մշակվել է որպես ծրագրային լուծում՝ Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի գործառութային հնարավորությունների հիման վրա, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ միմյանց միջև, ինչպես նաև անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների հետ էլեկտրոնային փոխգործակցության գործընթացների զարգացմանն աջակցելու համար, երբ ֆիզիկական անձինք և տնտեսավարող սուբյեկտները գտնվում են իրենց պետությունների տարածքներում։
4.1.4.12.	Ենթակառուցվածքային հարթակը
4.1.4.12.1.	Ենթակառուցվածքային հարթակը նախատեսված է ինտեգրված համակարգի ինտեգրացիոն հատվածի բաղադրիչները հաշվողական և հեռահաղորդակցական ռեսուրսներով ապահովելու, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի ինտեգրացիոն հատվածի ենթակառուցվածքային բաղադրիչների կառավարման և գործունեության աջակցման համար։
4.1.4.12.2.	Ենթակառուցվածքային հարթակը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	տրամադրվող հաշվողական ռեսուրսների ծավալի ավելացում՝ զարգացող ինտեգրացիոն փոխգործակցությունն ապահովելու համար․
2)	անվտանգության սերտիֆիկատների և թոքենների կենսաշրջանի կառավարում՝ սերվիսային իսկորոշման աջակցությունն ապահովելու նպատակով
3)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի՝ զետեղարանավորված (կոնտեյներացված) հավելվածների հիմքի վրա իրագործված սերվիսների տեղակայման, համակարգման և կենսաշրջանի կառավարման խնդիրների ավտոմատացում՝ բաց սկզբնական ծածկագրով՝ զետեղարանների կառավարման (կոնտեյներային օրկեստրացիայի) համակարգի օգտագործմամբ
4)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ծրագրային բաղադրիչների հավաքման, թեստավորման ու տեղակայման ընթացակարգերի ավտոմատացում
5)	վթարային իրավիճակներում ինտեգրված համակարգի տվյալների կանոնակարգային պահուստային պատճենման և վերականգնման ապահովում
6)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ենթակառուցվածքի ընթացիկ և կանխատեսվող վիճակի վերլուծության իրականացում՝ արհեստական բանականության կիրառմամբ
7)	կառավարման օբյեկտի փոփոխման տարբեր հետևանքների մոդելավորում՝ տեղեկատվավերլուծական համակարգերի օգտագործման հիմքի վրա։
4.1.4.13.	Ինտեգրացիոն հատվածի պահոցը
4.1.4.13.1.	Ինտեգրացիոն հատվածի պահոցը (ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների պահպանման և մշակման ենթահամակարգը) նախատեսված է ընդհանուր գործընթացների իրագործման, ենթահամակարգերի գործունեության ժամանակ կուտակվող տվյալների, այդ թվում՝ վիճակագրական տեղեկատվության, ինտեգրված համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում մշակվող և այնտեղ պահպանման ենթակա այլ տվյալների և տեղեկությունների ստացման, մշակման, վերափոխման, վերլուծության, պահպանման և տրամադրման համար:
4.1.4.13.2.	Ինտեգրացիոն հատվածի պահոցը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	տվյալների բազաների` օգտագործվող ու կիրառվող կառավարման համակարգերի ընդլայնում, այդ թվում՝ արհեստական բանականության ուսուցման և կիրառման համար
2)	տվյալների պատրաստման գործիքների զարգացում՝ արհեստական բանականության մոդելների ուսուցում անցկացնելու համար։
4.1.4.14.	Թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգը
4.1.4.14.1.	Թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգը նախատեսված է սերվիսների, տվյալների (ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների) օգտագործման հնարավորության ապահովման համար և թվային հարթակների, այդ թվում՝ ինտեգրված համակարգի շրջանակներից դուրս ստեղծվող արտաքին հարթակների սերվիսների ու հավելվածների իրականացման ժամանակ:
4.1.4.14.2.	Թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգը պետք է զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	անդամ պետությունների լիազորված մարմիններին և տնտեսավարող սուբյեկտներին միջպետական ծառայություններ մատուցելու մեխանիզմների զարգացում
2)	միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության տարբեր տեսակների (այդ թվում՝ G2G և B2G) աջակցության ապահովում․
3)	տրամադրվող սերվիսների ընդլայնում։
4.1.4.15.	Ինտեգրված համակարգի ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնը
4.1.4.15.1.	Ինտեգրված համակարգի ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնը (այսուհետ՝ ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոն) 
նախատեսված է ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների կառավարման այն աստիճանակարգային համակարգի կառուցման համար, որն 
ապահովում է ինտեգրված համակարգի ՎԵԿ-ի ծառայության շրջանակներում անդամ պետությունների ՎԵԿ-ի սերվիսների և Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի կազմի մեջ չմտնող ՎԵԿ-ի սերվիսների փոխգործակցությունը: 
4.1.4.15.2.	ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի ՎԵԿ-ի ծառայության գործունեությունն ու զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի ինտեգրացիոն հնարավորությունների զարգացում՝ ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի սերվիսների հետ անդամ պետությունների ՎԵԿ-երի և ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի փոխգործակցությունն ապահովելու մասով․
2)	ինտեգրված համակարգի կազմի մեջ չմտնող անդամ պետությունների ՎԵԿ-երի համար հրատարակվող՝ ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների տրմանը և սպասարկմանն ուղղված մեխանիզմների ստեղծում։
4.1.4.16.	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնը
4.1.4.16.1.	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնը նախատեսված է Հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամներին, Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց և աշխատակիցներին էլեկտրոնային փաստաթղթերի ստորագրման համար ԷԹՍ-ի բանալիների սերտիֆիկատներով ապահովելու համար:
4.1.4.16.2.	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնը պետք է ապահովի Հանձնաժողովի տեղեկատվական համակարգերի և Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերի գործունեությունը, որոնք օգտագործում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի ստորագրման գործառույթները, և զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնի ինտեգրացիոն հնարավորությունների զարգացում՝ Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնի սերվիսների հետ հարակից համակարգերի փոխգործակցությունն ապահովելու մասով
2)	Հանձնաժողովի տեղեկատվական համակարգերի ու ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերի համար հրատարակվող՝ ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների (անանուն սերտիֆիկատների) տրմանը և սպասարկմանն ուղղված մեխանիզմների ստեղծում՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի ստորագրման գործընթացների ավտոմատացման նպատակով։
4.1.5.	Ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների միջև տեղեկատվական փոխանակման համար կապի եղանակներին և միջոցներին ներկայացվող պահանջները
4.1.5.1.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում ծավալված ենթահամակարգերի միջև տեղեկատվական փոխանակումը պետք է իրականացվի այն ենթահամակարգի կողմից Ինտեգրացիոն հատվածի պահոցում տեղեկատվության տեղադրման միջոցով, որում առաջին անգամ ի հայտ են եկել տվյալները, և այն ենթահամակարգի կողմից տվյալների ստացման միջոցով, որով դրանք պահանջվում են Ինտեգրացիոն հատվածի պահոցից։
Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում ծավալված ինտեգրված համակարգի գործառութային ենթահամակարգերի միջև ուղղակի տեղեկատվական փոխանակման անհրաժեշտության դեպքում այն պետք է իրականացվի ինտեգրացիոն հարթակի կազմի մեջ մտնող՝ Հանձնաժողովի հատվածի տվյալների համաժամանակեցման ենթահամակարգի օգտագործմամբ:
4.1.5.2.	Ինտեգրացիոն անցուղիների և ՎԵԿ-ի սերվիսների միջև տեղեկատվության փոխանակումը պետք է իրականացվի էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանցման տեխնոլոգիան սահմանող նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերին, ինչպես նաև ՎԵԿ-ի ծառայության հետ ինտեգրացիոն հարթակի փոխգործակցության կանոնակարգերին, Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող՝ փոխգործակցության ժամանակ օգտագործվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ձևաչափերին և կառուցվածքներին համապատասխան:
Ազգային հատվածի շրջանակներում ինտեգրացիոն անցուղու և ՎԵԿ-ի միջև փոխգործակցության ապահովման համար օգտագործվող տեխնիկական լուծումները, ինչպես նաև այդ փոխգործակցությանը ներկայացվող լրացուցիչ պահանջները (անհրաժեշտության դեպքում) անդամ պետությունների կողմից սահմանվում են ինքնուրույն:
4.1.5.3.	Ազգային հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիների և Հանձնաժողովի հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու միջև փոխգործակցությունը պետք է կատարվի էլեկտրոնային հաղորդագրությունների փոխանակման միջոցով՝ ինտեգրացիոն հարթակի կազմի մեջ մտնող՝ տրանսպորտային ենթահամակարգի և (կամ) տվյալների փոխանցման համակարգի օգտագործմամբ:
4.1.5.4.	Անդամ պետությունների միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգերի և ազգային հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիների միջև կապի եղանակները և միջոցները պետք է սահմանվեն անդամ պետությունների միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգերի կողմից առաջադրվող պահանջներին համապատասխան:
4.1.6.	Հարակից համակարգերի հետ համատեղելիության պահանջները
4.1.6.1.	Ինտեգրված համակարգի նկատմամբ հարակից են՝
1)	լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերը.
2)	արտաքին տեղեկատվական համակարգերը:
4.1.6.2.	Ինտեգրված համակարգի հետ լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի փոխգործակցությունը պետք է իրականացվի անդամ պետությունների միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգերի և ազգային հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիների գործառույթների օգտագործմամբ:
4.1.6.3.	Ինտեգրված համակարգի հետ արտաքին տեղեկատվական համակարգերի փոխգործակցությունը պետք է իրականացվի ինտեգրացիոն հարթակի կազմի մեջ մտնող արտաքին համակարգերի հետ փոխգործակցության ենթահամակարգի կողմից տրամադրվող գործառույթների օգտագործմամբ:
4.1.6.4.	Ինտեգրված ենթահամակարգի հետ արտաքին տեղեկատվական համակարգերի փոխգործակցությունը պետք է իրականացվի տվյալների փոխանցման պաշտպանված ուղիների օգտագործմամբ, որոնք տրամադրվում են Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգի և արտաքին տեղեկատվական համակարգի կողմից՝ այդ փոխգործակցության տեխնիկական պայմաններին համապատասխան։
4.1.7.	Անձնակազմի թվին, որակավորմանը և աշխատանքի ռեժիմին ներկայացվող պահանջները
4.1.7.1.	Անձնակազմի թվին և որակավորմանը ներկայացվող պահանջները պետք է սահմանվեն Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի և ազգային հատվածների նախագծման և մշակման փուլում:
4.1.7.2.	Ինտեգրված համակարգի յուրաքանչյուր բաղադրիչի տեխնիկական-աշխատանքային նախագծի փաստաթղթերում պետք է նշվեն ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների շահագործման համար անհրաժեշտ՝ անձնակազմի հատուկ պատրաստվածության և գիտելիքների վերաբերյալ պահանջները:
4.1.8.	Նշանակության ցուցանիշները
4.1.8.1.	Ինտեգրված համակարգը պետք է ապահովի Միությունում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի գործառութային հնարավորություններին ներկայացվող պահանջների փոփոխության ժամանակ արդիականացման հնարավորությունը: Ինտեգրված համակարգի արդիականացման ընթացքում պետք է ապահովվի ինտեգրված համակարգում պահվող տվյալների պահպանման և հետագա օգտագործման հնարավորությունը:
4.1.9.	Հուսալիությանը ներկայացվող պահանջները
4.1.9.1.	Ինտեգրված համակարգի բաղադրիչները պետք է շուրջօրյա ռեժիմով անընդմեջ գործունեություն ապահովեն՝ պրոֆիլակտիկայի և վերասարքաբերման համար թույլատրելի ընդմիջումներով և անսարքության հետ կապված՝ տարեկան 44 ժամից ոչ ավելի պարապուրդներով՝ պարապուրդի հանգեցրած անսարքության վերացման՝ 4 ժամից ոչ ավելի միջին ժամանակով:

4.1.9.2.	Ինտեգրված համակարգի հաշվողական ռեսուրսները պետք է ապահովեն ինտեգրված համակարգի հասանելիությունը՝ օրը 24 ժամ, տարին՝ 365 օր:
4.1.9.3.	Ինտեգրված համակարգի տեխնիկական միջոցներով պետք է նախատեսվի պլանային պրոֆիլակտիկ, կանոնակարգային, վերանորոգման-վերականգնման աշխատանքների կատարման, ինչպես նաև առանց գործունեության ընդհատման ինտեգրված համակարգի արդիականացման հնարավորությունը:
4.1.9.4.	Ապարատային ապահովման խափանումներ առաջանալու դեպքում՝ ներառյալ էլեկտրասնուցման վթարային անջատումը, ինտեգրված համակարգի բաղադրիչները պետք է ինքնաբերաբար վերականգնեն իրենց աշխատունակությունը՝ խափանումները վերացնելուց և ապարատային ապահովման ճիշտ վերագործարկումից հետո (բացառությամբ կատարվող ծրագրային ծածկագրով տեղեկատվության աշխատանքային կրիչների վնասման դեպքերի):
4.1.9.5.	Ինտեգրված համակարգի բաղադրիչները պետք է ապահովեն ինտեգրված համակարգի օգտատերերի սխալ գործողությունների արդյունքում ստեղծված վթարային իրավիճակների ճշգրիտ մշակումը: Այդ դեպքում ինտեգրված համակարգի բաղադրիչները պետք է ինտեգրված համակարգի օգտատիրոջը տրամադրեն համապատասխան վթարային հաղորդագրություններ, որից հետո վերադառնան սխալ (անթույլատրելի) հրահանգին նախորդող աշխատանքային վիճակին:
4.1.9.6.	Ինտեգրված համակարգի բաղադրիչները պետք է ապահովեն սխալ ձևաչափի կամ տվյալների անթույլատրելի արժեքների հետևանքով առաջացած վթարային իրավիճակների ճշգրիտ մշակումը: Այդ դեպքում ինտեգրված համակարգի բաղադրիչները պետք է ապահովեն համապատասխան մատյաններում վթարային իրավիճակների վերաբերյալ տեղեկատվության պահպանումը, ինչից հետո վերադառնան ոչ ճշգրիտ մուտքային տվյալների ստացմանը նախորդող աշխատանքային վիճակին:
4.1.9.7.	Հարակից համակարգերից մեկի շարքից դուրս գալը, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգ հարակից համակարգերի կողմից սխալ տվյալների փոխանցումը չպետք է հանգեցնեն ինտեգրված համակարգի գործունեության դադարեցմանը:
4.1.10.	Էրգոնոմիկային և տեխնիկական գեղագիտությանը ներկայացվող պահանջները
4.1.10.1.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի և ազգային հատվածների այն ծրագրային բաղադրիչները, որոնց հետ ինտեգրված համակարգի օգտատերը փոխգործակցելու է օգտատիրոջ միջերեսի միջոցով, պետք է իրագործվեն՝ հաշվի առնելով հետևյալ պահանջները՝
1)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ծրագրային բաղադրիչների միջերեսը պետք է լինի ռուսալեզու՝ բացառությամբ միջազգային առևտրի և մաքսային գործի ոլորտում օգտագործվող օտարալեզու եզրույթների.
2)	ազգային հատվածի ծրագրային բաղադրիչների միջերեսը կարող է իրագործվել անդամ պետության պետական լեզվով.
3)	տեղեկատվական հաղորդագրությունները և սխալների վերաբերյալ հաղորդագրությունները պետք է լինեն կրճատ և հնարավորինս պարզ, ընդ որում՝ սխալների վերաբերյալ հաղորդագրությունների վերջում (կլոր փակագծերում) կարող են հանդիպել օտարալեզու բառեր և արտահայտություններ, որոնք մանրամասն նկարագրում են առաջացած սխալը և նախատեսված են տեխնիկական աջակցության ծառայությունների անձնակազմի համար.
4)	ծրագրային բաղադրիչների միջերեսը պետք է հնարավորություն ունենա հարմարեցվելու ինտեգրված համակարգի օգտատիրոջ էկրանի ընթացիկ լուծաչափին, ընդ որում, էկրանի նվազագույն պահպանվող լուծաչափը պետք է լինի 1280 х 720 կետից ոչ պակաս.
5)	դաշտերի անվանումները պետք է լինեն հնարավորինս պարզ և չպետք է ունենան կրճատումներ և հապավումներ՝ բացառությամբ միջազգային առևտրի և մաքսային գործի ոլորտում ընդունվածների.
6)	տեղեկատվական տվյալները պետք է մուտքագրվեն միայն համապատասխան տեղեկագրքերի օգտագործմամբ.
7)	մենյուն և էկրանային ձևերը չպետք է պարունակեն այնպիսի կետեր և կոճակներ, որոնք ինտեգրված համակարգի օգտատերը՝ համաձայն իր ընթացիկ իրավունքների, չի կարող կիրառել՝ իրեն վերապահված դերին համապատասխան.
8)	էկրանային ձևերը պետք է լինեն միատեսակ և ունենան հուշումների՝ համատեքստից կախված ներկառուցված համակարգ, ինչպես նաև «տաք» ստեղների լուսավորում.
9)	բոլոր միատեսակ գործառնությունները պետք է միօրինականացվեն.
10)	միջերեսը պետք է թույլ տա անհրաժեշտ տեղեկատվությունը մուտքագրել ստեղնաշարի օգտագործմամբ, ընդ որում՝ «մկնիկ» մանիպուլյատորի օգտագործումը չպետք է պարտադիր լինի․
11)	պետք է օգտագործվեն միջերեսի միասնական տարրեր՝ դրանց հնարավոր միօրինականացման դեպքում։
4.1.11.	Համակարգի բաղադրիչների շահագործմանը, տեխնիկական սպասարկմանը, վերանորոգմանը և պահպանմանը ներկայացվող պահանջները
Ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը, վերանորոգումը և պահպանումը պետք է իրականացվեն Հանձնաժողովի ակտերին համապատասխան:
4.1.12.	Չթույլատրված հասանելիությունից տեղեկատվության պաշտպանությանը ներկայացվող պահանջները
4.1.12.1.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման ժամանակ պետք է՝
1)	սահմանվեն և իրագործվեն յուրաքանչյուր ենթահամակարգի համար տեղեկատվության պաշտպանության պահանջները՝ տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի սերտիֆիկացված մասնագետների մասնակցությամբ․

2)	կիրառվեն լավագույն համաշխարհային գործելակերպերն ու արտադրողների առաջարկությունները՝ ենթահամակարգերում օգտագործվող ծրագրային ապահովման մշակման, կարգաբերման ու շահագործման ժամանակ
3)	յուրաքանչյուր ենթահամակարգի համար անցկացվեն ընդունման–հանձնման փորձարկումներ՝ տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի սերտիֆիկացված մասնագետների մասնակցությամբ 
4)	մշակվեն, հաստատվեն և ներդրվեն շահագործման փաստաթղթեր, որոնցով հաշվի է առնվում բոլոր մակարդակներում պատասխանատուների նշանակումը՝ յուրաքանչյուր ենթահամակարգի համար
5)	մշակվեն և ներդրվեն անվտանգության գոյություն ունեցող սպառնալիքներին հակազդելուն ուղղված կազմակերպչական ու տեխնիկական միջոցներ
6)	վերացվեն ենթահամակարգերում հայտնաբերված տեղեկատվական անվտանգության խոցելիությունները
7)	թարմացվեն ենթահամակարգերի կողմից օգտագործվող հնացած ապարատային ու ծրագրային միջոցները, որոնց համար արտադրողները դադարեցրել են աջակցությունը։
4.1.12.2.	Ինտեգրված համակարգում տեղեկատվության պաշտպանությունը պետք է ապահովվի Հանձնաժողովի խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 96 որոշմամբ հաստատված՝ Վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանն ու գործունեությանը ներկայացվող պահանջներին և Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերին, ինչպես նաև անդամ պետությունների՝ ազգային հատվածների մասով օրենսդրությանը համապատասխան:
4.1.12.3.	Ինտեգրված համակարգի շահագործման ու զարգացման ապահովումը չպետք է պահանջի անդամ պետությունների կիրառական տեղեկատվական համակարգերի, միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգերի տեղեկատվության պաշտպանության ապահովման միջոցներում այնպիսի փոփոխությունների կատարում, որոնք նվազեցնում են տեղեկատվության պաշտպանության ապահովման միջոցներին ներկայացվող պահանջները:
4.1.12.4.	Ինտեգրված համակարգում տեղեկատվության չթույլատրված հասանելիությունից պաշտպանությունը պետք է ապահովվի սույն տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին համապատասխան՝ հաշվի առնելով Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական, մեթոդական և կազմակերպչական փաստաթղթերի դրույթները։
[bookmark: _Hlk210153764]4.1.13.	Վթարների դեպքում տեղեկատվության պահպանվածությանը ներկայացվող պահանջները
4.1.13.1.	Տեղեկատվության պահպանվածությունը պետք է ապահովվի պահուստային պատճենման և վերականգնման միջոցների օգնությամբ։
4.1.13.2.	Պահուստային պատճենման և վերականգնման միջոցները կարող են ընդգրկվել ինտեգրված համակարգի գործառութային ենթահամակարգերի ապարատածրագրային համալիրների կազմում կամ ստեղծվել որպես կենտրոնացված բաղադրիչ՝ ենթակառուցվածքային հարթակի շրջանակներում:
4.1.13.3.	Ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի տվյալների պահուստային պատճենման և վերականգնման միջոցառումները պետք է անցկացվեն՝ հաշվի առնելով հետևյալը՝
1)	յուրաքանչյուր ենթահամակարգի համար պետք է մշակվեն տեղեկատվության պահուստային պատճենման և վերականգնման պլաններ ու ընթացակարգեր
2) պահուստային տվյալները պետք է պահվեն չթույլատրված հասանելիությունից և շրջակա միջավայրի ազդեցություններից պաշտպանված վայրում

3)	տեղեկատվության պահուստային պատճենման սարքավորումներն ու ծրագրային ապահովումը պետք է կանոնավոր թեստավորման ենթարկվեն.
4)	տեղեկատվության վերականգնման ընթացակարգերը պետք է կանոնավոր արդիականացվեն և թեստավորման ենթարկվեն՝ դրանց արդյունավետության հետ կապված վստահությունն ապահովելու համար.
5)	անհրաժեշտ է սահմանել տեղեկատվության պահպանման ժամանակահատվածները, ինչպես նաև հաշվի առնել երկարաժամկետ պահպանման արխիվային պատճեններին ներկայացվող պահանջները:
4.1.13.4.	Պահուստավորման միջոցները պետք է ապահովեն վթարից, սարքավորումների խափանումից կամ տարերային աղետից հետո ինտեգրված համակարգում պահպանվող և ինտեգրված համակարգի միջոցներով մշակվող ծրագրային ապահովման և տեղեկատվության վերականգնումը:
4.1.14.	Արտաքին ազդեցություններից պաշտպանության միջոցներին ներկայացվող պահանջները
4.1.14.1.	Արտաքին ազդեցություններից ինտեգրված համակարգի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի համալիր միջոցառումների իրագործման հաշվին՝ տվյալների մշակման այն կենտրոնների նախագծմանը և հագեցվածությանը ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, որոնցում տեղադրվելու են ինտեգրված համակարգի ծրագրաապարատային բաղադրիչները:
4.1.15.	Արտոնագրային մաքրությանը ներկայացվող պահանջները
4.1.15.1.	Ծրագրաապարատային միջոցները, տեխնոլոգիաները, տվյալների մշակման ալգորիթմները, ինտեգրված համակարգի մյուս բաղկացուցիչ մասերն անդամ պետությունների տարածքներում պետք է ունենան արտոնագրային մաքրություն:
4.1.16.	Ստանդարտացմանը և միօրինականացմանը ներկայացվող պահանջները
4.1.16.1. Ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների տեխնիկական և աշխատանքային նախագծման ժամանակ պետք է կիրառվեն տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հանձնաժողովի կողմից հանձնարարվող, ինչպես նաև անդամ պետությունների կողմից ազգային հատվածների համար սահմանվող ստանդարտներն ու հանձնարարականները:
4.1.16.2.	Ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների իրագործման ժամանակ պետք է օգտագործվեն միօրինականացված սերվիսներ, այլ ոչ թե ստեղծվեն նմանատիպ գործառույթներ կատարող ինքնուրույն սերվիսներ։
4.1.17.	Մասշտաբայնությանը ներկայացվող պահանջները
4.1.17.1.	Ինտեգրված համակարգի ծրագրաապարատային միջոցները պետք է ապահովեն բավարար մասշտաբայնություն՝ ըստ արտադրողականության և մշակվող տվյալների ծավալի, առանց կիրառական ծրագրային ապահովման ձևափոխման, այդ թվում՝ հետևյալ դեպքերում՝
1)	տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցների ավելացումը.
2)	ինտեգրված համակարգի միջոցներով իրագործվող ընդհանուր գործընթացների ցանկի ընդլայնումը.
3)	ընդհանուր գործընթացների իրագործման եղանակի փոփոխությունը.
4)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի, ազգային հատվածների և արտաքին տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվական հոսքերի ավելացումը.
5)	ինտեգրված համակարգի օգտատերերի թվի ավելացումը:
4.1.18.	Ինտեգրված համակարգի տվյալների փոխանցման պաշտպանված ցանցին ներկայացվող պահանջները
4.1.18.1.	Ինտեգրված համակարգի տվյալների փոխանցման պաշտպանված ցանցը (այսուհետ՝ տվյալների փոխանցման պաշտպանված ցանց) նախատեսված է ինտեգրված համակարգի ազգային հատվածների, Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի և ինտեգրված համակարգի ազգային հատվածների միջև ընդհանուր օգտագործման կապուղիներով փոխանցվող տվյալների գաղտնիությունը և ամբողջականությունն ապահովելու համար։
4.1.18.2	Տվյալների փոխանցման պաշտպանված ցանցը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի ազգային հատվածների և Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ցանցային ռեսուրսների, ինչպես նաև փոխանցվող տվյալների հասանելիության երաշխիքներ՝ միայն լիազորված համակարգերի ու օգտատերերի համար, և զարգանա հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	տվյալների փոխանցման պաշտպանված ցանցի ինտեգրացիոն հնարավորությունների զարգացում՝ երրորդ երկրների հետ Միության և (կամ) դրա անդամ պետությունների կողմից կնքված համաձայնագրերի իրականացման շրջանակներում արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի փոխգործակցության ապահովման մասով․
2)	Եվրասիական տնտեսական միության տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկ պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների համատեղ մշակման նախագծի արդյունքների կիրառում։
4.2.	Գործառույթներին (խնդիրներին) ներկայացվող պահանջները
4.2.1.	Միջպետական թեստավորման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.1.1.	Միջպետական թեստավորման ենթահամակարգը պետք է ապահովի՝
1)	ընդհանուր գործընթացների սերվիսների թեստավորում անցկացնելու գործընթացների ավտոմատացման հնարավորությունների տրամադրումը և թեստավորման արդյունքների մասին մասնակիցների տեղեկացվածության բարձրացումը.
2)	Հանձնաժողովի կողմից կանոնակարգվող փոխգործակցության թեստավորման անցկացումը՝ ընդհանուր գործընթացների շրջանակներում, լիազորված մարմինների և տնտեսավարող սուբյեկտների միջև փոխգործակցության ժամանակ, Միության միասնական նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների համակարգում ներառման ենթակա տեղեկությունների փոխանցման ժամանակ, թվային նախաձեռնությունների շրջանակներում.
3)	ենթահամակարգի տեղեկատվության և գործառույթների հասանելիության սահմանազատման հնարավորությունն ապահովող՝ թեստավորման մասնակիցների ենթահամակարգի լիազորված հասանելիության հնարավորությունը
4)	հաղորդագրություններին, ինչպես նաև էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթերին ներկայացվող՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող պահանջների ստուգման անցկացումը, այդ թվում՝ փոխգործակցության ստանդարտ ուղիներին միացման բացակայության պայմաններում.
5)	թեստավորման կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության ձևավորման ու արտացոլման մեխանիզմների և միջոցների իրագործումը.
6)	հաղորդագրությունների կառուցվածքային և ձևաչափատրամաբանական հսկողության մեխանիզմների իրագործումը.
7) սկզբնավորող հաղորդագրություններն ազգային հատվածների՝ միջպետական թեստավորմանը մասնակցող տեղեկատվական համակարգեր ինքնաշխատ եղանակով ուղարկելու մեխանիզմների իրագործումը.
8)	բեռնվածության թեստավորում անցկացնելու հնարավորությունը՝ փոխգործակցության մասնակցի ենթահամակարգի և Հանձնաժողովի հատվածի ենթահամակարգերի նկատմամբ բեռնվածքի կիրառման ռեժիմում.
9)	թեստավորման վիճակագրության ձևավորման և արտացոլման, անցկացվող թեստավորման, այդ թվում՝ թեստավորման ժամանակի, մասնակցի, թեստավորվող փոխգործակցության, արդյունքի, թեստն անցնելու ժամանակային պարամետրերի մասին տեղեկությունների արձանագրման, ինչպես նաև արձանագրությունները թեստավորման մասնակիցներին տրամադրելու մեխանիզմների իրագործումը, այդ թվում՝ ծրագրային միջերեսների միջոցով․
10)	թեստավորման մասնակցի մեթոդական աջակցության գործիքները՝ հաղորդագրությունների օրինակները, կարգաբերման պարամետրերը, հաղորդագրություններին ներկայացվող ձևական պահանջները, հրահանգներն ու առաջարկությունները.
11)	ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգի տեղեկությունների և սերվիսների օգտագործման հնարավորությունը.
12) թեստավորման մասնակիցների անձնական աշխատասենյակների ստեղծումը:
4.2.1.2.	Միջպետական թեստավորման ենթահամակարգին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.2.	Թվային նմանարկչին ներկայացվող պահանջները
4.2.2.1.	«Թվային նմանարկիչ» ճարտարապետատեխնիկական լուծումը նախատեսված է Միության սուբյեկտների տեղեկատվական փոխգործակցության գործընթացների նոր տեխնոլոգիական իրագործումների ինքնավար թեստավորման հնարավորությունների ապահովման համար՝ հաշվի առնելով մեկ ենթակառուցվածքային ճարտարապետատեխնոլոգիական լուծման շրջանակներում մասնակիցների վարքագծի մոդելավորման անհրաժեշտությունը։ 
4.2.2.2.	Թվային նմանարկիչը պետք է ներառի ինտեգրված համակարգի ինտեգրացիոն և ազգային հատվածների, ինտեգրացիոն հարթակի, անդամ պետությունների լիազորված մարմինների տիպային տեղեկատվական համակարգերի, տնտեսավարող սուբյեկտների տեղեկատվական համակարգերի մոդելներ։
Ընդ որում, թվային նմանարկիչը պետք է նախագծված լինի այնպես, որ ապահովի թվային փոխգործակցության գործընթացների, նոր ընդհանուր գործընթացների թեստավորում անցկացնելու հնարավորությունը՝ ինտեգրված համակարգում կուտակվող և մշակվող իրական տվյալների օգտագործմամբ։
4.2.2.3.	Թվային նմանարկիչը պետք է ներառի ներգրավված բաղադրիչների կազմաձևման և վարչարարության գործիքներ, փոխգործակցության մշակվող գործընթացների մշտադիտարկման միջոցներ, բեռնվածության թեստավորում անցկացնելու միջոցներ։
4.2.2.4.	Թվային նմանարկիչը պետք է ապահովի առնվազն 5 (հինգ) փորձարարական գործընթացների (պիլոտային նախագծերի) միաժամանակյա մշակումը։
4.2.2.5.	Թվային նմանարկիչը պետք է տրամադրի միջսերվիսային փոխգործակցության հնարավորություն (ներառյալ անդամ պետությունների սերվիսների փոխգործակցությունը)։
4.2.2.6.	Թվային նմանարկչին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում:
4.2.2.7.	«Թվային նմանարկիչ» ճարտարապետատեխնիկական լուծմանը ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում:
4.2.2.8.	Թվային նմանարկչին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ: «Թվային նմանարկիչ» ճարտարապետատեխնիկական լուծման բաղադրիչներին ներկայացվող մանրամասն պահանջները կարող են սահմանվել համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքների մեջ:
4.2.3.	Ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.3.1.	Ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգով պետք է ապահովվի տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցների (լիազորված մարմինների պաշտոնատար անձանց, տնտեսավարող սուբյեկտների և ֆիզիկական անձանց ներկայացուցիչների) համար ինտեգրված համակարգի միջոցներով ձևավորվող սերվիսների ու ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների՝ ինտեգրված համակարգի օգտագործմամբ իրականացվող թույլատրված հասանելիության մեխանիզմների իրագործումը։ Ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգով պետք է պահպանվի անդամ պետությունների ազգային հատվածներում օգտագործվող նույնանման մեխանիզմների հետ անհրաժեշտ փոխգործակցությունը՝ դրանց հիման վրա ինտեգրված համակարգի օգտատերերի լիազորման նպատակներով:
4.2.3.2.	Ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգը պետք է ապահովի՝
1)	օգտատիրոջն այն միասնական հաշվի ինտեգրված համակարգի գործառույթների և սերվիսների տրամադրումը, որը հնարավորություն է տալիս ստանալու ինտեգրված համակարգի, թվային հարթակների գործառույթների և ինտեգրված համակարգի շրջանակներում ձևավորվող ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների կանոնակարգված հասանելիություն.
2)	ինտեգրված համակարգի տարբեր կատեգորիաների օգտատերերի (լիազորված մարմինների պաշտոնատար անձանց, ֆիզիկական անձանց, իրավաբանական անձանց ներկայացուցիչների, անհատ ձեռնարկատերերի, տեղեկատվական համակարգերի) նույնականացումը, իսկորոշումը և նրանց համար ինտեգրված համակարգի սերվիսների և գործառույթների, ինտեգրված համակարգի հիման վրա ստեղծված թվային հարթակների, ինտեգրված համակարգի շրջանակներում ձևավորվող ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների կանոնակարգված հասանելիությունը.
3)	ինտեգրված համակարգի գործառութային ենթահամակարգերին օգտատերերի միասնական լիազորում և իսկորոշում կատարելու հնարավորության տրամադրումը։
4.2.3.3.	Ինտեգրված համակարգի օգտատերերի նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.4.	Միության տեղեկատվական պորտալին ներկայացվող պահանջները
4.2.4.1.	Միության տեղեկատվական պորտալն «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցում և Միության մարմինների լոկալ ցանցերում ռեսուրսների ամբողջություն է: Միության տեղեկատվական պորտալը պետք է ապահովի Միության, դրա մարմինների և դրանց գործունեության մասին արդիական և հավաստի տեղեկատվության տրամադրումը, ինչպես նաև անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների և ցանկացած շահագրգիռ անձի համար պետք է տրամադրի ընդհանուր գործընթացների իրագործման ժամանակ ինտեգրված համակարգի միջոցներով ձևավորվող Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների հասանելիության սերվիսներ:
4.2.4.2.	Միության տեղեկատվական պորտալը պետք է ներառի հետևյալ բաղադրիչները՝
1)	Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալը.
2)	ինտեգրված համակարգի տեխնոլոգիական պորտալը:
4.2.4.5.	Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալին ներկայացվող պահանջները
4.2.4.5.1.	Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալը պետք է տարբեր կատեգորիաների օգտատերերի համար ապահովի ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերում կենտրոնացված վարման միջոցով կամ ընդհանուր գործընթացների իրագործման շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության հիման վրա, ինչպես նաև օգտատերերի անձնական աշխատասենյակներում տվյալների վարման հիման վրա ձևավորվող ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների լիազորված և անանուն հասանելիություն: 
4.2.4.5.2.	Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալի կազմի մեջ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր գործընթացների տվյալների մոդելի, էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների հարցերով տեղեկատվական ռեսուրսներ, նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ և թեմատիկ բաժիններ՝ ըստ Միության գործունեության ուղղությունների և այլն:
4.2.4.5.3.	Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալը պետք է ապահովի տվյալների տարբեր տեսակի տրամադրումը, այդ թվում՝
1)	օգտատիրոջ միջերեսում տվյալներ տրամադրելը․
2)	քարտեզագրական տվյալներ տրամադրելը․
3)	API-ի միջոցով տվյալներ տրամադրելը․
4)	ինֆոգրաֆիկայի տեսքով տվյալներ տրամադրելը․
5)	մեքենաընթեռնելի ձևաչափով տվյալներ տրամադրելը։
4.2.4.5.4.	Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերից ինքնաշխատ ռեժիմով տեղեկատվության հրապարակումը:
4.2.4.5.5.	Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալը պետք է ապահովի ընդհանուր գործընթացների իրագործման մեթոդական և տեխնոլոգիական աջակցության իրականացումը, այդ թվում՝ հետևյալի հաշվին՝
1)	ընդհանուր գործընթացների նախագծման և իրագործման վերաբերյալ մեթոդական ու տեղեկատվական նյութերի հրապարակումը.
2)	առարկայական ոլորտների տվյալների մոդելների և ընդհանուր գործընթացների տարբերակների հետ կոլեկտիվ աշխատանքի հնարավորությունը.
3)	XMI ձևաչափով առարկայական ոլորտների և ընդհանուր գործընթացների տվյալների մոդելների վերբեռնման և ներբեռնման հնարավորությունը.
4)	առարկայական ոլորտների և ընդհանուր գործընթացների տվյալների մոդելների վերլուծության գործիքների տրամադրումը՝ հայտնաբերված կախվածությունների և տվյալների տարրերի կրկնակի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվությունների ձևավորմամբ.
5)	ինտեգրված համակարգի միջոցներով ընդհանուր գործընթացների իրագործման ժամանակ ընդհանուր գործընթացների մոդելների հիման վրա տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի լրակազմերի ինքնաշխատ ձևավորումը՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի թիվ 200 որոշմամբ հաստատված՝ այդպիսի փաստաթղթերի տիպային կառուցվածքին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան: 
4.2.4.5.6.	Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալը պետք է լիազորված օգտատերերին ապահովի հասանելիությամբ՝ հրապարակման ենթակա տեղեկությունների տարբեր կատեգորիաների ձևավորման հնարավորությամբ։ 
4.2.4.5.7.	Միության ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալը որոշակի թեմատիկային նվիրված ենթաբաժինների կառուցվածքի և բովանդակության ստեղծման ու կազմաձևման համար պետք է ապահովի միջերես՝ տիպային գործառութային բլոկների օգտագործման հիման վրա: Այդկերպ ստեղծվող բաժինները պետք է թույլ տան առանձին հասցեներով տեղադրելու հնարավորություն, ինչպես նաև առանձին ինստալյացիոն փաթեթների տեսքով արտաբեռնման հնարավորություն:
4.2.4.5.8.	Ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալը պետք է ապահովի միջպետական էլեկտրոնային ծառայությունների իրականացման հարցերով տեղեկատվական աջակցություն:
4.2.4.5.9.	Ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալը պետք է ապահովի քարտեզագրական տվյալների վարման և քարտեզագրական միջերեսում դրանց տեսաբերման մեխանիզմը։
4.2.4.5.10.	Ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալը պետք է ապահովի արգելքների ու խոչընդոտների վերլուծության մասով հետևյալ գործառույթների իրականացումը՝
1)	առկա աղբյուրներից գոյություն ունեցող և հավանական ռիսկերի ոլորտների մասին տեղեկատվության հավաքումն ու կուտակումը.
2)	ռիսկերի ոլորտների նույնականացման, վերլուծության և մշտադիտարկման գործիքի տրամադրումը.
3)	ռիսկերի ոլորտների սահմանման և փորձագիտական գնահատման համար գործիքի տրամադրումը.
4)	ռիսկերի լուծմանը և (կամ) առաջացման կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների պլանների վարման գործիքի տրամադրումը.
5)	ատվական պորտալի միջոցներով ստացված՝ գործարար համայնքների ներկայացուցիչների դիմումների հիման վրա.
6)	խոչընդոտների վերացման ուղղությամբ Հանձնաժողովի աշխատանքների մասին տեղեկությունների տրամադրումը, այդ թվում՝ Միության տեղեկատվական պորտալում հրապարակելու համար.
7)	շուկայի վիճակի ցուցանիշների կազմաձևվող համակարգի հիման վրա խոչընդոտների պահպանման և վերացման հետևանքների ֆորմալացված գնահատման հնարավորությունը:
4.2.4.5.11.	Ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.4.6.	Ինտեգրված համակարգի տեխնոլոգիական պորտալին ներկայացվող պահանջները
4.2.4.6.1.	Տեխնոլոգիական պորտալը նախատեսված է ազգային հատվածների պատվիրատուների և օպերատորների, ընդհանուր գործընթացների մասնակից լիազորված մարմինների տեխնիկական ծառայությունների տեղեկատվական աջակցության, ինչպես նաև շահագրգիռ անձանց լայն շրջանակի տեղեկացման համար:
4.2.4.6.2.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի հնարավորությունների և առավելությունների մասին հանրամատչելի տեղեկատվության հրապարակման հնարավորություն, այդ թվում՝
1)	ինտեգրված համակարգի մասնակիցների նկարագրությունը.
2)	ինտեգրված համակարգի ճարտարապետության նկարագրությունը.
3)	օգտագործվող տեխնոլոգիաների և կիրառվող մեթոդիկաների նկարագրությունը.
4)	իրականացվող ընդհանուր գործընթացների նկարագրությունը.
5)	ինտեգրված համակարգի շրջանակներում ձևավորվող ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների նկարագրութունը.
6)	ինտեգրված համակարգի զարգացման փուլերի նկարագրությունը։
4.2.4.6.3.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է ազգային հատվածների պատվիրատուների և օպերատորների լիազորված աշխատակիցներին տրամադրի ինտեգրված համակարգի զարգացման և ընդհանուր գործընթացների իրականացման աշխատանքների ընթացքի մասին տեղեկատվության փոխանակման համար սերվիսներ:
4.2.4.6.4.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է ազգային հատվածների օպերատորների լիազորված աշխատակիցներին տրամադրի ազգային հատվածներում օգտագործման համար Հանձնաժողովի կողմից տրամադրվող ծրագրային ապահովման (տիպային անցուղի, տիպային ՎԵԿ, հարմարիչներ, ընդհանուր գործընթացների բազային իրագործման բաղադրիչներ և այլն) թարմացումների օպերատիվ ստացման համար սերվիսներ:

4.2.4.6.5.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է ազգային հատվածների օպերատորների և ընդհանուր գործընթացների մասնակից լիազորված մարմինների տեխնիկական ծառայությունների լիազորված աշխատակիցներին տրամադրի ինտեգրված համակարգի տեխնիկական աջակցության ծառայության սերվիսների, այդ թվում՝ ուղեկցման հայտերի հաշվառման և մշակման գործիքների, արտակարգ իրավիճակների ուսումնասիրության նպատակով օպերատիվ փոխգործակցության և վերլուծության գործիքների, մեթոդական նյութերի և շահագործման փաստաթղթերի հասանելիություն:
4.2.4.6.7.	մուլտիմեդիայի ձևաչափերով, ինչպես նաև ինտերակտիվ սերվիսների կիրառմամբ:
4.2.4.6.8.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է տրամադրի բովանդակության կառավարման գործիքներ՝ ավտոմատացված ռեժիմում Հանձնաժողովի աշխատակիցների կողմից նյութերի պատրաստման և հրապարակման հնարավորություն ապահովելու համար:
4.2.4.6.9.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է տրամադրի տեղեկատվության աղբյուրների կազմաձևման գործիքներ՝ ավտոմատ ռեժիմում նյութերի պատրաստման և հրապարակման հնարավորությունն ապահովելու համար՝ ինտեգրված համակարգի այլ ենթահամակարգերի, Հանձնաժողովի տեղեկատվական ռեսուրսների և համակարգերի հետ ինտեգրման հաշվին:
4.2.4.6.10.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի և բաղադրիչների հետ աշխատանքի ուսուցման գործընթացի տեղեկատվական աջակցությունը՝ ներառյալ անցկացվող սեմինարների և համաժողովների նկարագրությունը, մեթոդական և ուսուցողական նյութերի կառուցվածքավորված արխիվը, այդ թվում՝ շնորհանդեսների, ինտերակտիվ դասընթացների և տեսահոլովակների ձևաչափով, հեռավար ուսուցման գործիքները:
4.2.4.6.11.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է ապահովի ընդհանուր գործընթացների իրագործման մեթոդական և տեխնոլոգիական աջակցության իրականացումը, այդ թվում՝ հետևյալի հաշվին՝
1)	ընդհանուր գործընթացների նախագծման և իրագործման վերաբերյալ մեթոդական և տեղեկատվական նյութերի հրապարակումը.
2)	առարկայական ոլորտների և ընդհանուր գործընթացների տվյալների մոդելների տարբերակների հետ կոլեկտիվ աշխատանքի հնարավորությունը.
3)	XMI ձևաչափով առարկայական ոլորտների և ընդհանուր գործընթացների տվյալների մոդելների վերբեռնման ու ներբեռնման հնարավորությունը.
4)	առարկայական ոլորտների և ընդհանուր գործընթացների տվյալների մոդելների վերլուծության գործիքների տրամադրումը՝ հայտնաբերված կախվածությունների և տվյալների տարրերի կրկնակի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվությունների ձևավորմամբ.
5)	ինտեգրված համակարգի միջոցներով ընդհանուր գործընթացների իրագործման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի լրակազմերի՝ ընդհանուր գործընթացների մոդելների հիման վրա ավտոմատ ձևավորումը՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի թիվ 200 որոշմամբ հաստատված՝ այդպիսի փաստաթղթերի տիպային կառուցվածքին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան: 
4.2.4.6.12.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է ապահովի էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրի հասանելիության տրամադրումը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրը նախատեսված է էլեկտրոնային փաստաթղթերի կիրառական ու տեխնոլոգիական կառուցվածքների պահպանման և արդիականացման համար՝ Microsoft Word (DOCX) ձևաչափով նկարագրության և XSD ձևաչափով սխեմայի տեսքով։
4.2.4.6.13.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է ապահովի «Տեղեկատվական ինտեգրման եվրասիական բաց մոդելի» այն տեղեկությունների տրամադրումը, որոնք նախատեսված են Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ձևական (ֆորմալացված) նկարագրության արտացոլման համար, որով ապահովվում է ընդհանուր գործընթացների կառուցման ու արդիական վիճակում դրանց պահպանման միօրինականացված մոտեցում։ 
4.2.4.6.14.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է ապահովի ընդհանուր գործընթացների նախագծման և իրագործման մասով կատարվող աշխատանքների հաշվառում, հսկողություն և մշտադիտարկում իրականացնելու հնարավորությունը։
4.2.4.6.15.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է ապահովի ընդհանուր գործընթացների շրջանակներում ինտեգրացիոն հարթակի միջոցների օգտագործմամբ փոխանցվող հաղորդագրությունների փոխանցման իրականացումը վերլուծելու հնարավորությունը՝ ներառյալ տեղեկատվական փոխգործակցության հոսքերի տեսաբերման հնարավորությունը, տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացիկ ինտենսիվությունը, հաղորդագրությունների փոխանցման ժամանակային պարամետրերն ու տեղեկատվական փոխգործակցությունների իրադարձությունների տեսաբերումը։
4.2.4.6.17.	Տեխնոլոգիական պորտալը պետք է ապահովի տեղեկատվական փոխգործակցության և ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքի վերաբերյալ գիտելիքների բազայի վարումը։
4.2.5.	Տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.5.1.	Տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգը պետք է ապահովի հետևյալ գործառույթների իրականացումը՝
1)	համախմբված տեղեկատվության հիման վրա վերլուծական հարցումների և հաշվետվական ձևերի կազմում, այդ թվում՝ հետևյալի մասով՝

անդամ պետությունների ապրանքների արտաքին ու փոխադարձ առևտրի կառուցվածքը.
անդամ պետությունների վիճակագրական ցուցանիշների դինամիկան.
հաշվարկային վիճակագրական ցուցանիշները.
անդամ պետությունների վիճակագրական ցուցանիշների համադրումը.
անդամ պետությունների վիճակագրական ցուցանիշների պատկերումն աշխարհի էլեկտրոնային քարտեզի վրա.
տվյալները պատկերավոր ներկայացնելու նպատակով վերլուծական վահանակների ձևավորման հնարավորությունը.
տրանսպորտային ենթակառուցվածքի, մաքսատան, նավահանգիստների, սահմանների տեղակայման տեսաբերումը.
2)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի տեղեկատվական ռեսուրսների կազմում վերլուծական տվյալների միասնական պահոցի ձևավորում և վարում, այդ թվում՝
տվյալների աղբյուրներից (ֆայլերից, տվյալների բազաներից) սկզբնական (չմշակված) տվյալների վերբեռնում.
վերլուծական տվյալների ցուցափեղկերի ձևավորում՝ ներառյալ բազմակազմ վերլուծական ցուցափեղկերը, որոնք ապահովում են գործունեության առանցքային ուղղություններով համախմբված տվյալներ.
մուտքային տվյալների համախմբում՝ ներառյալ վերբեռնվող տվյալներում օգտագործվող տեղեկագրքերի և դասակարգիչների ստուգումն ու դրանց համաձայնեցումը նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների ենթահամակարգի տվյալների հետ.
տվյալների տարրերի չափման միավորների միօրինականացում.

տվյալների միավորում և տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգի գործունեության համար անհրաժեշտ ցուցանիշների ձևավորում.
տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգի վերլուծական տվյալների պահոցի ձևավորման մասով հաղորդակարգերի և տեխնոլոգիական վիճակագրության ձևավորում.
տվյալների արդիականության մասին հաշվետվության ձևավորում՝ այդ տվյալների աղբյուրների կտրվածքով:
4.2.5.2.	Տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգի զարգացումը պետք է ապահովվի հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	տվյալների աղբյուրների կազմի ընդլայնումը՝ անդամ պետությունների տվյալների աղբյուրների լրացման միջոցով.
2)	տվյալների վերլուծական ցուցափեղկերի կազմի ընդլայնումը.
3)	տվյալների մշակման լրացուցիչ ալգորիթմների իրագործումը՝ տվյալների վերլուծական ցուցափեղկերի, հարցումների, վերլուծական հաշվետվական ձևերի և հրապարակումների ձևավորման ժամանակ.
4)	տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգի միջոցներով իրականացվող վերլուծական խնդիրների և տնտեսական ոլորտում միտումների վերլուծության ու գնահատման և գործընթացների փոփոխությունների մշտադիտարկման հետ կապված խնդիրների կազմի ընդլայնումը, այդ թվում՝ անդամ պետություններում արդյունաբերական արտադրության դինամիկայի վրա ազդող իրադարձությունների, գործոնների, օրինաչափությունների և միտումերի համեմատական վերլուծության մասով.
5)	անդամ պետություններում արդյունաբերական ապրանքների արտադրության ծավալների (պաշարների) մոդելավորումը և սցենարային կանխատեսումը.

6) արտաքին աղբյուրներից տվյալների ավտոմատ հավաքումն ապահովելու և տվյալների բաց աղբյուրների իմաստաբանական վերլուծության անցկացման հնարավորությունների իրագործման մասով տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգի տեխնոլոգիական հնարավորությունների ընդլայնումը.
7)	ընդհանուր գործընթացների տվյալների մասով համախմբված հաշվետվության ձևավորումը:
4.2.5.3.	Տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում:
4.2.5.4.	Տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.6.	Վիճակագրության ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.6.1.	Վիճակագրության ենթահամակարգը պետք է ապահովի հետևյալ գործառույթների իրականացումը՝
1)	ենթահամակարգի մետատվյալների, այդ թվում՝ նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների ձևավորում, վարում և կառավարում.
2)	մետատվյալների արտեֆակտների գեներացման ապահովում.
3)	արտաքին աղբյուրներից մետատվյալների արտեֆակտների վերբեռնում.
4)	մետատվյալների արտեֆակտների արտահանման գործընթացների ապահովում.
5)	Միության անդամ պետությունների պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման ապահովում, այդ թվում՝ ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների և բաց տվյալների պորտալի կազմում «Լիազորված մարմնի անձնական աշխատասենյակ» բաղադրիչի գործունեության ապահովման հիման վրա.

6) Միության անդամ պետությունների պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության վերբեռնում և մշակում.
7)	Միության անդամ պետությունների պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության և Միության պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության վերլուծություն.
8)	մետատվյալների արտեֆակտների, այդ թվում՝ նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների, Միության պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության հրապարակում և տարածում, այդ թվում՝ SDMX եվրասիական ռեգիստրի միջոցով.
9)	փոխգործակցություն Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերի, այդ թվում՝ տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգի հետ.
10)	վիճակագրական տվյալների գեներացման և դրանց ստացման սերվիսի տրամադրում։
4.2.6.2.	Վիճակագրության ենթահամակարգի զարգացումը պետք է ապահովվի հետևյալ ուղղությունների շրջանակներում՝
1)	լիազորված մարմինների կողմից տարբեր տեխնոլոգիական ձևաչափերով և կառուցվածքներով վիճակագրական տվյալները ներկայացնելու ժամանակ տվյալների ավտոմատացված մշակման մեխանիզմի իրագործումը.
2)	դինամիկ շարքերի ձևավորման և պատկերման մեխանիզմի իրագործումը.
3)	վիճակագրության ենթահամակարգի օգտատերերի զգուշացումների և ծանուցումների մեխանիզմի իրագործումը՝ վիճակագրության ենթահամակարգի մետատվյալների վարման ժամանակ. 
4)	վիճակագրության ենթահամակարգի մետատվյալների զտման, որոնման և ներկայացման մեխանիզմների կատարելագործումը.
5)	վիճակագրության ենթահամակարգի գործիքակազմի և օգտատիրոջ միջերեսի կատարելագործումը և զարգացումը.
6)	Միության կազմում նոր անդամ պետությունների ընդունման հետ կապված տվյալների վիճակագրության ենթահամակարգի կատարելագործումը և զարգացումը.
7)	կանոնակարգված հաշվետվությունների և հրապարակումների կազմի ընդլայնումը.
8)	արտաքին տեղեկատվական համակարգերի, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի այլ ենթահամակարգերի հետ տեղեկատվական փոխգործակցության մեխանիզմների ընդլայնումը և զարգացումը:
4.2.6.3.	Վիճակագրության ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի իրագործման ընթացքում:
4.2.6.4.	Վիճակագրության ենթահամակարգին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.7	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.7.1.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգը պետք է ապահովի հետևյալ գործառույթների իրականացումը՝
1)	էլեկտրոնային տեսքով ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի և ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ի , այդ թվում՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի վերաբերյալ պարզաբանումների պահպանում. 
2)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում և ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ում կատարվող փոփոխությունների պատմության և այն փաստաթղթերի մասին տեղեկատվության պահպանում, որոնց հիման վրա կատարվել են այդ փոփոխությունները.

3)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում և ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ում կատարված փոփոխությունների մասին տեղեկատվության օպերատիվ տրամադրում՝ հաշվի առնելով բոլոր փոփոխությունների պատմությունը.
4)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի հետ կապված հետևյալ տեղեկատվության պահպանում և օգտագործում՝
ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի միջազգային հիմքի փոփոխությունները.
Անկախ Պետությունների Համագործակցության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկը.
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում անդամ պետությունների սակագնային պարտավորությունները.
ապրանքային անվանացանկերի տարբերակների միջև անցումային աղյուսակները.
5)	մաքսասակագնային կարգավորման միջոցների հաշվառում՝ ներառյալ՝
ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերը (ԵԱՏՄ ՄՄՍ).
սակագնային արտոնությունները (տրամադրման դեպքերն ու պայմանները, ինչպես նաև դրանց կիրառման կարգը).
ապրանքների և Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային սակագնի դրույքաչափերից տարբերվող դրույքաչափերի ցանկերը.
այն ապրանքների, որոնց նկատմամբ Ղազախստանի Հանրապետությունը, իր կողմից ստանձնված՝ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը միանալու պայման հանդիսացող պարտավորություններին համապատասխան, կիրառում է Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային սակագնի ներմուծման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի համեմատ ավելի ցածր դրույքաչափեր, և տուրքերի այդ դրույքաչափերի ցանկը.

առանձին այն ապրանքների ցանկերը, որոնց նկատմամբ, Միության և երրորդ կողմի միջև կնքված միջազգային պայմանագրերին համապատասխան, կիրառվում են ներմուծման մաքսատուրքերի արտոնյալ դրույքաչափեր.
գյուղատնտեսական այն ապրանքների առանձին տեսակների ցանկերը, որոնց նկատմամբ սահմանված են սակագնային քվոտաներ, ինչպես նաև Միության անդամ պետությունների տարածքներ ներմուծվող այդ ապրանքների համար սակագնային քվոտաների ծավալները.
այն զգայուն ապրանքների ցանկը, որոնց նկատմամբ ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափի փոփոխության մասին որոշումն ընդունվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի կողմից.
զարգացող ու առավել թույլ զարգացած երկրների ծագում ունեցող և այդ երկրներից ներմուծվող այն ապրանքների ցանկը, որոնց նկատմամբ Միության մաքսային տարածք ներմուծելիս տրամադրվում են սակագնային արտոնություններ.
Միության սակագնային արտոնությունների միասնական համակարգից օգտվող՝ զարգացող երկրների ցանկը.
Միության սակագնային արտոնությունների միասնական համակարգից օգտվող՝ առավել թույլ զարգացած երկրների ցանկը.
6)	ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների հաշվառում՝ ներառյալ՝
այն ապրանքների ցանկը, որոնց նկատմամբ երրորդ երկրների հետ առևտրում կիրառվում են ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման ոչ սակագնային կարգավորման միասնական միջոցներ (արգելքներ, քանակական սահմանափակումներ, բացառիկ իրավունք, ավտոմատ լիցենզավորում (դիտարկում), թույլատվական կարգ). 
այն ապրանքների ցանկը, որոնք էապես կարևոր են Միության ներքին շուկայի համար, և որոնց նկատմամբ բացառիկ դեպքերում կարող են սահմանվել արտահանման ժամանակավոր արգելքներ կամ քանակական սահմանափակումներ.
արտաքին առևտրային գործունեության այն մասնակիցների ցանկը, որոնց տրամադրվել է ապրանքների արտահանման և (կամ) ներմուծման բացառիկ իրավունք.
7)	այն ապրանքների ցանկի վարում, որոնց նկատմամբ կիրառվում է լիցենզավորում՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված դեպքերում.
8)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում և ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ Հանձնաժողովի որոշումների նախագծերի պատրաստում.
9)	Հանձնաժողովի տեղեկատվական ռեսուրսների և տեղեկատվական համակարգերի հետ, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի հետ փոխգործակցություն, որը պետք է ապահովվի ինտեգրացիոն հարթակի օգտագործմամբ՝ հետևյալ նպատակներով՝
ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի հետ փոխկապակցված մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների մասին ամբողջական և արդիական տեղեկատվության օպերատիվ տրամադրում և Միության տեղեկատվական պորտալի օգտատերերի կողմից դրա ստացում.
ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում կատարվող փոփոխությունների հետ կապված՝ ապրանքների համար սահմանված ոչ սակագնային կարգավորման միասնական միջոցներում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին տեղեկատվության օպերատիվ ստացում.
ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում և ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ում կատարված փոփոխությունների մասին շահագրգիռ լիազորված մարմինների օպերատիվ տեղեկացում.
10)	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի և ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ի ձևավորում՝ տպագիր հրատարակման համար պատրաստ տարբերակով։

4.2.7.2.	ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ում փոփոխություններ կատարելիս մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգը պետք է ապահովի Հանձնաժողովի՝ փոփոխման ենթակա այն որոշումներին հղումների ավտոմատացված բացահայտումը, որոնցով կանոնակարգվում է ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերով դասակարգվող ապրանքների նկատմամբ տարբեր տեսակների պետական հսկողության իրականացումը, որոնց համապատասխան, պետք է ապահովվի այդ որոշումների նոր խմբագրության ձևավորման հնարավորությունը։
4.2.7.3.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգը պետք է ապահովի տեղեկատվության վարումը՝ կատարվող փոփոխությունների պատմության պահպանմամբ, այդ թվում՝ պետք է ապահովվի ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի և ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ի տարբերակների պահպանումը դրանց խմբագրման ընթացքում:
4.2.7.4.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգում պետք է իրագործվի միջերես՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի և ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ի վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման համար։
4.2.7.5.	ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ի վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման միջերեսում պետք է արտացոլվի ԵԱՏՄ ՄՄՍ-ի վերջին թարմացման ամսաթիվը, ինչպես նաև պետք է ապահովվի նախորդ ժամանակահատվածների համար մաքսային սակագների մասին տեղեկատվության ստացման հնարավորությունը։ 
4.2.7.6.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգում պետք է իրագործվի տվյալների հասանելիություն՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի կոնկրետ ապրանքային դիրքի կտրվածքով։
4.2.7.7.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգի զարգացմանը ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.7.8.	Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում։
4.2.8.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.8.1.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը պետք է ներառի հետևյալ բաղադրիչները՝
1)	ընդհանուր գործընթացների իրագործման ենթահամակարգ,
2)	բազային բաղադրիչների ենթահամակարգ։ 
4.2.8.2.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը պետք է ներառի Հանձնաժողովի կողմից մշակվող և հաստատվող համապատասխան տեխնոլոգիական փաստաթղթերով սահմանվող պահանջներին համապատասխան Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների իրագործումն ապահովող սերվիսների լրակազմ (այսուհետ՝ ընդհանուր գործընթացների սերվիսներ)։
4.2.8.3.	Ընդհանուր գործընթացների գործունեության ապահովման համար ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը պետք է ապահովի Հանաձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի մյուս ենթահամակարգերի հետ փոխգործակցությունը՝ տեղեկատվության ստացման և (կամ) փոխանցման, ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների հասանելիության համար։
4.2.8.4.	Ընդհանուր գործընթացների սերվիսները պետք է ապահովեն, այդ թվում, հետևյալ գործառույթների իրականացումը՝
1)	ազգային հատվածներից Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի համար նախատեսված էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ընդունում.
2)	ազգային հատվածներից հարցման հիման վրա Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերից տեղեկատվության ստացում։
4.2.8.5.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը պետք է ներառի միօրինականացված բաղադրիչներ, որոնք ապահովում են Հանձնաժողովի կողմից մշակվող և հաստատվող ընդհանուր գործընթացների տեխնոլոգիական փաստաթղթերով սահմանվող պահանջներին համապատասխան ընդհանուր գործընթացների բոլոր մասնակիցների կողմից կատարվող գործառնությունների բազային իրագործումը (այսուհետ՝ ընդհանուր գործընթացների բազային իրագործման բաղադրիչներ):
4.2.8.6.	Ընդհանուր գործընթացների բազային իրագործման բաղադրիչները նախատեսված են ինտեգրված համակարգի համալիր ու միջպետական թեստավորման և փորձարկումների ժամանակ օգտագործման համար և անհրաժեշտության դեպքում կարող են օգտագործվել ազգային հատվածներում ընդհանուր գործընթացների սերվիսների իրագործման ժամանակ։
4.2.8.7.	Ընդհանուր գործընթացների բազային իրագործման բաղադրիչները պետք է ապահովեն ընդհանուր գործընթացներն իրագործելու համար գործառույթների անհրաժեշտ լրակազմը՝ ներառյալ՝
1)	ընդհանուր գործընթացների տեխնոլոգիական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան՝ տեղեկատվության մուտքագրում, խմբագրում և դիտում.
2)	ընդհանուր գործընթացների տեխնոլոգիական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան՝ մուտքագրվող տեղեկատվության ձևաչափատրամաբանական հսկողության իրականացում.
3)	մուտքագրված տեղեկատվության երկարաժամկետ պահպանում.
4)	ինտեգրացիոն հարթակի միջոցներով ընդհանուր գործընթացների սերվիսների հետ փոխգործակցություն։
4.2.8.8.	Ընդհանուր գործընթացների բազային իրագործման բաղադրիչները պետք է ապահովեն ինտեգրացիոն հարթակի միջոցներով էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ընդունման և ուղարկման հնարավորությունը՝ ընդհանուր գործընթացների տեխնոլոգիական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան։
4.2.8.9.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը պետք է ապահովի օգտատերերի միջերեսի օգնությամբ մուտքագրված կամ ընդհանուր գործընթացների սերվիսներից ստացված տեղեկատվության որոնման և դիտման հնարավորությունը։
4.2.8.10.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը պետք է ապահովի օգտատերերի միջերեսի օգնությամբ մուտքագրված կամ ընդհանուր գործընթացների սերվիսներից ստացված տվյալների հիման վրա էլեկտրոնային փաստաթղթերի (էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթերի) տպագիր ձևերը կազմելու հնարավորությունը։
4.2.8.11.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը պետք է ապահովի այդ ենթահամակարգի կողմից մշակվող տվյալների վրա ԷԹՍ-ի տեղադրման և ստուգման գործառույթներ իրականացնող արտաքին բաղադրիչների միացման հնարավորությունը։
4.2.8.12.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգն ընդհանուր գործընթացների տեխնոլոգիական փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին համապատասխան ընդհանուր գործընթացների սերվիսներից (ընդհանուր գործընթացների սերվիսներ) էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ընդունման և ուղարկման համար պետք է ապահովի միացումն ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղուն։
4.2.8.13.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը պետք է ապահովի ընդհանուր գործընթացների սերվիսներում և բազային իրագործման բաղադրիչներում տեխնոլոգիական փաստաթղթերի տարբերակների միաժամանակյա աջակցման հնարավորություն։
4.2.8.14.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը պետք է ապահովի ծրագրային միջերեսներ, որոնք թույլ են տալիս ընդհանուր գործընթացների հաղորդագրությունների ձևավորման, վերահսկման և մշակման սերվիսների կրկնակի օգտագործումը, այդ թվում՝ ընդհանուր գործընթացների շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ավտոմատացված թեստավորման հնարավորությունների ապահովման նպատակով։
4.2.8.15.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգը պետք է ապահովի օգտատերերի գործողությունների և տեղեկատվական փոխանակման գործառնությունների մատենավորման հնարավորությունը, ինչպես նաև ապահովի մյուս ենթահամակարգերի համար մատյանների հասանելիության հնարավորությունը։
4.2.8.16.	Երկարաժամկետ պահպանման ենթակա տվյալների փոխանցման համար, ինչպես նաև այդ տվյալների վերլուծությունը և վերափոխումն ապահովելու համար ընդհանուր գործընթացների սերվիսները պետք է ապահովեն ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների պահոցի հետ փոխգործակցության հնարավորությունը։
4.2.8.17.	Բազային իրագործման բաղադրիչները պետք է ապահովեն տարբեր տեսակի, այդ թվում՝ ոչ գործառութային թեստավորում անցկացնելու հնարավորությունը։ 
4.2.8.18.	Բազային իրագործման բաղադրիչները պետք է ապահովեն դրանց գործառույթների ընդլայնման հնարավորությունը՝ Հանձնաժողովի կողմից կանոնակարգվող՝ պետական իշխանության մարմինների և տնտեսավարող սուբյեկտների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի իրագործման հնարավորությունների ապահովման, ինչպես նաև այդ փոխգործակցության ընթացքում ստացված տեղեկատվությունն ընդհանուր գործընթացների հաղորդագրությունների վերածելու համար։
4.2.8.19.	Տարբեր ընդհանուր գործընթացների մասով ընդհանուր գործընթացների սերվիսների և բազային իրագործման բաղադրիչների կողմից իրականացվող գործառույթները պետք է ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգի ընդհանուր սերվիսների կողմից տրամադրվեն նմանատիպ գործառույթների կրկնությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով։
4.2.8.20.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի իրագործման ընթացքում:
4.2.8.21.	Ընդհանուր գործընթացների կառավարման ենթահամակարգին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.9.	Ինտեգրացիոն հարթակին ներկայացվող պահանջները
4.2.9.1.	Ինտեգրացիոն անցուղիներին ներկայացվող պահանջները
4.2.9.1.1.	Ինտեգրացիոն անցուղին պետք է ապահովի Հանձնաժողովի և լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի միջև տվյալների ( XML, MIME ձևաչափով հաղորդագրություների և ֆայլերի) էլեկտրոնային փոխանակումը։
4.2.9.1.2.	Ինտեգրացիոն անցուղին պետք է հնարավորություն տա Հանձնաժողովի և լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերը միացնելու ինտեգրացիոն հարթակին և ապահովի էլեկտրոնային հաղորդագրությունների հաղորդակարգերի ու ձևաչափերի վերափոխումը (անհրաժեշտության դեպքում)։
4.2.9.1.3.	Ինտեգրացիոն անցուղին պետք է ապահովի Հանձնաժողովի և լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերից ստացվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների՝ հարակից հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիներ երթուղումը։
4.2.9.1.4.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի և ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղին պետք է ապահովի հարակից հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիների հետ տեղեկատվական փոխգործակցությունը։
4.2.9.1.5.	Ինտեգրացիոն անցուղին պետք է ապահովի հարակից հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիներից ստացվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների երթուղումը Հանձնաժողովի և լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգեր։
4.2.9.1.6.	Ինտեգրացիոն անցուղին պետք է ապահովի ՎԵԿ-ի ծառայության ՎԵԿ-ի սերվիսների հետ փոխգործակցությունը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերում ԷԹՍ-ի իսկության հաստատման համար։
4.2.9.1.7.	Ինտեգրացիոն անցուղին պետք է իրականացնի այդ անցուղու կողմից կատարվող գործառնությունների մատյանների վարում։
4.2.9.1.8.	Ինտեգրացիոն անցուղին պետք է ապահովի ֆայլի մեջ երթուղման կարգաբերումների ընտրանքային արտաբեռնման, ինչպես նաև ֆայլից երթուղման կարգաբերումների ընտրանքային վերբեռնման հնարավորությունը՝ դրա կարգաբերման ժամանակ։
4.2.9.1.9.	Ինտեգրացիոն անցուղին պետք է ապահովի ինտեգրացիոն անցուղիների գործառույթների հասանելիության հնարավորությունը՝ ծրագրային միջերեսների (API) օգտագործմամբ։
4.2.9.1.10.	Ինտեգրացիոն անցուղին պետք է ապահովի տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցներին տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման ընթացքում առաջացող սխալների մասին ծանուցելու մեխանիզմների զարգացման հնարավորությունը։
4.2.9.1.10.	Ինտեգրացիոն անցուղին պետք է ապահովի տվյալների համաժամ ու անհամաժամ մշակման հնարավորությունը՝ պայմանավորված տվյալների փոխանցման կիրառվող հաղորդակարգով և տեղեկատվական փոխանակման նպատակներով։
4.2.9.2.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների համաժամանակեցման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները։
4.2.9.2.1.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների համաժամանակեցման ենթահամակարգը պետք է ապահովի Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում տեղակայված՝ Հանձնաժողովի տեղեկատվական համակարգերի տեղեկատվական փոխգործակցությունը։
4.2.9.2.2.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների համաժամանակեցման ենթահամակարգը պետք է ապահովի Հանձնաժողովի տեղեկատվական համակարգերի կողմից տրամադրվող գործառույթների կանչի կամ Հանձնաժողովի տեղեկատվական համակարգերում պարունակվող տվյալների հասանելիություն ստանալու հնարավորությունն ապահովող ծրագրային միջերեսների (սերվիսների) տրամադրումը։
4.2.9.2.3.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների համաժամանակեցման ենթահամակարգը պետք է ապահովի սերվիսներին ուղղված դիմումների երթուղումը Հանձնաժողովի տեղեկատվական համակարգեր։
4.2.9.2.4.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների համաժամանակեցման ենթահամակարգը պետք է իրականացնի այդ ենթահամակարգի միջոցներով կատարվող գործառնությունների մատյանների վարումը։
4.2.9.2.5.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների համաժամանակեցման ենթահամակարգը պետք է ապահովի դիմելու համար հասանելի սերվիսների ցանկի վարումը՝ այդ սերվիսների վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման և դիտման հնարավորությամբ։
4.2.9.2.6.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների համաժամանակեցման ենթահամակարգը պետք է ապահովի ֆայլի մեջ երթուղման կարգաբերումների ընտրանքային արտաբեռնման, ինչպես նաև ֆայլից երթուղման կարգաբերումների ընտրանքային վերբեռնման հնարավորությունը՝ դրա կարգաբերման ժամանակ։
4.2.9.3.	Տրանսպորտային ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.9.3.1.	Տրանսպորտային ենթահամակարգը պետք է ապահովի ինտեգրացիոն հարթակի բաղադրիչների միջև էլեկտրոնային հաղորդագրությունների երաշխավորված առաքումը՝ օգտագործելով հաղորդագրությունների հերթեր կամ տվյալների փոխանցման և ստացման կրկնակի փորձերի մեխանիզմներ, ինչպես նաև տվյալների ստացման հաստատում։
4.2.9.3.2.	Հաղորդագրությունների հերթերի օգտագործմամբ ինտեգրացիոն հարթակին միացվող՝ ինտեգրացիոն հարթակի բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի, ինտեգրված համակարգի հարակից համակարգերի և ենթահամակարգերի համար տրանսպորտային ենթահամակարգը պետք է հաղորդագրությունների հերթերի լրակազմ տրամադրի։
4.2.9.3.3.	Տրանսպորտային ենթահամակարգը պետք է հնարավորություն տա ստեղծելու, ձևափոխելու և հեռացնելու հաղորդագրությունների հերթերը, ինչպես նաև էլեկտրոնային հաղորդագրությունների երաշխավորված առաքումն ապահովող՝ տրանսպորտային ենթահամակարգի մյուս օբյեկտները։
4.2.9.3.4.	Տրանսպորտային ենթահամակարգը պետք է ապահովի տրանսպորտային մակարդակում ինտեգրացիոն հարթակի բաղադրիչների միջև էլեկտրոնային հաղորդագրությունների երթուղումը։
4.2.9.3.5.	Տրանսպորտային ենթահամակարգը պետք է ապահովի փոխանցվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների սեղմվածությունը՝ տվյալների փոխանցման ուղիների օգտագործումն օպտիմալացնելու համար:
4.2.9.3.6.	Ինտեգրացիոն հարթակի կազմում տրանսպորտային ենթահամակարգը պետք է պահպանի ինտեգրացիոն հարթակի բաղադրիչների միջև տվյալների փոխանակումը, այդ թվում՝ HTTP հաղորդակարգի օգտագործմամբ։
4.2.9.3.7.	Տրանսպորտային ենթահամակարգը պետք է ապահովի մուտքային և ելքային հարցումների զուգահեռ մշակում՝ ներառյալ անհամաժամ կանչերի պահպանումը և միաժամանակ մի քանի հարցումների մշակումը։

4.2.9.4.	Արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.9.4.1.	Ինտեգրացիոն հարթակը պետք է ապահովի արտաքին տեղեկատվական համակարգերի միացման հնարավորությունը՝ արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության ենթահամակարգի օգտագործմամբ։
4.2.9.4.2.	Արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության ենթահամակարգը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերին դիմելու համար սերվիսների տրամադրումը։
4.2.9.4.3.	Արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության ենթահամակարգը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի կողմից տրամադրվող գործառույթների լրակազմն ընդլայնելիս ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերին դիմելու համար սերվիսների ցանկի ընդլայնման հնարավորությունը։
4.2.9.4.4.	Արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության ենթահամակարգը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերին դիմելու համար հասանելի սերվիսների ցանկի վարումը՝ այդ սերվիսների վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման և դիտման հնարավորությամբ։
4.2.9.4.5.	Արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության ենթահամակարգը պետք է ապահովի սերվիսների հասանելիության իրավունքների սահմանազատումը։
4.2.9.4.6.	Արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության ենթահամակարգը պետք է իրականացնի արտաքին տեղեկատվական համակարգերից ստացվող հարցումների ճշգրտության հսկողություն՝ ներառյալ ստացվող հարցումների ձևաչափատրամաբանական հսկողությունը։
4.2.9.4.7.	Արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության ենթահամակարգը պետք է կատարի ինտեգրացիոն հարթակի համապատասխան սերվիսներին ուղղված՝ ստացվող հարցումների երթուղում։
4.2.9.4.8.	Արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության ենթահամակարգը պետք է իրականացնի ինտեգրացիոն հարթակի սերվիսներին ուղղված՝ ստացվող դիմումների մատյանների վարում։
4.2.9.5.	Կցորդման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.9.5.1.	Կցորդման ենթահամակարգը պետք է իրագործվի որպես մասնագիտացված հարմարիչների (ծրագրային միջոցների) հավաքակազմ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում ապահովում են արտաքին համակարգերից ստացվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների հաղորդակարգերի և ձևաչափերի փոխակերպումն ինտեգրված համակարգի էլեկտրոնային հաղորդագրության ձևաչափի։
4.2.9.6.	Ինտեգրացիոն հարթակը պետք է ապահովի իրադարձությունների մատյանների հիման վրա ինտեգրացիոն հարթակի աշխատունակության կիրառական պարամետրերի հավաքման, վերլուծության և արտացոլման հնարավորությունը։ 
4.2.9.7.	Տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման ժամանակ հաղորդագրությունների քանակը և չափերն ավելացնելիս ինտեգրացիոն հարթակը պետք է պահպանի աշխատունակությունը։
4.2.9.8.	Ինտեգրացիոն հարթակը պետք է ապահովի մինչև 100 Մբայթ էլեկտրոնային հաղորդագրությունների փոխանցումը, ինչպես նաև մինչև 2 Գբայթ ընդհանուր չափով էլեկտրոնային հաղորդագրությանը կցված ֆայլերի փոխանցման հնարավորությունը։
4.2.9.9.	Անդամ պետությունների հետ համաձայնեցման պայմանով՝ ինտեգրացիոն հարթակին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի իրագործման ընթացքում:
4.2.9.10.	Ինտեգրացիոն հարթակին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.10.	Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.10.1. Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգը պետք է ապահովի նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ պարունակող այն օբյեկտների վարումը, որոնք օգտագործվում են այն ընդհանուր գործընթացների իրագործման շրջանակներում, որոնց ցանկը սահմանվում է ընդհանուր գործընթացների նախագծման փուլում (այսուհետ՝ նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օբյեկտներ):
4.2.10.2.	Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգը պետք է ապահովի նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օբյեկտների կենտրոնացված և ապակենտրոնացված վարման և տարածման հնարավորությունը:
4.2.10.3.	Ընդհանուր գործընթացների իրագործման ժամանակ համատեղ օգտագործվող նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օբյեկտի կենտրոնացված վարման դեպքում նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգը պետք է լինի այդ օբյեկտի վերաբերյալ տեղեկատվական տվյալների սկզբնաղբյուրը՝ Հանձնաժողովի և լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի համար:
4.2.10.4.	Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օբյեկտների կենտրոնացված վարման դեպքում նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգը պետք է ապահովի հետևյալ գործառույթների իրականացումը՝
1)	նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օբյեկտների նոր գրառումների ստեղծում և գոյություն ունեցող գրառումների փոփոխում.
2)	նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օբյեկտների գրառումների ամբողջականության, լիարժեքության և ճշգրտության հսկողություն.
3)	նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օբյեկտների նոր տարբերակների թողարկման և նախորդող ժամանակահատվածի համար դրանց արխիվային պահպանման գործընթացի կառավարում:
4.2.10.5.	Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օբյեկտների ապակենտրոնացված վարման դեպքում նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգը պետք է ապահովի նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օբյեկտների անջատ տեղեկագրքերի միավորման գործառույթի իրականացումը՝ իրագործելով այն տվյալների միաձուլման համալիր ընթացակարգերը, որոնք ստացվում են լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերից:
4.2.10.6.	Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգը պետք է ապահովի ինտեգրացիոն հարթակի օգտագործմամբ նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օբյեկտների տվյալների տարածումն ինտեգրված համակարգի մյուս ենթահամակարգեր և ազգային հատվածներ։
4.2.10.7.	Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգը պետք է ապահովի Միության տեղեկատվական պորտալում նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկությունների օբյեկտների հրապարակման հնարավորությունը:
4.2.10.8.	Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի իրագործման ընթացքում:
4.2.10.9.	Նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ, ռեեստրներ և ռեգիստրներ վարելու ենթահամակարգին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.11.	Տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.11.1.	Տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգը՝ պայմանավորված տեղեկատվության անվտանգության սպառնալիքներով, տեղեկատվության անվտանգությունը խախտողի մոդելով, պաշտպանության օբյեկտների կազմով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով և ինտեգրված համակարգի կառուցվածքային-գործառութային բնութագրերով, պետք է ապահովի հետևյալ խնդիրների կատարումը՝
1)	տեղեկատվության հակավիրուսային պաշտպանություն.
2)	ներխուժումների միջցանցային էկրանավորում և հայտնաբերում (կանխում) 
3)	վեբ-հավելվածների պաշտպանություն.
4)	անվտանգության իրադարձությունների գրանցում.
5)	տեղեկատվության պաշտպանվածության հսկողություն (վերլուծություն).
6)	տեղեկատվական անվտանգության խոցելիությունների հայտնաբերում
7)	սահմանափակ տարածման տեղեկատվության և տեղեկատվության պաշտպանության միջոցների՝ չթույլատրված հասանելիությունից պաշտպանություն.
8)	կարևոր կազմաձևման տվյալների ամբողջականության հսկողություն․
9)	արտոնյալ օգտատերերի համար հասանելիության կառավարում․
10)	պաշտպանված միացման անցուղու տրամադրում՝ արտաքին օգտատերերի համար Ինտերնետ ցանցի հասանելիություն ունեցող՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերի բաղադրիչների հասանելիությունն ապահովելու նպատակով։
4.2.11.2.	Տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգի շրջանակներում պետք է իրագործվի տեղեկատվության պաշտպանության իրադարձությունների գրանցման ենթահամակարգի տեխնոլոգիական հնարավորությունների ընդլայնում՝ ինտեգրացիոն հարթակի բոլոր բաղադրիչների (այդ թվում՝ ազգային հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիների) տեղեկատվության պաշտպանության իրադարձությունների մասին տվյալների ավտոմատ հավաքումն ապահովելու մասով՝ ներառյալ շարունակական կենտրոնացված մշտադիտարկումը, հավաքված տվյալների համահարաբերակցությունը և տեղեկատվության պաշտպանության միջադեպերի բացահայտումը:
4.2.11.3.	Տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգի շրջանակներում պետք է մշակվեն այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք կանոնակարգում են ինտեգրված համակարգի տեղեկատվական անվտանգության կառավարումը՝ ներառյալ՝
1)	ինտեգրացիոն հատվածի տեղեկատվության պաշտպանության կառավարման ընթացակարգերի սահմանումը
2)	տեղեկատվական անվտանգության միջադեպերի ու շտկող գործողությունների կառավարումը
3)	ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերի ներքին ստուգումների անցկացումը
4)	տեղեկատվության պաշտպանության գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացումը (արդյունավետության գնահատմամբ).
5)	տեղեկատվության պաշտպանության վիճակի կանոնավոր վերլուծությունը:

4.2.11.3.	Ինտեգրված համակարգում տեղեկատվության պաշտպանությունը պետք է ապահովվի Հանձնաժողովի խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 96 որոշմամբ հաստատված՝ Վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանը և գործունեությանը ներկայացվող պահանջներին ու Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերին, ինչպես նաև անդամ պետությունների՝ ազգային հատվածների մասով օրենսդրությանը համապատասխան:
4.2.11.4.	Տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում:
4.2.11.5.	Տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.12.	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.12.1.	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգը պետք է ապահովի հետևյալ գործառույթների իրականացումը, այդ թվում՝ Հանձնաժողովի խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 96 որոշմամբ հաստատված՝ Վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանը և գործունեությանը ներկայացվող պահանջներին ու Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան՝
1)	էլեկտրոնային փաստաթղթի և ԷԹՍ-ի իսկության ստուգումը.
2)	էլեկտրոնային փաստաթղթի ամբողջականության ստուգումը.
3)	այն ԷԹՍ-ի վավերականության ճանաչումը, որով ստորագրված է Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածից ստացվող էլեկտրոնային փաստաթուղթը, այդ թվում՝ այդ էլեկտրոնային փաստաթուղթն ստորագրելուց հետո դրա մեջ կատարած փոփոխությունների բացակայության հաստատումը, և ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու համապատասխան սերտիֆիկատի իրավատիրոջն այն ԷԹՍ-ի պատկանելության հաստատումը, որով ստորագրված է այդ էլեկտրոնային փաստաթուղթը.
4)	անդամ պետության ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի այն ԷԹՍ-ի վավերականության ճանաչումը, որով ստորագրված է Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում ներառված էլեկտրոնային փաստաթղթի ԷԹՍ-ի ստուգման արդյունքը, այդ թվում՝ ստուգման այդ արդյունքն ստորագրելուց հետո դրա մեջ կատարված փոփոխությունների բացակայության հաստատումը և ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու համապատասխան սերտիֆիկատի իրավատիրոջն այն ԷԹՍ-ի պատկանելության հաստատումը, որով ստորագրված է ստուգման այդ արդյունքը.
5)	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ին ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի կողմից տրված ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու սերտիֆիկատի վրա հիմնված՝ Հանձնաժողովի ՎԵԿ ԷԹՍ-ի, Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածից ստացված էլեկտրոնային փաստաթղթի ԷԹՍ-ի ստուգման արդյունքի ստորագրումը
6) Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ին Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնի կողմից տրված ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու սերտիֆիկատի վրա հիմնված՝ Հանձնաժողովի ՎԵԿ ԷԹՍ-ի, Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում ներառված էլեկտրոնային փաստաթղթի ԷԹՍ-ի ստուգման արդյունքի ստորագրումը
7)	էլեկտրոնային փաստաթղթում ԷԹՍ-ի կիրառման իրավաչափության ստուգումը՝ հետևյալ պահանջների ամբողջության պահպանման մասով՝
ԷԹՍ-ով ստորագրվող տվյալների ամբողջականությունը խախտված չէ.
ԷԹՍ-ը մշակված է փակ (անձնական) բանալու օգտագործմամբ, որի բաց բանալու համապատասխան սերտիֆիկատը (ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու սերտիֆիկատ) նշված է այդ ԷԹՍ-ի կազմում.
ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու սերտիֆիկատը էլեկտրոնային փաստաթղթի ստորագրման պահին վավերական է.
սերտիֆիկատների շղթայից հավաստագրման կենտրոնի յուրաքանչյուր սերտիֆիկատ ստորագրման պահին վավերական է․
8)	այն անդորրագրերի ձևավորումը, որոնք պարունակում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի և ԷԹՍ-ների ստուգման արդյունքները.
9)	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի կողմից կատարվող գործառնությունների փաստաթղթավորումը.
10)	Հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամների և տեղեկատվության պաշտպանության ոլորտում լիազորված մարմինների հարցումների հիման վրա Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի գործառնությունների մասին տեղեկատվության տրամադրումը.
11)	ինտեգրված համակարգի իրագործման ընթացքում սահմանվող այլ գործառույթներ։
Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի կողմից անցկացվող ստուգումները, ինչպես նաև այդ ստուգումների արդյունքներն արտացոլող անդորրագրերի ձևավորումն իրականացվում են «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ընթացքում էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթին համապատասխան:
4.2.12.2.	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգը պետք է նախագծված լինի այնպես, որ ապահովվի դրա տեղակայման և որպես ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի հիմնական բաղադրիչ՝ օգտագործման հնարավորությունը (անհրաժեշտության դեպքում):
4.2.12.3.	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի իրագործման ընթացքում:
4.2.12.4.	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.13.	Ենթակառուցվածքային հարթակին ներկայացվող պահանջները
4.2.13.1.	Ենթակառուցվածքային հարթակն ապահովող ենթահամակարգ է, որը պետք է պարունակի Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի համակարգատեխնիկական ենթակառուցվածքի ամբողջ հավաքակազմը՝ միասնական կառավարման համակարգով։
4.2.13.2.	Ենթակառուցվածքային հարթակը պետք է ներառի հետևյալ բաղադրիչները՝
1)	բազային ենթակառուցվածքային սերվիսները՝ հետևյալ կազմով՝
դոմենային անունները թույլատրելու ծառայություն,
փոստային հաղորդագրություններ ուղարկելու ծառայություն,
ժամանակի ծառայություն,
օգտատերերի գլոբալ կատալոգի ծառայություն
2)	վիրտուալացման ենթահամակարգը
3)	շարունակական տեղակայման ենթահամակարգը
4)	պահուստային պատճենման ենթահամակարգը
5)	զետեղարանավորման կառավարման ենթահամակարգը
6)	հարցումների և միջադեպերի կառավարման ենթահամակարգը
7)	թարմացումների կենտրոնացված տեղադրման ենթահամակարգը
8)	TLS սերտիֆիկատների կառավարման ենթահամակարգը
9)	մշադիտարկման և կառավարման ենթահամակարգը
10)	հաշվողական համալիրների ենթահամակարգը, որը բաղկացած է՝ 
տվյալների փոխանցման ցանցերից,
տվյալների պահման համակարգերից,
հաշվողական ռեսուրսներից
11)	ՏԲԿՀ-ի կառավարման ենթահամակարգը։
4.2.13.3.	Ենթակառուցվածքային հարթակը պետք է ապահովի հետևյալ գործառույթների իրականացումը՝
1)	ֆիզիկական ու վիրտուալ հաշվողական ռեսուրսների տրամադրում․
2)	ՏՄԿ-ի սահմաններում ինտեգրված համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածների ենթահամակարգերի ու բաղադրիչների ցանցային փոխկապակցվածության տրամադրում 
3)	Հանձնաժողովի տեղեկատվական ենթակառուցվածքի վիճակի մշտադիտարկում
4)	շարունակական ինտեգրման սերվիսների տրամադրումը՝ ինտեգրված համակարգի ծրագրային բաղադրիչների հավաքման, ավտոմատ թեստավորման ու տեղակայման համար
5)	թարմացումների կենտրոնացված տեղադրումը
6)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի և բաղադրիչների շահագործման հարցերով հայտերի ու միջադեպերի կառավարումը
7)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի տեխնիկական ապահովման, համակարգային և կիրառական ծրագրային ապահովման գույքագրման կատարումը։
4.2.13.4.	Ենթակառուցվածքային հարթակին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում:
4.2.13.5.	Ենթակառուցվածքային հարթակին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.14.	Ինտեգրացիոն հատվածի պահոցին ներկայացվող պահանջները
4.2.14.1.	Ինտեգրացիոն հատվածի պահոցը (ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների պահպանման և մշակման ենթահամակարգը) նախատեսված է ընդհանուր գործընթացների իրականացման, ենթահամակարգերի գործունեության ժամանակ կուտակվող տվյալների, այդ թվում՝ վիճակագրական տեղեկատվության, ինտեգրված համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում մշակվող և այնտեղ պահպանման ենթակա այլ տվյալների և տեղեկությունների ստացման, մշակման, պահպանման և տրամադրման համար:
4.2.14.2.	Պահոցում պետք է իրագործվեն ընդհանուր գործընթացների և ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերի, թվային հարթակների համար նախատեսված սերվիսների տվյալների երկարաժամկետ մասշտաբավորվող պահպանման և մշակման մեխանիզմները, թվային հարթակների կողմից օգտագործվող տվյալների մշակման, պահպանման և տրամադրման ապահովումը:
4.2.14.3.	Պահոցում պետք է իրագործվեն տվյալների վերլուծության մեխանիզմները (տվյալների անոմալիաների, կախվածությունների որոնում և այլն)։
4.2.14.4.	Պահոցում պետք է իրագործվեն տվյալների համախմբման ու փոխակերպման կարգաբերվող մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ստանալու տվյալների որակապես նոր հավաքակազմեր և վերլուծական ներկայացումներ։
4.2.14.5.	Ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների պահպանման և մշակման ենթահամակարգը մշակելիս պետք է ապահովվի ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի արդիականացման իրականացումը՝ ինտեգրված համակարգի այլ ենթահամակարգերի ու բաղադրիչների կողմից ինտեգրացիոն հատվածի պահոցի գործառույթների և սերվիսների օգտագործմանն անցում կատարելու մասով:
4.2.14.6.	Ինտեգրացիոն հատվածի տվյալների պահպանման և մշակման ենթահամակարգի ստեղծման հաշվին պետք է ապահովվի ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի կողմից տվյալների ստացման, մշակման, պահպանման և տրամադրման մեխանիզմների իրագործումը, ընդհանուր գործընթացների իրականացման ժամանակ ստացվող տվյալների փոխակերպման և վերբեռնման կամ ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերում ու ինտեգրված համակարգի տեղեկատվական ռեսուրսների և սերվիսների օգտագործմամբ իրագործվող թվային հարթակների համար տվյալների մշակման միասնական մեխանիզմի ստեղծումը:
4.2.14.7.	Ինտեգրացիոն հատվածի պահոցին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.15.	Թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.15.1.	Թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգը պետք է լինի ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի գործառութային հնարավորությունները միավորող կազմակերպատեխնիկական լուծումների, ազգային հատվածների այն լուծումների ամբողջություն, որոնք թույլ են տալիս ապահովել թվային սերվիսների իրականացման համար անհրաժեշտ գործառույթներն ու միջերեսները:
4.2.15.2.	Թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգը պետք է լինի մեթոդաբանական, տեխնոլոգիական, տեխնիկական և այլ տեսակի ապահովման, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի այն լուծումների հիման վրա ստեղծվող և զարգացող համակարգ, որոնք իրականացվում են ինտեգրված համակարգի միջոցներով, տեխնոլոգիաներով և մեթոդներով՝ ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների ներդրման հաշվին:
4.2.15.3.	Թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգը պետք է տրամադրի ինտեգրված համակարգի գործառույթների և սերվիսների հասանելիության տեխնոլոգիաները՝ դրանց հիման վրա թվային սերվիսների կառուցման նպատակով՝ ներառյալ՝
թվային հարթակների և սերվիսների գրանցման տեխնոլոգիաները․
օգտատերերի և համակարգերի նույնականացման տեխնոլոգիաները՝ ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի գործառույթների, թվային հարթակի գործառույթների և տվյալների հասանելիության ստացման նպատակով.
ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի գործառույթների և սերվիսների հասանելիության մեխանիզմների տեխնոլոգիաները․
թվային սերվիսների իրագործման հնարավորություն տրամադրող տեղեկատվական ու ենթակառուցվածքային սերվիսների մշակման տեխնոլոգիաները․
տիպային գործընթացների, գործիքների, գրադարանների, սերվիսների և ձևանմուշների օգտագործմամբ թվային սերվիսների նախագծման, մշակման, թեստավորման, թողարկման գործընթացների ապահովման տեխնոլոգիաները․ 
թվային սերվիսների հրապարակման հայտերի ստեղծման և համաձայնեցման տեխնոլոգիաները․
թվային սերվիսի թեստավորում անցկացնելու տեխնոլոգիաները․
թվային սերվիսի հրապարակման (տեղադրման) տեխնոլոգիաները․
փոխանցվող փաստաթղթերի իրավաբանական ուժի ապահովմամբ՝ անդրսահմանային էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ապահովման սերվիսների հասանելիություն տրամադրելու տեխնոլոգիաները․
տեղեկատվական, ենթակառուցվածքային ու թվային սերվիսների ռեեստրի վարման տեխնոլոգիաները։
4.2.15.4.	Թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգը պետք է մշակվի՝ հաշվի առնելով միկրոսերվիսային ճարտարապետությունը։
4.2.15.5.	Թվային հարթակների ինտեգրման ենթահամակարգին ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մեջ:
4.2.16.	ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնին ներկայացվող պահանջները 
4.2.16.1.	ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնը նախատեսված է ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների կառավարման այն աստիճանակարգային համակարգի կառուցման համար, որն ապահովում է ինտեգրված համակարգի ՎԵԿ-ի ծառայության շրջանակներում անդամ պետությունների ՎԵԿ-ի սերվիսների և Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի կազմի մեջ չմտնող ՎԵԿ-ի սերվիսների փոխգործակցությունը:
4.2.16.2.	Ինտեգրված համակարգի ստեղծման և արդիականացման աշխատանքների նախորդ փուլերի շրջանակներում իրագործված գործառույթներին ներկայացվող պահանջները
4.2.16.2.1	ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնը պետք է ապահովի հետևյալ գործառույթների իրականացումը՝
1)	անդամ պետությունների ՎԵԿ-ի և Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի գրանցումը.
2)	անդամ պետությունների ՎԵԿ-ի և Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ԷԹՍ-ի բանալիների սերտիֆիկատների թողարկումը (ստեղծումը).
3)	անդամ պետությունների ՎԵԿ-ի և Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ԷԹՍ-ի բանալիների սերտիֆիկատների տարածումը (տրամադրումը).
4)	անդամ պետության ՎԵԿ-ի, Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու պատկանելության արժանահավատ հաստատումը․
5)	ԷԹՍ-ի բանալիների հրատարակված սերտիֆիկատների հետկանչի կառավարումը.
6)	ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների տրված սերտիֆիկատները չեղյալ ճանաչելը.
7)	ԷԹՍ-ի բանալիների հրատարակված սերտիֆիկատների պահպանումը.
8)	ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի կողմից տրված՝ ԷԹՍ ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների ռեեստրի վարումը, որը, այդ թվում, ներառում է ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի կողմից տրված՝ ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատներում պարունակվող տեղեկատվությունն ու ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների գործողությունը դադարեցնելու կամ դրանք չեղյալ ճանաչելու ամսաթվի և այդ դադարեցման կամ չեղյալ ճանաչման հիմքերի մասին տեղեկատվությունը․
9)	ԷԹՍ-ի բանալիների արդիական սերտիֆիկատների, ԷԹՍ-ի բանալիների հետ կանչված սերտիֆիկատների ռեեստրների վարումը.
10)	անդամ պետությունների ՎԵԿ-ի և Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի օպերատորներին ԷԹՍ-ի միջոցների տրամադրումը.
11)	ցանկացած ժամանակ ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի կողմից տրված՝ ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների ռեեստրի անհատույց հասանելիության ապահովումը՝ անդամ պետությունների ՎԵԿ-ի և Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի ինտեգրված համակարգի օգտագործմամբ.
12)	ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի կողմից տրված՝ ԷԹՍ ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների ռեեստրում ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների եզակիության ստուգումը.
13)	ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների տրված սերտիֆիկատների կառավարման հետ կապված այլ գործունեության իրականացումը։
4.2.16.2.2. ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնն ստեղծված է բաց բանալիների ենթակառուցվածքի (PublicKeyInfrastructure) հիման վրա՝ Х.509 Public Key Infrastructure-ի առաջարկություններին համապատասխան և պետք է օգտագործի այդ նպատակների համար Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող՝ ԷԹՍ-ի համաձայնեցված կրիպտոգրաֆիկ ստանդարտները և հեշավորման գործառույթի համաձայնեցված կրիպտոգրաֆիկ ստանդարտները:
4.2.16.2.3.	ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնը պետք է օգտագործի միայն լիազորված մարմինների հետ համաձայնեցված և այդ նպատակների համար Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող ԷԹՍ-ի միջոցներն ու հավաստագրման կենտրոնի միջոցները: Սույն տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է քննարկվի անդամ պետությունների կողմից ԷԹՍ-ի միջոցների և հավաստագրման կենտրոնի միջոցների համատեղ մշակումը կազմակերպելու հնարավորությունը՝ ինտեգրված համակարգի ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնում հետագա օգտագործման համար:
4.2.16.3.	Գործառույթների զարգացմանը և արդիականացմանը ներկայացվող պահանջները
4.2.16.3.1.	ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի ՎԵԿ-ի ծառայության գործունեությունը և ենթադրում է ՎԵԿ-ի ենթահամակարգերի ինտեգրացիոն հնարավորությունների զարգացումը՝ անհրաժեշտության դեպքում արտաքին տեղեկատվական համակարգերի միացման հնարավորության ապահովման մասով, ինչպես նաև ՎԵԿ-ի ծառայության օգտագործմամբ իրավաբանական նշանակություն ունեցող էլեկտրոնային փոխգործակցության գործընթացների զարգացումը։
4.2.16.3.1.	ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնը պետք է ապահովի անդամ պետությունների ՎԵԿ-ի սերվիսների կողմից ուղարկվող OCSP հարցումների, TSP հարցումների բեռնվածքի հավասարակշռումը։
4.2.17.	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնին ներկայացվող պահանջները
4.2.17.1.	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնը նախատեսված է Հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամներին, Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց և աշխատակիցներին էլեկտրոնային փաստաթղթերի ստորագրման համար ԷԹՍ-ի բանալիների սերտիֆիկատներով ապահովելու համար:
4.2.17.2.	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնը պետք է ապահովի հետևյալ գործառույթների իրականացումը՝
1)	ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների հրատարակումը և դրանք ստանալու համար դիմած՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամներին, Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց և աշխատակիցներին (այսուհետ սույն կետում՝ դիմումատուներ) այդ սերտիֆիկատների տրամադրումը.
2)	դիմումատուի կողմից ԷԹՍ-ի այն բանալու տիրապետման հաստատումը, որը համապատասխանում է ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու սերտիֆիկատ ստանալու համար նշված՝ ԷԹՍ-ի ստուգման բանալուն.
3)	ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների գործողության ժամկետների սահմանումը.
4)	ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների տրված սերտիֆիկատները չեղյալ ճանաչելը.
5)	ԷԹՍ-ի բանալի և ԷԹՍ-ի ստուգման բանալի (այդ թվում՝ Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնի կողմից ստեղծված) պարունակող կամ դիմումատուի կողմից ԷԹՍ-ի բանալու և ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու ստեղծման հնարավորությունն ապահովող ԷԹՍ-ի միջոցների տրամադրումը՝ դիմումատուի դիմումի հիման վրա.
6)	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնի կողմից տրված՝ ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների ռեեստրի վարումը, որը, այդ թվում, ներառում է Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնի կողմից տրված՝ ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատներում պարունակվող տեղեկատվությունն ու ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների գործողությունը դադարեցնելու կամ դրանք չեղյալ ճանաչելու ամսաթվի և այդ դադարեցման կամ չեղյալ ճանաչման հիմքերի մասին տեղեկատվությունը.
7)	ցանկացած ժամանակ ցանկացած անձի համար Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնի կողմից տրված՝ ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների ռեեստրի անհատույց հասանելիության ապահովումը՝ օգտագործելով տեղեկատվական հեռահաղորդակցման ցանցերը, այդ թվում՝ օգտագործելով «Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցական ցանցը.
8)	դիմումատուների դիմումների հիման վրա ԷԹՍ-ի բանալիների և ԷԹՍ ի ստուգման բանալիների ստեղծումը.
9)	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնի կողմից տրված՝ ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների ռեեստրում ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների եզակիության ստուգումը.
10)	Հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամների, Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց և աշխատակիցների դիմումների հիման վրա ԷԹՍ-ի ստուգումը.
11)	իր կողմից տրված՝ ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների կառավարման հետ կապված այլ գործունեության իրականացումը:
4.2.17.3. Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնն ստեղծված է բաց բանալիների ենթակառուցվածքի (PublicKeyInfrastructure) հիման վրա՝ Х.509 PublicKeyInfrastructure-ի առաջարկություններին համապատասխան, և պետք է օգտագործի այդ նպատակների համար Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող՝ ԷԹՍ-ի համաձայնեցված կրիպտոգրաֆիկ ստանդարտները և հեշավորման գործառույթի համաձայնեցված կրիպտոգրաֆիկ ստանդարտները:
4.2.17.4.	Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնը պետք է օգտագործի միայն լիազորված մարմինների հետ համաձայնեցված և այդ նպատակների համար Հանձնաժողովի կողմից հաստատված՝ ԷԹՍ-ի միջոցներն ու հավաստագրման կենտրոնի միջոցները։
4.2.18.	Նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները 

4.2.18.1.	Նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգը պետք է ներառի ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի հարակից ենթահամակարգերի կողմից օգտագործվող՝ արհեստական բանականության բոլոր մոդելներն ու նեյրոնային ցանցերը։
4.2.18.2.	Նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգը պետք է փոխգործակցի ինտեգրացիոն հատվածի պահոցի հետ՝ ինտեգրացիոն հատվածի պահոցում տեղադրված տվյալների հիման վրա ուսուցումն իրականացնելու համար։
4.2.18.3.	Նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգը տվյալների վերլուծության և դրանց հետ աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ կատարելիս պետք է օգտագործի ինտեգրացիոն հատվածի պահոցում տեղադրված տվյալները։
4.2.18.4.	Նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգը պետք է ապահովի՝
1)	տվյալների դասակարգման, խմբավորման (կլաստերացման) համար մեքենայական ուսուցման ալգորիթմների կիրառումը․
2)	անոմալիաների որոշումն ու օրինաչափությունների հայտնաբերումը՝ արհեստական բանականության սերվիսների կիրառմամբ․
3)	տվյալների որակի հսկողության զարգացումը՝ տվյալների ամբողջականության, լիարժեքության և արժանահավատության ստուգման միջոցով՝ կիրառելով մեքենայական ուսուցման (արհեստական բանականության) մեթոդներ և վավերացման կանոններ։
4.2.18.5.	Նեյրոնային ցանցերի կառավարման ենթահամակարգը պետք է տեղակայվի և տեղեկատվության մշակում իրականացնի ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի ենթակառուցվածքի ներսում։
4.2.19.	Ազգային հատվածին ներկայացվող պահանջները
4.2.19.1.	Միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.19.1.1.	Միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգը պետք է ապահովի լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի միացումն ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղուն՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովման համար:
4.2.19.1.2.	Միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգը պետք է ապահովի կիրառական տեղեկատվական համակարգերով ձևավորվող էլեկտրոնային փաստաթղթերը մինչև ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղի հասցնելը:
4.2.19.1.3.	Միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգը պետք է ապահովի ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղուց ստացված էլեկտրոնային փաստաթղթերը մինչև կիրառական տեղեկատվական համակարգեր հասցնելը:
4.2.19.1.4.	Միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգը պետք է ապահովի ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղուց էլեկտրոնային փաստաթղթերի երթուղումը մինչև հաղորդագրություն ստացողի կիրառական տեղեկատվական համակարգ:
4.2.19.1.5.	Միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգը պետք է ապահովի էլեկտրոնային փաստաթղթի երթուղման և մշակման գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական տեղեկատվության փոխանցումը կիրառական տեղեկատվական համակարգի և ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու միջև: Նշված տեխնոլոգիական տեղեկատվության կազմը սահմանվում է Հանձնաժողովի կողմից:
4.2.19.1.6.	Միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի իրագործման ընթացքում:

4.2.19.2.	Ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.19.2.1.	Ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգը պետք է ապահովի հետևյալ գործառույթների իրականացումը, այդ թվում՝ Հանձնաժողովի խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 96 որոշմամբ հաստատված՝ Վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծման, զարգացման և գործունեության պահանջներին և Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան՝
1)	էլեկտրոնային փաստաթղթի և ԷԹՍ-ի իսկության ստուգումը.
2)	էլեկտրոնային փաստաթղթի ամբողջականության ստուգումը.
3)	այն ԷԹՍ-ի վավերականության ճանաչումը, որով ստորագրված է ազգային հատվածից ստացված էլեկտրոնային փաստաթուղթը, այդ թվում՝ այդ էլեկտրոնային փաստաթուղթն ստորագրելուց հետո դրա մեջ կատարված փոփոխությունների բացակայության հաստատումը, և ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու համապատասխան սերտիֆիկատի իրավատիրոջն այն ԷԹՍ-ի պատկանելության հաստատումը, որով ստորագրված է այդ էլեկտրոնային փաստաթուղթը.
4)	Հանձնաժողովի ՎԵԿ-ի, այլ անդամ պետության ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի այն էլեկտրոնային ստորագրության վավերականության ճանաչումը, որով ստորագրված է ազգային հատվածում ներառված էլեկտրոնային փաստաթղթի ԷԹՍ-ի ստուգման արդյունքը, այդ թվում՝ ստուգման այդ արդյունքն ստորագրելուց հետո դրա մեջ կատարված փոփոխությունների բացակայության հաստատումը, և ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու համապատասխան սերտիֆիկատի իրավատիրոջն այն ԷԹՍ-ի պատկանելության հաստատումը, որով ստորագրված է ստուգման այդ արդյունքը.
5)	ազգային հատվածի ՎԵԿ-ին ՎԵԿ-ի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի կողմից տրված ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու սերտիֆիկատի վրա հիմնված՝ ազգային հատվածի ՎԵԿ ԷԹՍ-ի, ազգային հատվածից ստացված էլեկտրոնային փաստաթղթի ԷԹՍ-ի ստուգման արդյունքի ստորագրումը․
6)	ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի կողմից անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան տրված ԷԹՍ-ի ստուգման բանալու սերտիֆիկատի վրա հիմնված՝ ազգային հատվածի ՎԵԿ ԷԹՍ-ի, ազգային հատվածում ներառվող էլեկտրոնային փաստաթղթի ԷԹՍ-ի ստուգման արդյունքի ստորագրումը․
7)	ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի կողմից կատարվող գործառնությունների փաստաթղթավորումը.
8)	Հանձնաժողովի և լիազորված մարմինների հարցումների հիման վրա ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի գործառնությունների մասին տեղեկատվության տրամադրումը.
9)	ԷԹՍ-ի կիրառման իրավաչափության և էլեկտրոնային փաստաթուղթն ստորագրող անձի լիազորությունների ստուգումը, որը պետք է իրականացվի անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ հաշվի առնելով Հանձնաժողովի կոլեգիայի՝ ԷԹՍ-ի կիրառման իրավաչափության և էլեկտրոնային փաստաթուղթն ստորագրող անձի լիազորությունների ստուգման վերաբերյալ հանձնարարականը(ները)․
10)	այն անդորրագրերի ձևավորումը, որոնք պարունակում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի և ԷԹՍ-ի ստուգման արդյունքները.
11)	ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում սահմանվող այլ գործառույթներ։
Ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի կողմից անցկացվող ստուգումները, ինչպես նաև այդ ստուգումների արդյունքներն արտացոլող անդորրագրերի ձևավորումն իրականացվում են «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ընթացքում էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման մասին» հիմնադրույթին համապատասխան:

4.2.19.2.	Ազգային հատվածի մշտադիտարկման և կառավարման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.19.2.1.	Ազգային հատվածի մշտադիտարկման և կառավարման ենթահամակարգը պետք է ապահովի հսկվող պարամետրերի այն շեղումներին վերաբերող իրադարձությունները մշտադիտարկման մատյանում գրանցելու գործառույթի իրականացումը, որոնք ազդում են ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու աշխատունակության և ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի վրա:
4.2.19.2.2.	Մշտադիտարկման և կառավարման ենթահամակարգը պետք է ապահովի հետևյալի հասանելիության հսկողությունը՝
1)	ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու գործունեությունն ապահովող սերվիսներ.
2)	ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի գործունեությունն ապահովող սերվիսներ.
3)	ինտեգրված համակարգի հետ ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու փոխգործակցության միջերեսներ:
4.2.19.2.3.	Մշտադիտարկման և կառավարման ենթահամակարգը պետք է ապահովի ինտեգրացիոն անցուղու և ազգային հատվածի ՎԵԿ-ի ենթահամակարգի աշխատունակության վրա ազդող կրիտիկական իրադարձությունների մասին տեղեկատվությունը Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի մշտադիտարկման և կառավարման ենթահամակարգ ներկայացնելու գործառույթի իրականացումը՝ իրադարձության առաջացման փաստի հիման վրա:
4.2.19.2.4.	Ազգային հատվածի մշտադիտարկման և կառավարման ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի իրագործման ընթացքում:
4.2.19.3.	Ազգային հատվածի պաշտպանության ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները
4.2.19.3.1.	Ազգային հատվածի պաշտպանության ենթահամակարգը պետք է ապահովի տեղեկատվության պաշտպանության իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական համալիր միջոցներ՝ ազգային օրենսդրությանը և Հանձնաժողովի խորհրդի 2018 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 96 որոշմամբ հաստատված՝ Վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծման, զարգացման և գործունեության պահանջներին համապատասխան։
4.2.19.3.2.	Ազգային հատվածի պաշտպանության ենթահամակարգը պետք է ապահովի տեղեկատվության պաշտպանության բացահայտված միջադեպերի մասին տեղեկությունների փոխանցումը Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի տեղեկատվական անվտանգության ենթահամակարգ՝ այդպիսի միջադեպի առաջացման փաստի հիման վրա:
4.2.19.3.3.	Ազգային հատվածի պաշտպանության ենթահամակարգին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի իրագործման ընթացքում:
4.2.19.4.	Լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերին ներկայացվող պահանջները
4.2.19.4.1.	Գործառութային առումով ազգային հատվածի կազմում չներառված՝ լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերը պետք է ապահովեն իրենց անդամ պետության տարածքում ընդհանուր գործընթացների իրագործումը: 
4.2.19.4.2.	Ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու հետ լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի փոխգործակցությունը պետք է իրականացվի միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգի օգտագործմամբ:
4.2.19.4.3.	Լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերը պետք է ապահովեն միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգից ստացված էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային տեսքով տեղեկությունների մշակման կիրառական տրամաբանության իրագործումը՝ ընդհանուր գործընթացների տեխնոլոգիական փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:
4.2.19.4.4.	Լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերը պետք է ապահովեն միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգի հետ փոխգործակցությունը՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման շրջանակներում:
4.2.19.4.5.	Էլեկտրոնային փաստաթղթերը և էլեկտրոնային տեսքով տեղեկությունները, որոնք ձևավորվում են ընդհանուր գործընթացների իրականացմանը մասնակցող՝ լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի կողմից, պետք է համապատասխանեն ընդհանուր գործընթացների տեխնոլոգիական փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին:
4.2.19.4.6. Լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերը պետք է օգտագործեն միասնական նորմատիվ տեղեկատվական տեղեկություններ՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման շրջանակներում:
4.2.19.4.7.	Լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերին ներկայացվող պահանջները կարող են ճշտվել ինտեգրված համակարգի իրագործման ընթացքում:
4.3.	Ապահովման տեսակներին ներկայացվող պահանջները
4.3.1.	Լեզվաբանական ապահովմանը ներկայացվող պահանջները
4.3.1.1.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման ժամանակ լեզվաբանական ապահովմանը ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքների մեջ:
4.3.1.2.	Ինտեգրված համակարգը պետք է ստեղծվի առարկայական ոլորտի նկարագրման, ծրագրային ապահովման նախագծման և մշակման ժամանակակից լեզուների և միջոցների կիրառմամբ՝ հաշվի առնելով միջազգային փորձն ու լավագույն գործելակերպը:
4.3.2.	Ծրագրային ապահովմանը ներկայացվող պահանջները
4.3.2.1.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման համար օգտագործվող ծրագրային ապահովումը պետք է համատեղելի լինի ինտեգրված համակարգի գործունեության ապահովման համար օգտագործվող ծրագրային ապահովման հետ:
4.3.2.2.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման համար օգտագործվող ծրագրային ապահովում ընտրելիս պետք է հաշվի առնվեն հնարավոր այն սահմանափակումների հետ կապված ռիսկերը, որոնք երրորդ երկրներից ծրագրային ապահովումը մշակողների և արտադրողների կողմից կարող են սահմանվել։ Առաջնահերթությունը պետք է տրվի Միության անդամ պետություններում մշակված ծրագրային ապահովմանը, ինչպես նաև բաց սկզբնական ծածկագրով ծրագրային ապահովմանը, որն անցել է անվտանգության աուդիտ։
4.3.2.4.	Ծրագրային ապահովմանը ներկայացվող մանրամասն պահանջները պետք է սահմանված լինեն համապատասխան մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքների մեջ:
4.3.3.	Տեխնիկական ապահովմանը ներկայացվող պահանջները
4.3.3.1.	Ինտեգրված համակարգի տեխնիկական ապահովմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները
4.3.3.1.1.	Ինտեգրված համակարգի տեխնիկական ապահովումը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի ստեղծման, տեղակայման և շահագործման, ինչպես նաև անձնակազմի ուսուցման ամբողջ պարբերաշրջանը:
4.3.3.1.2.	Ինտեգրված համակարգի տեխնիկական ապահովումը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ հաղորդաշղթաները՝
1)	արդյունավետ հաղորդաշղթա՝ օգտագործվում է ինտեգրված համակարգի փորձնական և արդյունաբերական շահագործման ժամանակ ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների գործունեության համար. 
2)	միջպետական թեստավորման հաղորդաշղթա՝ օգտագործվում է ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների միջպետական թեստավորում անցկացնելու համար
3)	թեստային հաղորդաշղթա՝ օգտագործվում է ծրագրային ապահովման թեստավորում և մասնագետների ուսուցում անցկացնելու համար
4)	նախաարտադրական հաղորդաշղթա՝ օգտագործվում է իրական տվյալների հիման վրա ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների թեստավորման նպատակների համար։
4.3.3.1.3.	Թեստային և ուսուցողական հաղորդաշղթաները կարող են միավորված լինել, ընդ որում՝ հաղորդաշղթաների միավորումը չպետք է հանգեցնի թեստավորման և ուսուցման անցկացման գործընթացների վատթարացմանը:
4.3.3.1.4.	Ինտեգրված համակարգի տեխնիկական ապահովումը պետք է ապահովի սույն տեխնիկական առաջադրանքի 4.1.9 կետում նշված հուսալիության պահանջների կատարումը:
4.3.3.2.	Ինտեգրված համակարգի ցանցային ենթակառուցվածքին ներկայացվող պահանջները
4.3.3.2.1.	Ինտեգրված համակարգի ցանցային ենթակառուցվածքը պետք է ունենա լիովին կապված IP տոպոլոգիա՝ ինտեգրված համակարգի սահմաններում: 
4.3.3.2.2.	Ինտեգրված համակարգի ցանցային ենթակառուցվածքը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների միացման խափանակայուն սխեմա՝ տվյալների փոխանցման հիմնական և պահուստային ուղիների տրամադրմամբ:
4.3.3.2.3.	Ինտեգրված համակարգի ցանցային ենթակառուցվածքը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի հատվածների միջև ոչ պակաս, քան 50 Մբ/վ թողունակություն:

4.3.3.3.	Ինտեգրված համակարգի տեխնիկական ապահովման բազային ծառայություններին ներկայացվող պահանջները
4.3.3.3.1.	Ինտեգրված համակարգի տեխնիկական ապահովման բազային ծառայություններ են համարվում՝
1)	կատալոգի ծառայությունը.
2)	դոմենային անունները թույլատրելու ծառայությունը.
3)	ժամանակի ծառայությունը.
4)	փոստային հաղորդագրություններ ուղարկելու ծառայությունը.
5)	պահուստային պատճենման ծառայությունը:
4.3.3.3.2.	Կատալոգի ծառայությունը պետք է ապահովի օգտատերերի հաշիվների կատալոգի վարումն ու պահպանումը և ինտեգրված համակարգի գործառութային և ապահովող ենթահամակարգերում իսկորոշման հնարավորությունը՝ ինտեգրված համակարգի օգտատերերի հետևյալ կատեգորիաների համար՝
1)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի ադմինիստրատորներ.
2)	ինտեգրված ենթահամակարգի ենթահամակարգերի օգտատերեր:
4.3.3.3.3.	Դոմենային անունները թույլատրելու ծառայությունը պետք է ապահովի դեպի IP-հասցեներ մնեմոնիկ անունների թույլտվությունը և հակառակը՝ IP-հասցեներից մնեմոնիկ անուններ:
4.3.3.3.4.	Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների հետ համաձայնեցված՝ ճշգրիտ ժամի միասնական աղբյուր օգտագործող ժամանակի ծառայությունը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի սերվերների վրա ժամանակի սինքրոնացման գործառույթները և պահպանի միասնական ժամանակը՝ ինտեգրված համակարգի բոլոր ենթահամակարգերի շրջանակներում:

4.3.3.3.5.	Փոստային հաղորդագրություններ ուղարկելու ծառայությունը պետք է ապահովի ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգից ինտեգրված համակարգի օգտատերերի հետևյալ կատեգորիաներին փոստային հաղորդագրությունների առաքման սերվիսը՝
1)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի ադմինիստրատորներ.
2)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի օգտատերեր.
3)	անանուն օգտատերեր («Ինտերնետ» տեղեկատվական հեռահաղորդակցության ցանցի օգտատերերը, որոնք ունեն Միության տեղեկատվական պորտալի միջոցներով ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների հասանելիություն):
4.3.3.3.6.	Պահուստային պատճենման ծառայությունը պետք է ապահովի հետևյալ գործառույթների իրականացումը՝
1)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի տվյալների և փոխդասավորության ամբողջական և աճողական պահուստային պատճենում.
2)	պահուստային պատճենների ցանկի և պարունակության դիտում և ընտրված պահուստային պատճենների վերականգնում.
3)	վիրտուալ մեքենաների մակարդակով սերվերների պահուստային պատճենում.
4)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերում օգտագործվող գործառնական համակարգի ու հավելվածների տվյալների և փոխդասավորության պահուստային պատճենում.
5)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի տվյալների և փոխդասավորության վերականգնման հնարավորություն.
6)	ժապավենային կրիչների վրա տվյալների պահուստային պատճենների պահպանման հնարավորություն.

7)	հեռավար հարթակում տվյալների լրացուցիչ պահուստային պատճենի պահպանման հնարավորություն.
8)	սկավառակային և ժապավենային կուտակիչների վրա տվյալների պահպանման ընդհանուր ծավալի փոքրացման համար տվյալների սեղմում և ապակրկնօրինակում.
9)	ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների համար տվյալների պահուստային պատճենման և վերականգնման գործառույթների կենտրոնացված կառավարման նպատակով միասնական միջերեսի տրամադրում:
4.3.3.4.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման ժամանակ ենթակառուցվածքային-տեխնիկական ապահովման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝
1)	հաշվողական ենթակառուցվածքի զարգացում՝ ինտեգրված համակարգի զարգացման նպատակներին համապատասխան, այդ թվում՝ ինտեգրված համակարգի շրջանակներում տվյալների մշակման կենտրոնների ստեղծում՝ ընդհանուր տեղեկատվական ռեսուրսների ձևավորումը, վարումը և օգտագործումն ապահովելու համար (տեխնիկատնտեսական հիմնավորվածության դեպքում).
2)	ինտեգրված համակարգի հեռահաղորդակցական բաղկացուցիչ մասի զարգացում՝ էլեկտրոնային փոխգործակցության սուբյեկտների համար դրա հասանելիության կարիքներին համապատասխան.
3)	ապրանքների և այլ օբյեկտների, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոխգործակցության ցանկացած սուբյեկտի էլեկտրոնային նույնականացման հնարավորությունն ապահովելու և Միության շրջանակներում թվային հետագծելիության խնդիրը լուծելու համար ենթակառուցվածքի ստեղծում ու զարգացում.
4)	միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ տեղեկատվության պաշտպանության ապահովում (այդ թվում՝ Միության տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկ պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների օգտագործմամբ)։
4.3.3.4.	Խափանակայունությանն ու հուսալիությանը ներկայացվող պահանջները
4.3.3.4.1.	Բարձր հասանելիության ռեժիմում աշխատող՝ ինտեգրված համակարգի ենթակառուցվածքային բաղադրիչների խմբավորումը։
4.3.4.	Կազմակերպչական ապահովմանը ներկայացվող պահանջները
4.3.4.1.	Հանձնաժողովն ապահովում է ինտեգրված համակարգի գործունեությունն ու զարգացումը՝ ազգային հատվածների պատվիրատուների, ազգային հատվածների օպերատորների և ազգային հատվածների ՎԵԿ-ի օպերատորների հետ փոխգործակցությամբ։
4.3.4.2.	Հանձնաժողովը կազմակերպում է Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի, տեղեկատվական ռեսուրսների և Հանձնաժողովի համակարգերի նախագծումը, մշակումը, ներդրումը, աշխատանքների արդյունքների ընդունումն ու հետագա ուղեկցումը:
4.3.4.3.	Անդամ պետությունը սահմանում է ազգային հատվածի պատվիրատուին, որը կատարում է ազգային հատվածի գործունեության ապահովման և զարգացման պարտականությունները:
4.3.4.4.	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի և ինտեգրված համակարգի ազգային հատվածների գործունեությունն ապահովելու նպատակով պետք է կազմակերպվեն տեխնիկական աջակցության ծառայություններ։
4.3.4.5.	Ինտեգրված համակարգի ուղեկցման և տեխնիկական սպասարկման միջոցառումների կազմը, բովանդակությունը և որակի պարամետրերը, տեխնիկական աջակցության ծառայությունների կողմից իրականացվող գործառույթները, դրանց պատասխանատվության սահմաններն ու դրանց միջև փոխգործակցության կարգը սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից։
4.3.4.6.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման կազմակերպչական ապահովման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝
1)	անդամ պետությունների ազգային հատվածների ինտեգրման աշխատանքների համակարգման մասով՝ տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջարկությունների մշակում, անդամ պետությունների ազգային հատվածների արդիականացում․
2)	աշխատանքների կատարման մշտադիտարկման մասով՝ նախագծային մոտեցման կիրառում, ծրագրերի ու նախագծերի կառավարման մեթոդաբանության մշակում և ընդունում, նախագծերի և ծրագրերի պլանավորում ու կատարում, այդ նախագծերի և ծրագրերի իրականացման համար պահանջվող ռեսուրսների գնահատում, նախագծերի և ծրագրերի մասնակիցների միջև հաղորդակցության կազմակերպում, նախագծերի և ծրագրերի իրականացման արդյունավետության և դրանց իրականացումից ստացվող արդյունքների որակի գնահատում, ինչպես նաև միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ գործընթացների, հավելվածների, տվյալների, տեխնոլոգիաների, տեղեկատվության պաշտպանության միջոցների ճարտարապետության մշակման վերաբերյալ մեթոդական առաջարկությունների պատրաստում.
3)	կրիտիկական տեխնոլոգիաների սահմանման մասով՝ ինտեգրված համակարգի ստեղծման ու զարգացման ժամանակ կիրառվող և դրա հիմքի վրա ստեղծվող թվային հարթակի ձևավորման և օգտագործման համար անհրաժեշտ՝ օգտագործվող ու հեռանկարային կրիտիկական տեխնոլոգիաների ցանկի սահմանում
4)	ինտեգրված համակարգի զարգացման կենսական պարբերաշրջանի բոլոր փուլերն ընդգրկող միասնական ստանդարտների (միջպետական ստանդարտների և Միության ստանդարտների), ինչպես նաև կրիտիկական տեխնոլոգիաները նկարագրող ստանդարտների մշակում և կիրառում։
4.3.5.	Մեթոդական ապահովմանը ներկայացվող պահանջները
4.3.5.1.	Ինտեգրված համակարգի մեթոդական ապահովման խնդիրները պետք է կատարվեն ինտեգրված համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման ժամանակ Հանձնաժողովի կողմից մշակվող տեխնիկական, տեխնոլոգիական և մեթոդական փաստաթղթերի, ինչպես նաև ազգային մակարդակով մշակվող, դրանք ճշտող և մանրամասնող փաստաթղթերի օգտագործման հաշվին:
4.3.5.2.	Ընդհանուր գործընթացների նախագծման և իրագործման աշխատանքներն իրականացվում են փուլ առ փուլ՝ ինտեգրված համակարգի զարգացմանը զուգընթաց և պետք է ուղեկցվեն տվյալների, փաստաթղթերի և գործընթացների միասնական մոդելների ստեղծմամբ՝ ինտեգրված համակարգի զարգացման աշխատանքների շրջանակներում մշակված՝ ընդհանուր գործընթացների նախագծման, նկարագրման և աջակցման մեթոդական առաջարկություններին և տեխնիկական պահանջներին համապատասխան։ Ընդհանուր գործընթացների նախագծման մասով կատարված աշխատանքների արդյունքներն օգտագործվում են որպես հիմք՝ հետևյալի համար՝
1)	ինտեգրված համակարգի միջոցների օգտագործմամբ ընդհանուր գործընթացների իրագործում
2)	կոնկրետ ընդհանուր գործընթացում ներգրավված՝ լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի մշակում, լրամշակում և կարգաբերում
3)	ազգային հատվածների և Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի մշակում, լրամշակում և կարգաբերում։
4.3.5.3.	Ընդհանուր գործընթացների իրականացման ժամանակ օգտագործվող տեղեկությունների կազմը ձևավորվում է՝ հաշվի առնելով լիազորված մարմինների կողմից օգտագործման համար անհրաժեշտ տեղեկությունները, և որոշվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով։
4.3.6.	Նորմատիվ իրավական ապահովմանը ներկայացվող պահանջները
4.3.6.1.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման նորմատիվ իրավական ապահովման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝
1)	Միության մարմինների այն ակտերի մշակումն ու ընդունումը, որոնցով կանոնակարգվում է ինտեգրված համակարգի հիմքի վրա ստեղծվող թվային հարթակի ձևավորման կարգը, միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ տեղեկատվության պաշտպանության ապահովումը, ինտեգրված համակարգում իրագործվող լուծումների տեխնիկական փորձաքննության անցկացման ինստիտուցիոնալ հիմքի ձևավորումը, ինչպես նաև անդամ պետություններին, էլեկտրոնային փոխգործակցության մյուս սուբյեկտներին հասցեագրված հանձնարարականների նախագծերի մշակումը.
2)	ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման շրջանակներում միջգերատեսչական և միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերը կարգավորող, ինչպես նաև միջպետական էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման հետ կապված նորմատիվ, տեխնիկական և կազմակերպչական փաստաթղթերի մշակումը, համաձայնեցումն ու ընդունումը․
3)	գերակա նշանակություն ունեցող ընդհանուր գործընթացների ցանկի արդիականացումը.
4)	միջազգային այն կազմակերպությունների հետ փոխգործակցության կազմակերպումը և ապահովումը, որոնց գործունեության ոլորտը ներառում է տեղեկատվական համակարգերի ստեղծման վերաբերյալ ստանդարտների և հանձնարարականների, այդ ոլորտում մեթոդաբանության, ճարտարապետության, գործընթացների մոդելների, տվյալների մոդելների և այլնի մշակումը.
5)	միջպետական տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովման միջազգային գործելակերպի վերլուծության անցկացումը։
4.3.7.	Գործառութային ապահովմանը ներկայացվող պահանջները
4.3.7.1.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման գործառութային ապահովման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝
1)	ինտեգրվող ռեսուրսների իմաստաբանական համատեղելիության ապահովում (համապատասխան առաջարկությունների մշակում, իմաստաբանական ինտեգրման տեխնոլոգիաների փորձարկում, իմաստաբանական սերվիսների, ծառայությունները էլեկտրոնային դարձնելու գործընթացի ավտոմատացված նախապատրաստման միջոցների մշակում)․
2)	ինտեգրված համակարգի օգտագործման միջազգային ռեժիմների ապահովում (տիպային գործիքակազմի աջակցություն՝ նոր անդամ պետությունների և (կամ) անդամ պետությունների մարմինների՝ ընդհանուր գործընթացներին արագ միանալու հնարավորությունը տրամադրելու համար)։
4.3.8.	Փորձագիտական-մեթոդաբանական ապահովմանը ներկայացվող պահանջները։ 
4.3.8.1.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման փորձագիտական-մեթոդաբանական ապահովման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝
1)	տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում միջազգային գործելակերպի և ստանդարտների մշտադիտարկման ու վերլուծության անցկացում, միջազգային գործելակերպի և ստանդարտների կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների և մեթոդական նյութերի պատրաստում, օգտատերերին մեթոդական աջակցության ցուցաբերում, նոր գործառույթը շահագործման մեջ դնելու համար պատրաստվածությանը զուգընթաց՝ մեթոդական ու դիդակտիկ նյութերի պատրաստում.
2)	ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում մշակվող նախագծային փաստաթղթերի, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումների փորձաքննության կազմակերպում և կատարում (այդ թվում՝ ինտեգրված համակարգում տեղեկատվության պաշտպանությունը և վստահության անդրսահմանային տարածքի ենթակառուցվածքի գործունեությունն ապահովող բաղադրիչների նկատմամբ).
3)	տեխնիկական առաջադրանքների (մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքների), էսքիզային, տեխնիկական և աշխատանքային նախագծերի ծրագրային փաստաթղթերի փորձաքննության և համաձայնեցման իրականացում.
4)	տեխնիկական, տեխնոլոգիական, մեթոդական և կազմակերպչական փաստաթղթերի նախագծերի մշակում.
5)	ուսուցողական սեմինարների, համաժողովների, դասընթացների կազմակերպում և համապատասխան ուսուցողական, այդ թվում՝ ինտերակտիվ նյութերի պատրաստում.
6)	զանգվածային լրատվության միջոցների օգտագործմամբ անդամ պետություններում, ինչպես նաև Միության անդամներ չհանդիսացող պետություններում հանրության լայն շրջանակներին ինտեգրված համակարգի օգտագործման հնարավորությունների և առավելությունների մասին տեղեկացման կազմակերպում։

5. Ինտեգրված համակարգի զարգացման աշխատանքների կազմն ու բովանդակությունը
5.1.	Ինտեգրված համակարգի զարգացման աշխատանքների շրջանակներում պետք է կատարվեն հետևյալ հիմնական փուլերը՝
1)	ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ընդհանուր համակարգային նախագծում՝ ներառյալ Միության տվյալների մոդելի, տեղեկագրքերի և դասակարգիչների, տեղեկատվական փոխգործակցության զարգացումը.
2)	ինտեգրված համակարգի նոր ենթահամակարգերի ստեղծում և առկա ենթահամակարգերի արդիականացում՝ անվտանգության, հուսալիության, արտադրողականության, խափանակայունության ցուցանիշների ապահովման և գործառութային հնարավորությունների ընդլայնման համար.
3)	թվային էկոհամակարգերի զարգացում՝ Միության թվային հարթակի շրջանակներում պիլոտային և արդյունաբերական նախագծերի իրագործման հաշվին՝ ներառյալ անդամ պետություններում պետական գնումների իրականացումը, ապրանքների շարժի «հետագծելիության» բարձրացումը, ֆիզիկական անձանց թվային նույնականացումը, միգրացիոն ընթացակարգերի պարզեցումն ու համատեղ ներդրումային նախագծերի հարթակը․
4)	ինտեգրված համակարգի ամբողջ ապարատածրագրային համալիրի անխափան աշխատանքի ապահովում՝ հաշվի առնելով ենթակառուցվածքային բաղադրիչների ընդլայնումը։
5.2.	Ինտեգրված համակարգի գործունեության ապահովման և զարգացման աշխատանքներն իրականացվում են Հանձնաժողովի կողմից լիազորված մարմինների հետ փոխգործակցությամբ մշակվող և Հանձնաժողովի խորհրդի կողմից հաստատվող պլանների հիման վրա:
5.3.	Հանձնաժողովի խորհրդի կողմից հաստատվող՝ ինտեգրված համակարգի զարգացման պլանների հիման վրա կարող են մշակվել ենթահամակարգերն ինտեգրված համակարգի կազմում ներառելու (այդտեղից հանելու) վերաբերյալ լրացուցիչ պլաններ։ 
5.4.	Բոլոր միջոցառումների պլանների իրականացման ժամանակ պետք է ապահովվի ինտեգրված համակարգի բոլոր ենթահամակարգերի և բաղադրիչների անխափան աշխատանքը։ 

6. Համակարգի նկատմամբ հսկողության և դրա ընդունման կարգը 
6.1.	Համակարգի փորձարկումների տեսակները, կազմը, ծավալը և մեթոդները
6.1.1.	Ինտեգրված համակարգի բաղադրիչների փորձարկումների տեսակները և կազմը պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ 34.603–ին: Փորձարկումների ծավալն ու մեթոդները պետք է սահմանվեն փորձարկումների ծրագրով և մեթոդիկայով:
6.1.2.	Փորձարկումները պետք է անցկացվեն հաշվողական տեխնիկայի միջոցով, որի վրա տեղադրված են ինտեգրված համակարգի՝ փորձարկումների ենթակա բաղադրիչները:
6.1.3.	Տեխնիկական, ծրագրային և մեթոդական ապահովումը պետք է նախապատրաստված լինի աշխատանքի համար և կարգավորված լինի՝ նախագծային և շահագործման փաստաթղթերին համապատասխան:
6.1.4.	Փորձարկումները պետք է անցկացվեն շահագործման իրական պայմաններին առավելագույնս մոտեցված պայմաններում:
6.2.	Աշխատանքների ընդունմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները
6.2.1.	Աշխատանքների հանձնում-ընդունումն իրականացվում է փուլերով՝ սույն տեխնիկական առաջադրանքի 5-րդ բաժնին համապատասխան:
6.2.2.	Փորձարկումները պետք է անցկացվեն սույն տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին ինտեգրված համակարգի համապատասխանության ստուգման նպատակով:
6.2.3.	Ինտեգրված համակարգի տրված գործառույթների իրականացումն ստուգելու համար սահմանվում են փորձարկումների հետևյալ տեսակները՝
1)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի նախնական ինքնավար փորձարկումներ.
2)	ինտեգրված համակարգի միջպետական փորձարկումներ:
6.2.4.	Ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի նախնական ինքնավար փորձարկումները համարվում են ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի տրված գործառույթների իրականացումն ստուգելու գործընթաց:
6.2.5.	Ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի նախնական ինքնավար փորձարկումների անցկացումը պլանավորելու համար մշակվում է ծրագիր և մեթոդիկա, որոնց համապատասխան՝ ստուգիչ օրինակի հիման վրա անցկացվում է ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի տրված գործառույթների իրականացման ստուգում:
6.2.6.	Ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի նախնական ինքնավար փորձարկումների անցկացման արդյունքներով ձևակերպվում է համապատասխան արձանագրություն, որի մեջ ամրագրվում է ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի՝ սույն տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին համապատասխանելու մասին որոշումը և ընդունվում է ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի՝ միջպետական թեստավորմանն ու միջպետական փորձարկումներին պատրաստ լինելու մասին որոշում: Նշված պահանջներից շեղումների հայտնաբերման դեպքում ձևավորվում է անհրաժեշտ լրամշակումների ցանկ և այդ շեղումները վերացնելու առաջարկվող ժամկետներ:
6.2.7.	Ինտեգրված համակարգի միջպետական փորձարկումները համարվում են ընդհանուր առմամբ ինտեգրված համակարգի տրված գործառույթների իրականացումն ստուգելու գործընթաց:
6.2.8.	Ինտեգրված համակարգի միջպետական փորձարկումներն անցկացնում է միջպետական փորձարկումներ անցկացնող հանձնաժողովը՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի օգոստոսի 18–ի թիվ 96 որոշմամբ հաստատված՝ Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջպետական փորձարկումների մասին հիմնադրույթին համապատասխան։

7. Համակարգը գործողության մեջ դնելու համար ավտոմատացման օբյեկտի նախապատրաստման աշխատանքների կազմին ու բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները
7.1.	Ինտեգրված համակարգի մշակված (արդիականացված) ենթահամակարգերն ու բաղադրիչները գործողության մեջ դնելու համար, ավտոմատացման օբյեկտների նախապատրաստման նպատակով, պետք է անցկացվեն տեխնիկական և կազմակերպչական համալիր միջոցառումներ, որոնք ներառում են հետևյալ աշխատանքների կատարումը՝
1)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի տեխնիկական ապահովման արդիականացում՝ ինտեգրված համակարգի նոր ստեղծվող (արդիականացված) ենթահամակարգերի տեղակայման համար.
2)	լիազորված մարմինների տեղեկատվական համակարգերի լրամշակում՝ անդամ պետությունների միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության համակարգերին դրանց միացումն ապահովելու և ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար (անհրաժեշտության դեպքում).
3)	ինտեգրված համակարգի զարգացման ընթացքում ստեղծված կամ արդիականացված՝ ինտեգրված համակարգի գործառութային և ապահովող ենթահամակարգերի տեղակայում.
4)	սկզբնական վերբեռնման համար տվյալների պատրաստում․
5)	այն աղբյուրներից տվյալների միգրացիա, որոնք կրկին միացվում են տեղեկատվավերլուծական ենթահամակարգին և վիճակագրության ենթահամակարգին.
6)	իրավաբանական նշանակություն ունեցող էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ապահովման համար օգտագործվող՝ ԷԹՍ-ի ստուգման բանալիների սերտիֆիկատների թողարկում և տարածում.
7)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի օգտատերերի նույնականացման տվյալների գրանցում՝ նույնականացման և իսկորոշման ենթահամակարգում.
8)	ինտեգրված համակարգի գործունեության ապահովումը կազմակերպելու համար պատասխանատու կառուցվածքային ստորաբաժանումների սահմանում.
9)	օգտատերերի խմբերի՝ ինտեգրված համակարգի տեղեկատվական-ծրագրային միջոցներով աշխատանքի ուսուցման անցկացում:

8. Փաստաթղթավորմանը ներկայացվող պահանջները
8.1.	Ինտեգրված համակարգի համար մշակվում (արդիականացվում) են փաստաթղթեր՝ ԳՕՍՏ 34.201-89-ի և ԳՕՍՏ 34.601-90-ի պահանջներին համապատասխան։
8.2.	Շահագործման փաստաթղթերի մատակարարվող լրակազմերի անհրաժեշտ քանակությունը սահմանվում է ինտեգրված համակարգի ստեղծման աշխատանքների պատվիրատու - համակարգողի կողմից:
8.3.	Ինտեգրված համակարգի գործունեության ապահովման և զարգացման շրջանակներում մշակվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1)	ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի և բաղադրիչների համար մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքներ.
2)	նորմատիվ իրավական և տեխնիկական փաստաթղթեր, ինչպես նաև ինտեգրված համակարգի շահագործումը և զարգացումն ապահովող մեթոդական նյութեր.
3)	Միության տվյալների մոդելի փաստաթղթեր՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման առարկայական ոլորտների շրջանակներում.
4)	տեխնոլոգիական փաստաթղթեր, որոնք կանոնակարգում են տեղեկատվական փոխգործակցությունը՝ ընդհանուր գործընթացներն ինտեգրված համակարգի միջոցներով իրագործելու ժամանակ․
5)	Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ենթահամակարգերի համար տեխնիկական-աշխատանքային նախագծի փաստաթղթեր (ներառյալ ապարատածրագրային կրիպտոգրաֆիկ մոդուլը), այդ թվում՝
տեխնիկական-աշխատանքային նախագծի ամփոփագիր,
տեխնիկական-աշխատանքային նախագծի բացատրագիր,
սարքավորումների և նյութերի ամփոփագիր,
ծրագրային ապահովման նկարագրություն,
օգտատիրոջ ուղեցույց,
ադմինիստրատորի ուղեցույց,
փորձարկումների ծրագիր և մեթոդիկա,
տեղեկատվության կրիպտոգրաֆիկ պաշտպանության միջոցների սերտիֆիկացման փորձարկումների ծրագիր և մեթոդիկա (ապարատածրագրային կրիպտոգրաֆիկ մոդուլի համար),
տեխնիկական սպասարկման վերաբերյալ ուղեցույց,
տեխնիկական ապահովման վերաբերյալ որոշումներ,
համալիր տեխնիկական միջոցների նկարագրություն,
սարքավորումների մասնագիր․
6)	ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում սերվիսների ծրագրային ապահովման տեխնիկական-աշխատանքային նախագծի փաստաթղթեր, այդ թվում՝
տեխնիկական նախագծի բացատրագիր,
փորձարկումների ծրագիր և մեթոդիկա,
ադմինիստրատորի ուղեցույց,
օգտատիրոջ ուղեցույց․
7)	թվային սերվիսների ռեեստրի և տվյալների ցուցափեղկերի օգտագործման կանոնակարգ․
8)	Միության թվային հարթակի API-ի օգտագործման կանոնակարգ։
8.4.	Ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի ստեղծման և զարգացման մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքները պետք է ուղարկվեն ազգային հատվածների պատվիրատուների համաձայնեցմանը։
8.5.	Միության շրջանակներում ինտեգրված համակարգի միջոցներով իրագործվող ընդհանուր գործընթացների ցանկը հաստատվում է Հանձնաժողովի կոլեգիայի առանձին որոշմամբ:

9. Փոփոխություններ կատարելը
9.1.	Սույն տեխնիկական առաջադրանքի մեջ փոփոխությունները կատարվում են ԳՕՍՏ 34.602-2020–ին համապատասխան՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշման հիման վրա:

––––––––––––––––––
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