ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Совета Евразийской экономической комиссии

от 15 сентября 2017 г. № 30

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в план мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2017 - 2018 годы

| 1. Пункт 1 дополнить подпунктами «у» - «ш» следующего содержания: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «у) разработка концепции формирования системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках Союза (далее - система прослеживаемости) | концепция | IV квартал |  | Комиссия*, уполномоченные органы |
| ф) разработка архитектуры системы прослеживаемости | отчет, описание архитектуры | - | I квартал | Комиссия*, уполномоченные органы |
| х) разработка технического задания на систему прослеживаемости | техническое задание | IV квартал | - | Комиссия*, уполномоченные органы |
| ц) разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации концепции формирования системы прослеживаемости (в том числе идентификации) в рамках Союза согласно подпункту «у» настоящего пункта | проекты нормативных правовых актов |  | I - III кварталы | Комиссия* |
| ч) разработка требований к информационному взаимодействию с уполномоченными органами в целях функционирования системы прослеживаемости | требования |  | II-IV кварталы | Комиссия*, уполномоченные органы |
| ш) формирование и обеспечение функционирования проектного офиса по реализации системы прослеживаемости | отчеты | IV квартал | I - IV кварталы | Комиссия*». |
| 2. Пункт 2 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: |  |  |  |  |
| «е) создание компонентов системы прослеживаемости в составе интеграционного сегмента Комиссии | технорабочие проекты, акты выполненных работ | - | I - IV кварталы | Комиссия*». |
| 3. Пункт 3 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: |  |  |  |  |
| «е) создание компонентов системы прослеживаемости в составе национальных сегментов | технорабочие проекты, акты выполненных работ | - | I - IV кварталы | уполномоченные органы**». |
| 4. В приложении № 4 к указанному плану: |  |  |  |  |
| а) в пункте 1 в графе «2017 год» цифры «172 500,0» заменить цифрами «181 200,0», в графе «2018 год» цифры «176 900,0» заменить цифрами «205 281,2»; б) в пункте 2 в графе «2018 год» цифры «291 800,0» заменить цифрами «317 800,0». |  |  |  |  |